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                  PLAN INWESTYCYJNY NA 2004R. 



                                         Załącznik Nr
3












                                              do Uchwały Nr XXVI/ 151/2004                             

.













            Rady Gminy Moszczenica

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH                   z dnia  20 września 2004 r.
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Koszt całkowity

w zł
	Okres realizacji inwestycji
	Planowane nakłady inwestycyjne 


	Środki z budżetu Gminy w 2004r.

	
	
	
	
	     2004r.
	      2005r.
	2006r.
	     2007r. 

    i dalsze
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	1.750.000
	
	2.000
	518.000
	1.230.000
	
	2.000

	1.
	  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków 

( falownik, zautomatyzowana stacja zlewcza, komora zlewcza)
	1.750.000
	Styczeń 2004r.

 - Październik 2006r.
	2.000
	518.000


	1.230.000
	
	2.000

	II.
	Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60013
	1.000.000
	
	200.000
	800.000
	
	
	200.000

	1.
	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego nr 716

( projekt techniczny)
	1.000.000
	Styczeń 2004r.

-Listopad 2005r.
	200.000”K”
	800.000
	
	
	200.000

	III
	Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60017
	1.790.000
	
	93.000
	1.447.000
	250.000
	
	93.000

	1.
	Budowa drogi w

 ul. Poduchownej w Moszczenicy
	260.000
	Luty 2004r.- Wrzesień 2005r.
	10.000
	250.000
	
	
	10.000

	2.
	Budowa drogi 

w Podolin Kolonia
	160.000
	Luty 2004r. – Wrzesień 2005r.
	10.000
	150.000


	
	
	10.000

	3.
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Sieradzka
	340.000


	Marzec 2004r.- Wrzesień 2005r.
	11.000
	329.000
	
	
	11.000

	4.
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Wąska
	80.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2005r.
	9.000
	71.000
	
	
	9.000

	5.
	Budowa drogi gminnej Pomyków – Białkowice
	500.000
	Marzec- Wrzesień 2006r.
	20.000
	230.000
	250.000
	
	20.000

	6.
	Budowa drogi do gruntów rolnych w Raciborowicach


	280.000
	Marzec- Wrzesień 2005r.
	13.000
	267.000
	
	
	13.000

	7.
	Przebudowa drogi w Jarostach, ul. Miła
	170.000
	Luty 2004r.

-Wrzesień 2005r.
	20.000


	150.000
	
	
	20.000

	IV.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	1.200.000
	
	892.700
	307.300
	
	
	892.700

	1.
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul Piotrkowska  wraz z wymianą źródła ciepła,  instalacji, odwodnienie budynku
	1.200.000
	Kwiecień 2004r. – Wrzesień 2005r.
	101.700

260.000”K”

531.000”P”

WFOŚiGW

892.700
	307.300
	
	
	361.700
5310.000”P”

WFOŚiGW

892.700



	V.
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	600.000
	
	550.000
	50.000
	
	
	550.000

	1.
	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa
	600.000
	Marzec 2004r.-wrzesień 2005r.
	50.000
500.000”K”

550.000
	50.000
	
	
	550.000

	VI.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	300.000
	
	150.000
	150.000
	
	
	150.000

	1.
	Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy
	100.000
	Styczeń-Grudzień

2005r.


	30.000
	70.000
	
	
	30.000

	2.
	Modernizacja wysypiska w Moszczenicy
	200.000
	Styczeń 2004r.- Wrzesień 2005r.
	20.000

100.000”K”

120.000
	80.000
	
	
	120.000

	VII.
	OCHRONA ZDROWIA

Dz.851 rozdz. 85121 §6220
	164.500
	
	33.770
	130.730
	
	
	33.770

	1.
	Docieplenie dachu i ścian budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	164.500
	Sierpień 2004r. – Wrzesień 2005r. 
	33.770
	130.730
	
	
	33.770

	
	Razem:
	6.809.500
	
	1.921.470
	3.408.030 
	1.480.000
	
	1.921.470


WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	3.429.200
	
	3.429.200
	
	
	
	3.362.200

	1.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanliz.i przepompowniami oraz zasilaniem nn. przepomp. we wsi Kosów
	3.361.150

-27.150

-28.600

3.305.400
	Luty 2002r.

 - Sierpień 2004r.
	1.654.700

1.650.700

SAPARD

3.305.400
	
	
	
	155.900

2.486.500”K”

663.000”P”

3.305.400

	2.
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na sieci M-ca-Baby-Gościmowice II 


	27.500
	Grudzień 2003r.

-Grudzień 2004r.
	27.500
	
	
	
	27.500

	3.
	Budowa przyłącza kanalizacyjne-go do budowanego Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa 
	85.000
	Luty- Grudzień 2004r.
	18.000

67.000”P” WFOŚiGW

85.000
	
	
	
	18.000

	4.
	Zakup gotowych dóbr inwest.n           a potrzeby oczyszczalni ścieków w Moszczenicy (czujnik pomiaru tlenu, dmuchawa) 


	11.300
	Marzec – Wrzesień 2004r.
	11.300
	
	
	
	11.300

	II.
	Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60017
	780.520
	
	780.520
	
	
	
	780.520

	1.
	Budowa drogi w ul. Smugowej w Woli Moszczenickiej
	145.500

-82.500

63.000
	Luty 2003r.

-Wrzesień 2004r.     
	63.000
	
	
	
	63.000

	2.
	Budowa drogi w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej
	359.320
-138.500

220.820
	Luty 2003r.

-Wrzesień 2004r.
	220.820
	
	
	
	220.820

	3.
	Przebudowa drogi do gruntów rolnych Gościmowice II- Powęziny-Gościmowice I
	321.669
-1.969

319.700
	Sierpień 2003r.-Wrzesień 2004r.
	319.700
	
	
	
	319.700

	4.
	Przebudowa- modernizacja drogi do gruntów rolnych w Kosowie – Lewkówka  
	177.000
	Marzec- Wrzesień 2005r.
	57.000

120.000”K”

177.000
	
	
	
	177.000

	III.
	GODPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 r. 70005
	9.483
	
	9.483
	
	
	
	9.483

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- grunty na cele komunalne
	 9.483
	Marzec- Grudzień 2004r.
	9.483
	
	
	
	9.483

	IV.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75023
	82.889
	
	82.889
	
	
	
	82.889

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup komputerów i programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy 
	53.629
	Styczeń 2004r.- Październik 2004r.
	53.629
	
	
	
	53.629 

	2
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup 2 szt. Ksero na potrzeby Urzędu Gminy
	29.260
	Luty- Październik 2004r.
	29.260


	
	
	
	29.260

	V.
	KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dz. 754 rozdz. 75405
	25.000
	
	25.000
	
	
	
	25.000

	1.
	Zakup samochodu dla Komendy powiatowej policji
	25.000
	Sierpień – Wrzesień 2004r.
	25.000
	
	
	
	25.000

	VI.


	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801. R.80101
	7.442
	
	7.442
	
	          
	
	7.442

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- rzutnik multimedialny do Szkoły Podstawowej w Rękoraju
	7.442
	Kwiecień – Lipiec 2004r.
	7.442
	
	
	
	7.442

	VII.         
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	372.000
	
	372.000
	
	
	
	372.000

	1.
	Budowa Gimnazjum w Moszczenicy ul. Spacerowa
	2.262.942

-830.000

-762.000

298.942

372.000 
	Styczeń 2001

-Wrzesień 2004 r.
	372.000
	
	
	
	372.000

	VIII.


	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	407.000

	
	407.000

	
	
	
	407.000


	1.
	Budowa mostu na rzece Moszczance na drodze Białkowice- Gazomia Stara


	326.000

-44.000

282.000
	Kwiecień 

2003r – Czerwiec 2004.r.
	282.000
	
	
	
	282.000

	2.
	Budowa chodnika w Moszczenicy, ul. Kosowska na odc.od ul. Fabrycznej do 

ul. Cegielnianej
	125.000
	Kwiecień –wrzesień 2004r.
	125.000
	
	
	
	125.000

	IX.
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Dz. 900 rozdz. 90015
	6.427
	
	6.427
	
	
	
	6.427

	1.
	Budowa nowych punktów świetlnych w Jarostach
	6.427
	
	6.427
	
	
	
	6.427

	
	RAZEM
	5.119.961
	
	5.119.961
	
	
	
	5.052.961


ZADANIA ZLECONE

	  I.
	POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852 rozdz. 85212
	11.924
	
	11.924
	
	
	
	11.924

	1.
	Utworzenie nowego stanowiska pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania
	11.924
	Marzec – Grudzień 2004r.
	11.924
	
	
	
	11.924


1. Dz. 010 rozdz. 01010   -  3.364.200

2. Dz. 600 rozdz. 60013   -     200.000

3. Dz. 600.rozdz. 60017   -     873.520
4. Dz. 700 rozdz. 70005   -        9.483
5. Dz. 750 rozdz. 75023   -       82.889
6. Dz.754 rozdz. 75405    -       25.000

7. Dz. 851 rozdz. 85121   -       33.770
8. Dz. 852 rozdz. 85212   -        11.924

9. Dz. 801 rozdz. 80101   -      900.142
10. Dz. 801 rozdz. 80110   -    922.000

11. Dz. 900 rozdz. 90015   -       6.427

12. Dz. 900 rozdz. 90095   -   557.000 

                                   -----------------------

              GÓŁEM:           -  6.986.355
