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1. Informacje ogólne

1.1. Podstawy funkcjonowania ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z  programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

W ramach ZPORR realizowane będą następujące priorytety:

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ukierunkowany jest na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (drogowej, środowiskowej, a także społeczeństwa informacyjnego), infrastruktury turystycznej i związanej z kulturą, infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej.

Priorytet 1 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W ramach tego priorytetu działania ukierunkowane są na wspomaganie procesu dostosowawczego regionalnych zasobów ludzkich do wymogów europejskiego rynku pracy, wyrównywania  możliwości dostępu do edukacji na poziomie wyższym w mieście i na wsi, współpracy sektora badawczo-rozwojowego w regionach ze światem biznesu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

Priorytet 2 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet 3 Rozwój lokalny ukierunkowany jest na wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej oraz ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw oraz infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych, jak również rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

Priorytet 3 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 4 Pomoc techniczna dotyczy działań związanych ze wsparciem procesu realizacji całego programu operacyjnego.

Szczegółowe rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach ZPORR zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR.

Plan Rozwoju Lokalnego

Ideą wymogu przygotowania programów rozwoju jest przede wszystkim włączenie w proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności jak najszerszego spektrum odbiorców późniejszych działań, zwłaszcza dla priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Dokumenty takie powinny być tworzone przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stanowić istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.  Powinny przyczynić się do realizacji najistotniejszych celów gminy/powiatu. Celem programów rozwoju lokalnego powinno być zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządów. Środki finansowe powinny być wydawane na wcześniej zaplanowane inwestycje według zaprogramowanej w programach kolejności. Poza tym programy te mogłyby być realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, co pozwoliłoby lokalnym samorządom na konsumpcję środków z Funduszy Strukturalnych również w następnym okresie programowania. Dokumenty takie byłyby monitorowane przez partnerów społecznych i podlegałyby czasowej aktualizacji. Programy mają służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania.

* ZPORR – Ogólny podręcznik wdrażania

1.2. Procedura przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Zespół zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica nr 121/2004 z dnia  13 sierpnia 2004 r. W skład zespołu weszli:

· Urszula Świerczyńska

· Anna Kaźmierczak

· Maria Przybył

· Beata Suma

· Radosław Toszek

Harmonogram prac zespołu zadaniowego:

Data
Działanie



13.08.2004
Spotkanie organizacyjne w Urzędzie Gminy w celu omówienia harmonogramu prac nad Planem Rozwoju Lokalnego

31.08.2004
Warsztaty Planowania Strategicznego 

06.09.2004
Konsultacje w Urzędzie Gminy

14.09.2004
Przekazanie Raportu Diagnoza stanu obecnego

20.09.2004
Konsultacje w Urzędzie Gminy

23.09.2004
Konsultacje w Urzędzie Gminy w sprawie planowanych działań inwestycyjnych w gminie Moszczenica

05.10.2004
Konsultacje w Urzędzie Gminy 

07.10.2004
Przekazanie projektu Planu

11.10.2004
Podjęcie Uchwały o przyjęciu „Planu ...” przez radę Gminy

Plan Rozwoju Regionalnego gminy Moszczenica został przyjęty uchwałą nr XXVII/154/2004 Rady Gminy w Moszczenica z dnia 11.10.2004 r.

2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla Gminy Moszczenica (województwo łódzkie, powiat piotrkowski). Plan obejmuje analizę stanu obecnego gminy w sferze społecznej, sferze gospodarczej, w zakresie infrastruktury technicznej i stanu środowiska naturalnego oraz definiuje cele strategiczne (główne), cele operacyjne (pomocnicze) oraz programy realizacyjne w tych obszarach. Szczegółowy plan zadań opracowany został na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013.

3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy

3.1. Informacje ogólne

Gmina Moszczenica położona jest na granicy dwóch jednostek fizyczno-geograficznych Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej, w obrębie makroregionu Niziny Południowomazowieckiej. Pod względem tektonicznym główną jednostką występującą w obrębie obszaru gminy jest kredowa Niecka Łódzka, utworzona z: wapieni, wapieni marglistych i margli. Teren  gminy w całości pokryty jest zwartą pokrywą czwartorzędową o miąższości do 80m utworzona z glin zwałowych zwartych i piaszczystych z przewarstwieniami mułków i iłów. 

Rzeźba terenu gminy charakteryzuje się płaskim lub lekko falistym krajobrazem (wysokość 180-200 m n.p.m.) z występującymi lokalnie pagórkami  (do 230 m n.p.m) i dolinami wód roztopowych (na północny-zachód od Moszczenicy). Minimalna wysokość terenu w gminie wynosi 179,0 m n.p.m. (w rejonie Białkowic), najwyższy punkt  znajduje się w okolicach Kolonii Srock (230,2 m n.p.m.). 

Gmina Moszczenica położona jest w dorzeczu rzeki Pilicy. Jej obszar przecina dolina rzeki Moszczanki i jej dopływy. Dolina tej rzeki, obejmuje wschodnią i centralną część gminy, gdzie znajduje się jej obszar źródłowy. Wody podziemne w gminie pochodzą głównie z górno-kredowych i czwartorzędowych poziomów wodonośnych, występujących na głębokości  od 2 do 20 m. Pomiary czystości  wód głębinowych, w studni w Srocku, wykazały klasę czystości Ib.

Gmina Moszczenica położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, graniczy z następującymi gminami: 

· od zachodu: gminy Tuszyn i Grabica, 

· od północy: gminy Czarnocin i Będków, 

· od wschodu – Wolbórz, 

· od południa z miastem Piotrków Trybunalski. 

Obszar  gminy Moszczenica liczy 11163 ha, a liczba mieszkańców, skupiona w 23 sołectwach, wynosi 12 935 osób (według danych Urzędu Gminy, stan na 31grudnia 2003 roku).

Podstawową dziedziną gospodarki Gminy Moszczenica jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują ogółem powierzchnię 8943 ha, w tym grunty orne 8117 ha, sady  23 ha, łąki 776 ha i pastwiska 27 ha. Lasy i grunty leśne zajmują obszar 1322 ha, czyli ok. 12% obszaru gminy.

Moszczenica jest miejscowością gminną i lokalnym ośrodkiem społecznym. W gminie funkcjonują podstawowe placówki użyteczności publicznej: 10 placówek oświaty, Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy, biblioteka z trzema filiami, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy w skład , którego wchodzą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Srocku, Oddział Leczenia Przewlekłego, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1km2  wynosi 114 osób, przy średniej gęstości zaludnienia powiatu piotrkowskiego - 63 osoby/km2 i województwa łódzkiego -143 osoby /km2.

W skład Gminy wchodzą 26 miejscowości skupione w 23 sołectwach.w 30 obrębach geodezyjnych.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach (stan za rok 2003):

Lp.
Miejscowość
Liczba ludności

1
Moszczenica
2610

2
Wola Moszczenicka
1.975

3
Baby
782

4
Białkowice
185

5
Daszówka 
59

6
Gajkowice
852

7
Gazomia Nowa
438

8
Gazomia Stara
260

9
Gościmowice I
237

10
Gościmowice II
407

11
Jarosty
463

12
Karlin
300

13
Kiełczówka
501

14
Kosów
691

15
Michałów
240

16
Podolin
365

17
Pomyków
179

18
Raków Duży
215

19
Raków Kolonia
139

20
Rękoraj
611

21
Raciborowice
318

22
Sierosław
467

23
Srock
102

24
Srock Prywatny
209

25
Srock Rządowy
254

26
Srock Dąbrówka
76


RAZEM
12 935

* wg danych Urzędu Gminy w Moszczenicy .

3.2 . Demografia

Sytuacja demograficzna i społeczna

W układzie osadniczym gminy miejscowość Moszczenica pełni rolę lokalnego ośrodka rozwoju, funkcji obsługi ludności i rolnictwa obszaru swej gminy, cechującej się:

· korzystnym położeniem w ciągu komunikacyjnym

· ciągłością funkcjonowania administracyjnego, spółdzielczego, oświaty, zdrowia

W gminie Moszczenica obserwuje się, w ciągu ostatnich trzech lat, tendencję wzrostową liczby ludności, przy znacznych wahaniach wskaźników przyrostu naturalnego  (ujemny przyrost naturalny, jedynie w roku 2002 zanotowano wzrost o 13 osób) i salda migracji (w roku  2003 wzrost liczby zameldowanych w gminie o 38 osób). 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy

Gmina Moszczenica liczy 12 935 mieszkańców (stan na 31.12.2003) w tym  6278 mężczyzn i 6657 kobiet.
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Wielkość populacji w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym

· w wieku przedprodukcyjnym pozostają 3063 osoby tj. 1597 mężczyzn i  1466 kobiet (0-15 lat)

· w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lat, kobiety 18-59 lat) pozostaje 7530 osób tj. 3927 mężczyzn i 3603 kobiety

· w wieku mobilnym (mężczyźni i kobiety 18-44 lata) pozostają ogółem 4922 osoby: 2528 mężczyzn i 2394 kobiety

· w wieku niemobilnym (mężczyźni 45-64 lata, kobiety 45-59 lat) pozostaje ogółem 2608 osób, z tego 1399 to mężczyźni, 1209 to kobiety

· w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) pozostaje ogółem 2136 osób w tym 640 mężczyzn i 1496 kobiet.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada ogółem 69 osób w wieku nieprodukcyjnym – dla mężczyzn ten wskaźnik wynosi 57 osób, dla kobiet - 82.

Poziom wykształcenia

Poziom wykształcenia ludności na terenie gminy kształtuje się następująco:

Wykształceni ogółem – 10628 osób

· mężczyźni ogółem - 5064 osoby

· kobiety ogółem - 5564 osoby

Wykształcenie wyższe ogółem - 417 osób

· mężczyźni ogółem - 158 osób

· kobiety ogółem - 259 osób

Struktura osób z wykształceniem wyższym do wykształconych ogółem 10628/417 – 3,9 % ogółu wykształconych posiada wykształcenie wyższe. 

Wykształcenie policealne ogółem – 198 osób

· mężczyźni ogółem – 41 osób

· kobiety ogółem – 157 osób

Struktura osób z wykształceniem policealnym do wykształconych ogółem 198/10628 

Wykształcenie średnie ogółem - 2165 osób

· mężczyźni ogółem – 888 osób

· kobiety ogółem - 1277 osób

Struktura osób z wykształceniem średnim do wykształconych ogółem – 2165 /10628. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe ogółem – 2747 osób

· mężczyźni ogółem - 1644 osoby

· kobiety ogółem -  1103 osoby 

Wykształcenie podstawowe ogółem - 4429 osób

· mężczyźni ogółem - 2109 osób

· kobiety ogółem - 2320 osób

Wykształcenie podstawowe nieskończone i bez wykształcenia szkolnego ogółem - 634 osoby

- mężczyźni ogółem - 209 osób

- kobiety ogółem - 425 osób

Poziom bezrobocia
Na terenie gminy Moszczenica na koniec IV kwartału 2003 roku odnotowano 951 osób bezrobotnych, w tym 487 kobiet.

Struktura bezrobotnych mieszkańców gminy przedstawia się następująco:

· z prawem do zasiłku dla bezrobotnych - 94 osoby

· pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy – 527 osoby

Bezrobotni wg. wieku :

Wiek
2000
2001
2002
2003

18-24 lat
249
295
265
243

25-34 lat
232
275
282
312

35-44 lat
195
232
202
217

45-54 lat
113
162
164
160

55-59 lat
12
13
17
18

60-64 lat
2
2
1
1

Razem
803
979
931
951

[image: image2.wmf]Liczba bezrobotnych w gminie 

w latach 2000-2003

0

500

1000

1500

2000

2001

2002

2003


Bezrobotne kobiety:

· 2000 rok –  433 osoby

· 2001 rok – 507 osób

· 2002 rok – 449 osób

· 2003 rok – 487 osób

Bezrobotni absolwenci: 

· 2000 rok –  57 osób

· 2001 rok – 57 osób

· 2002 rok –  62 osoby

· 2003 rok – 31 osób

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia :  

· wyższe – 36 osób

· policealne i średnie zawodowe - 185 osób

· średnie ogólnokształcące - 47 osób

· zasadnicze zawodowe  - 352 osoby

· gimnazjalne i poniżej - 331 osób

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, organizowanych przez Urząd Gminy w zatrudniono:

· w 2000 roku –  23 osoby

· w 2001 roku –  27 osób

· w 2002 roku –  12 osób

· w 2003 roku –  91 osób

Dochody mieszkańców gminy systematycznie spadają. Na lokalnym rynku brakuje ofert pracy i możliwości zatrudnienia, wobec czego pogarsza się jakość życia mieszkańców gminy. Wzrasta liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy nie są w stanie zapewnić sobie i swoim bliskim godziwych warunków życia. Zwracają się więc o pomoc i wsparcie do ośrodka pomocy społecznej, którego wydatki z roku na rok wzrastają. Z pomocy GOPS korzystają przede wszystkim rodziny wielodzietne, niepełne, patologiczne, osoby przewlekle chore, niepełnosprawne. W roku 2003 z pomocy społecznej skorzystało 535 rodzin.

3.3. Sfera społeczna

Oświata i kultura

W gminie działa siedem szkół podstawowych się w  miejscowościach: Moszczenica, Baby, Srock, Rękoraj, Gazomia Stara, Kosów, Jarosty. Ponadto w Moszczenicy znajduje się Gimnazjum i Przedszkole Niepubliczne. W miejscowości Srock funkcjonuje Zespół Szkół w skład, którego wchodzą Gimnazjum i Szkoła Podstawowa. 

Niektóre placówki oświatowe wymagają modernizacji. Sale gimnastyczne posiadają szkoły w Rękoraju, Srocku i Moszczenicy. 

Stan placówek oświatowych w gminie Moszczenica przedstawia poniższa tabela:

 Miejscowość
Rok budowy szkoły
Liczba sal lekcyjnych
Sale gimnastyczne
Liczba uczniów
Liczba nauczycieli








SP Moszczenica
1973
14
-
399
31

SP Jarosty
-
-
-
110
14

SP Kosów
-
-
-
45
10

SP Gazomia
1920
8
-
83
12

SP Rękoraj
1930
9
1
109
12

ZS Srock
-
10
1
79
31

SP Baby
2000
9
-
144
14

Gimnazjum Moszczenica
1962
21
1
432+56
44

Funkcję upowszechniania kultury na terenie gminy prowadzi Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna znajdujące się w Moszczenicy. Filie biblioteczne znajdują się ponadto w Babach, Srocku i Rakowie. Biblioteki posiadają łącznie ok. 44 tys. woluminów, korzysta z nich ok. 1025 czytelników. 

Ochrona zdrowia

Usługi medyczne na terenie gminy świadczą:

· Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, w skład którego wchodzą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Srocku,

· Niepubliczny ZOZ Help-med w Raciborowicach.

W gminie działają również dwie apteki i jeden punkt apteczny.

Bezpieczeństwo publiczne

Komisariat Policji w Moszczenicy obsługuje również gminy sąsiednie: Wolbórz i Czarnocin. 

Na terenie gminy Moszczenica funkcjonuje 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej mających swe siedziby w miejscowościach: Moszczenica, Gajkowice, Baby, Srock, Rękoraj, Gościmowice, Jarosty, Kosów, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Sierosław, Podolin, Raciborowice, Kiełczówka. Jednostki te wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Ilość pożarów oraz ich rodzaj występujących w latach 1998-2003 przedstawia tabela:

Rok
Ilość zdarzeń
 Pożar zagrażający środowisku
Inne działania ratownicze

1998
51
23
28

1999
79
59
20

2000
59
27
32

2001
67
38
29

2002
74
32
42

2003
72
31
41

*wg danych Urzędu Gminy w Moszczenicy.

Zasoby kulturowe

Gmina Moszczenica to obszar o dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi, zwłaszcza budownictwem murowanymi – zespołach architektonicznych o wysokich walorach artystycznych. Prawną ochroną, wpisem do ewidencji i rejestru zabytków objęto:

· obiekty architektury:  

· Baby – chałupy z ok. 1910 r., dworzec kolejowy z 1886 r., 

· Kiełczówka – chałupa z 1910 r., budynek gospodarczy  przed 1892 r., dwór ok. 1840 r., zespół dworski z XIX w., 

· Moszczenica – dwór z 1877 r., dzwonnica (XVIII/XIX), kościół parafialny z 1627 r., z przełomu XIX i XX w. : obory, plebania, dom kasjera, rządcówka, spichlerz, dom podworski, stróżówka, zespół dworski oraz zespół kościelny z XVI-XX w., 

· Raciborowice – z przełomu XIX i XX w. : czworak, 3 chałupy, stodoła, zagroda i obora oraz dwór w poł. XIX w.,

· Srock – plebania z 1913 r., kościół z 1766 r. , kaplica rzymsko-katolicka z 1627 r.  

· zabytki techniki: 

· Baby - młyn motorowy, pocz. XX w., wieża ciśnień, 1873-1895,

· Białkowice – młyn wodny, kon. XIX w.,

· Gajkowice – młyny wodne z 1927 i 1928 r.,

· Jarosty – przędzalnia, 1885 r.,  

· Kiełczówka – młyn, przed 1892 r., 

· Moszczenica – młyn wodny z 1935 r., fabryka włókiennicza z 1900 r., cegielnia z 1898 r., wieża ciśnień XIX/XX w., gorzelnia z 1 poł.XIX w.,

· Srock – Wiatrak z XIX w.

· zabytkowe cmentarze: 

· Kiełczówka (cmentarz z  I wojny światowej), 

· dwa cmentarze w Moszczenicy, 

· Srock, 

· Baby, 

· Jarosty (cmentarz ewangelicki),

· Parki z XIX w.:  

· Moszczenica,

· Kiełczówka,

· Raciborowice,

· Rękoraj.

Ponadto na obszarze gminy zlokalizowanych jest ponad 50 stanowisk archeologicznych m.in. w rejonach miejscowości: Podolin, Srock, Rękoraj, Raciborowice, Gazomia Stara i Kosów.

Ze względu na licznie występujące zabytki oraz malowniczy krajobraz część gminy – w rejonie miejscowości Moszczenica – znalazła się w strefie chronionego krajobrazu kulturowego.  

3.4. Sfera gospodarcza

Gmina Moszczenica jest gminą typowo rolniczą. Liczba podmiotów gospodarczych podejmujących działalność w ciągu roku systematycznie spada.  Na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną oraz 51 podmiotów handlowych i usługowych.

Dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Moszczenica w latach 1999-2003 przedstawia tabela:

Rok
1999
2000
2001
2002
2003

Handel
32
34
61
34
26

Usługi
41
30
65
35
23

Gastronomia
2
6
9
4
2
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Do największych pracodawców na terenie gminy należy zaliczyć:

· Huta Szkła Gospodarczego w Jarostach,

· Uprawa pieczarek „Myszkowiec” w Michałowie, 

· IKEA Hanim Poland S.A. Centrum Dystrybucji w Jarostach,

· „Formaplan Polska” Sp.z o.o., oddz. w Moszczenicy,

· P.P.H.U. „BUDREX”, Srock.

Z mniejszych zakładów, zatrudniających ok. 20 osób, należy wymienić: 

· „Kaźmierczak” Zakład Uboju Trzody, Kosów,

· „Kaźmierczak” P.R.I.I., Kosów,

· „Raków” Zakład Mięsny Sp. j., Raków Duży,

· „Zamatex” Sp z o.o., Moszczenica. 

Pozostała działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy to handel i usługi w szerokim zakresie.

Ilość osób zatrudnionych w danych sektorach 
Główni pracodawcy związani są z wymienionymi wcześniej zakładami pracy. 

Liczbę osób zatrudnionych w największych firmach działających na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Zakład
Liczb osób zatrudnionych

Huta Szkła Gospodarczego, Jarosty 99
360

Uprawa pieczarek „Myszkowiec”, Michałów 10A
275

IKEA Hanim Poland S.A. Centrum Dystrybucji, Jarosty
195

„Formaplan Polska” Sp.z o.o., oddz. Moszczenica
106

P.P.H.U. „BUDREX”, Srock 
54

Rolnictwo

Rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki w gminie. Użytki rolne zajmują powierzchnię 8 943 ha,  w tym 8 117 ha to grunty orne. Na terenie gminy przeważają gospodarstwa indywidualne, zajmujące łącznie 8 440,86 ha gruntów, przeważają gospodarstwa o powierzchni 7-15 ha. Dominują uprawy zbożowe, w tym: pszenica, żyto, jęczmień oraz mieszanki zbożowe.   

Udział gleb ornych wg klas bonitacyjnych:

Gmina

Moszczenica
%-owy udział gleb w klasach


III
IV
V i VI


37,8
39,5
22,8
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Na terenie gminy brak jest klasy I i II gleby.

Strukturę indywidualnych gospodarstw rolnych w 2003 roku przedstawia tabela: 

Lp.
Wielkość

    gospodarstwa (ha)
Liczba gospodarstw
Łączna powierzchnia
% łącznej powierzchni

1
do-2
597
860,63
10,0

2
2-5
626
2 086,95
24,8

3
5-7
213
1 259,62
14,9

4
7-15
325
3 151,75
37,3

5
Powyżej 15
48
1 081,91
12,8


Razem
1 809
8 440,86
100
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Udział gleb wg kompleksów przydatności rolniczej w gminie Moszczenica:

Kompleks przydatności
% powierzchni gruntów ornych

1 – pszenny b.dobry
0,0

2 – pszenny dobry
31,8

3 – pszenny wadliwy
0,3

4 – żytni b.dobry
28,1

5 – żytni dobry
12,6

6 – żytni słaby
17,3

7 – żytni b.słaby
6,6

8 – zbożowo-pastewny mocny
2,4

9 – zbożowo-pastewny słaby
0,9

Gleby kompleksu pszennego dobrego i słabego stanowią 32,1% gruntów ornych i występują przede wszystkim w rejonach miejscowości: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gazomii Starej, Gajkowicach, Białkowicach, Baby i Kiełczówka. Są to gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych o dobrze wykształconym poziomie próchnicznym.

Kompleks żytni bardzo dobry i dobry  stanowiący 42% tworzą gleby wytworzone z piasków gliniastych o nadmiernej przepuszczalności i słabej zdolności zatrzymywania wody. Gleby te występują we wsiach: Gazomia Nowa, Raków, Michałów, Jarosty, Rekoraj, Raciborowice, Gościmowice I i II, Srock, Sierosław. Na glebach tych uprawia się głównie: żyto, owies, ziemniaki. 

Gleby kompleksu żytniego bardzo słabego, stanowiące 24% gruntów ornych występują w rejonach wsi Podolin i Imielnia. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe i zbyt suche, a plony z nich zależą od wysokości i rozkładu opadów. 

Kompleks zbożowo – pastewny mocny i słaby  (3,3% gruntów ornych w gminie) tworzą gleby średnio-zwięzłe i ciężkie, okresowo nadmiernie uwilgocone. 

Strukturę upraw przedstawia zestawienie:

Rodzaj upraw
Powierzchnia (ha)
Wskaźnik procentowy





Zboża
5970
87,9

Ziemniaki
345
5,1

Rośliny przemysłowe
97
1,4

Pastewne
102
1,5

Warzywa
15
0,2

Pozostałe uprawy
257
3,9

RAZEM
6786
100

W ostatnich latach powierzchnie upraw zbóż, ziemniaków oraz roślin przemysłowych utrzymują się na stałym poziomie.

Stan pogłowia zwierząt w latach 1996  i 2002 przedstawia tabela:

Rok
1996
2002

Bydło ogółem
3 543
2 362

Trzoda chlewna
19 424
31 919

Krowy
2 032
1 455
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Usługi na rzecz rolnictwa prowadzą firmy „Węgrol” w Babach i „Agroplan” w Moszczenicy oraz Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Moszczenicy.

3.5. Infrastruktura techniczna

Gospodarka wodno-ściekowa
System wodociągowy w gminie Moszczenica jest rozbudowany. Długość sieci wodociągowej (wg stanu na rok 2003) wynosi 160,4 km, a ilość budynków przyłączonych do sieci - 2744. Ujęcia wody zlokalizowane są w  miejscowościach: Moszczenica, Baby, Jarosty, Srock, Rękoraj.

Wskaźniki zwodociągowania gminy Moszczenica (stan na 2003 rok) przedstawiają się  następująco:

Km sieci / km² powierzchni gminy
Liczba przyłączy / liczba mieszkań

1,43
0,75

            *wg danych Urzędu Gminy oraz Rocznika Statystycznego Woj. Łódzkiego 2003

Teren gminy skanalizowany jest w ok. 17%. Sieć istnieje w obrębie miejscowości: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowie, częściowo Baby i Gościmowice. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 37,3 km, a liczba przyłączy do budynków – 790. Na pozostałym obszarze gminy ścieki gospodarcze gromadzone są w tzw. szambach i wywożone we własnym zakresie. Wywozem ścieków z obszaru gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy.

W gminie funkcjonuje biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków (typu „BIOGRADEX”) w Moszczenicy. Wydajność oczyszczalni wynosi 780 m³/dobę. 
Gospodarka energetyczna

Funkcję rozdzielni energii elektrycznej dla gminy pełni stacja PZ 15 kV w Moszczenicy. Energia dostarczana jest z głównej  stacji zasilającej GPZ 220/110/15kV „Piotrków” za pomocą trzech linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV. 

Przez obszar gminy przebiegają również linie wysokiego napięcia – 220 kV i 110 kV. Uciążliwość tych linii mieści się w strefach ochronnych – 19 m od osi linii w obie strony dla linii 220 kV i 9 m od osi linii w obie strony dla linii 110 kV.

Gospodarka odpadami stałymi

Odpady ze względu na źródło powstania dzielą się na odpady :

· odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych

· odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w przemyśle

· odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające azbest itp.)

Odpady niebezpieczne

Na terenie gminy Moszczenica nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych. Przepisy prawne pozwalają wytwórcom lub odbiorcom odpadów, przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich magazynowanie na własnym terenie oraz na organizowanie ich wywozu we własnym zakresie. W gminie decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zostały wydane kilkudziesięciu firmom .

Odpady medyczne
Odpady medyczne z terenu gminy zbierane są przez wyspecjalizowane firmy         i wywożone do spalarni zlokalizowanych poza jej granicami.

Odpady z sektora gospodarczego

Gmina Moszczenica nie posiada własnego składowiska odpadów przemysłowych, korzysta ze składowiska w miejscowości Podkałek (gm. Sulejów). Wytwórcy odpadów przemysłowych samodzielnie organizują ich wykorzystanie i odbiór.

Odpady komunalne 

Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych na peryferiach Moszczenicy, które zarządzane jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy. Składowane tu odpady nie są segregowane, ich ilość wynosi ok.104.040 m³.

Ilość odpadów komunalnych przyjętych na lokalne składowisko w latach 2002 i 2003 (w Mg):

Rodzaj odpadów
2002
2003

Odpady komunalne z gospodarstw indywidualnych
134,18
88,56

Odpady komunalne z firm i zakładów
1503,4
2045,5
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W gospodarstwach domowych na terenach wiejskich często odpady segregowane są z przeznaczeniem na:

· kompost (odpady kuchenne, z upraw polowych, przydomowych ogrodów),

· do spalania w warunkach domowych (odpady z tworzyw sztucznych, tkaniny, papier itp.).

Ponieważ w grupie odpadów gospodarskich przeznaczonych do spalania znajdują się również odpady niebezpieczne (np.: opakowania po lekach, materiały opatrunkowe, opakowania i resztki środków chemicznych i ochrony roślin) ich samodzielna utylizacja ma degradujący wpływ na środowisko.

W gminie planuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, która ma zmniejszyć ilości odpadów deponowanych na składowisku oraz zwiększyć zagospodarowanie odpadów – recycling i odzysk surowców wtórnych. 

Zaopatrzenie w ciepło

Gmina Moszczenica nie posiada zbiorczych systemów grzewczych. Lokalne kotłownie funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej. Mieszańcy gminy posiadają indywidualne  źródła ciepła. Najczęściej są to kotłownie opalane węglem, olejem opałowym, gazem płynnym propan-butan oraz odpadami drzewnymi. 

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne w gminie zapewnia działający w Piotrkowie Trubunalskim węzeł telekomunikacyjny oraz główne połączenie przewodowe relacji Piotrków – Łódź. Na obszarze gminy działa placówka pocztowo-telekomunikacyjna znajdująca się w Moszczenicy. Liczba abonentów telefonii przewodowej w gminie wynosi 1334 (na 1000 mieszkańców gminy przypada 103,9 przyłączy). 

Na terenie gminy działa również „Telefonia Pilicka” oraz operatorzy telefonii komórkowej Era i Idea. Maszty telefonii komórkowej umiejscowione są w miejscowościach: Moszczenica, Raciborowice, Jarosty, Sierosław, Gościmowice. 

3.6. Środowisko naturalne

Mimo iż na terenie gminy Moszczenica nie występują parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody cały jej teren stanowi znaczące ogniwo wojewódzkiego systemu ekologicznego. Wschodnio-południowe granice gminy przylegają do otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Chronionego Krajobrazu Pilczańsko-Radomszczańskiego. Na obszarze gminy znajdują się cztery podworskie parki zabytkowe (Moszczenica, Kiełczówka, Rękoraj, Raciborowice) połączone naturalnymi ciągami w postaci dolin rzecznych Moszczanki, Rakówki i Wolbórki. W 2003 roku Uchwałą Rady Gminy poddano pod ochronę, w formie użytku ekologicznego, koryto rzeki Moszczanki, obejmujące odcinek o długości około 200 m w okolicy wsi Powęziny. Różnorodność krajobrazu podkreślają dodatkowo tereny wilgotnych łąk, torfowisk, lasów bagiennych i źródlisk wraz z naturalnymi formami roślinności. 

Obszar gminy Moszczenica zaliczany jest do najsłabiej zalesionych gmin w powiecie piotrkowskim. Lasy i grunty leśne zajmują tu 1322 ha, co stanowi zaledwie 11,8% ogólnej jej powierzchni. 

Głównymi surowcami mineralnymi gminy są złoża glin zwałowych, piasku, żwiru. Na skalę przemysłową prowadzi się eksploatację glin zwałowych z wierzchniej warstwy gliny do głębokości 0,5 – 0,8 m. Złoża kopalin z terenu gminy Moszczenica posiadają zarejestrowane zasoby:

· Michałów – złoże glin zwałowych – 2,9 tys. m³,

· Podolin – złoże kruszywa naturalnego – 2.572 tys. Mg,

· Rękoraj – złoże piasku – 16.630,8 Mg.

Analiza SWOT :

Mocne strony:

1. Położenie geograficzne gminy

2. Drogi tranzytowe

3. Zwodociągowanie gminy 

4. Czyste środowisko przyrodnicze 

5. Dobrej jakości gleby umożliwiające produkcję rolną

6. Działające jednostki infrastruktury społecznej

7. Istnienie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w części obszaru gminy 

8. Duże kompleksy leśne 

9. Telefonizacja gminy

10. Istnienie na terenie gminy kilku większych firm dających zatrudnienie jej mieszkańcom

Słabe strony:
1. Zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarczych działających w gminie

2. Brak kanalizacji na terenie całej gminy

3. Zły stan nawierzchni dróg

4. Brak selektywnej zbiórki odpadów, istniejące dzikie wysypiska odpadów oraz niska świadomość ekologiczna mieszkańców

5. Brak zagospodarowania i regulacji cieków wodnych

6. Nie najlepszy stan techniczny urządzeń melioracyjnych

7. Zły stan techniczny części obiektów placówek oświatowych

8. Brak obiektów sportowych przy niektórych placówkach oświatowych

9. Brak miejsc pracy dla młodzieży i osób z wyższym wykształceniem 
10. Brak sprawnego systemu przepływu informacji w gminie (informacja - społeczeństwo)

Zagrożenia:

1. Zanieczyszczenie środowiska

2. Uciążliwość ze strony transportu samochodowego (hałas, przewóz materiałów niebezpiecznych)

3. Bezrobocie, brak środków finansowych i spójności przepisów prawnych

4. Niska świadomość ekologiczna 

5. Brak współpracy pomiędzy gminami i powiatem

6. Trudności dla gospodarki wynikające z dostosowania przepisów do norm Unii Europejskiej 

7. Postępujący niż demograficzny i starzenie się społeczeństwa

Szanse:

1. Pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje ekologiczne i gospodarcze

2. Minimalizacja bezrobocia

3. Zainteresowanie gminą potencjalnych inwestorów

4. Poprawa stanu technicznego wszelkich dróg na terenie gminy 

5. Czyste środowisko przyrodnicze

6. Pełna kanalizacja gminy

7. Gazyfikacja gminy

8. Poprawa stanu nawierzchni dróg

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

10. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki

11. Koordynacja działań na szczeblu międzygminnym w zakresie poprawy stanu środowiska i gospodarki odpadami

12. Poprawa estetyki gminy (tworzenie parków, zadrzewienia i zakrzewienia) 

3.7. Główne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego

Niewystarczające środki w budżecie gminy Moszczenica (niskie dochody własne) stanowią główną barierę jej rozwoju społeczno-gospodarczego. Pozyskanie środków z funduszy strukturalnych umożliwi podjęcie działań, poprawiających sytuację mieszkańców w poszczególnych sferach życia społecznego. 

Za najważniejsze problemy społeczności gminy Moszczenica uznano:

· Niepełną infrastrukturę techniczną na terenie gminy

· Zły stan nawierzchni dróg 

· Utrudnienia związane z komunikacją 

· Wysokie bezrobocie i związane z tym ubożenie mieszkańców

· Nieopłacalność produkcji rolnej

· Zły stan techniczny części obiektów użyteczności publicznej

· Niewystarczająca oferta edukacyjna dla młodzieży i dorosłych (edukacja ekologiczna, gospodarcza)

· Brak miejsc pracy dla młodych ludzi oraz osób z wyższym wykształceniem.

· Niesprawny system przepływu informacji w gminie

4. Cele strategiczne i cele operacyjne rozwoju gminy

Planowanie rozwoju gminy

Proces planowania rozwoju gminy ma na celu ustalenie w jakim kierunku powinna zdążać gmina w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Plan oparty o przeprowadzoną analizę stanu obecnego gminy i uwzględniający wnioski z analizy SWOT pozwala na dobór optymalnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzeń wcześniej określonych i dokładnie zdefiniowanych  celów działania. Proces planowania przebiega zgodnie z przedstawionym niżej schematem. 

Dążenie strategiczne (misja) 
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Konkretne działania (plan zadań)

Analiza pozwala zdefiniować następujące cele strategiczne gminy Moszczenica:

I Cel strategiczny: Poprawa standardu życia mieszkańców gminy 

Strategicznym celem podejmowanych przez Samorząd Gminy działań powinna być poprawa standardu życia mieszkańców gminy. Zarysowujące się różnice, pomiędzy terenami wiejskimi a miastami, w dostępności urządzeń infrastruktury społecznej i technicznej oraz kultury, sportu i rekreacji, nadal są znaczne. Należy niwelować te różnice dla stworzenia odpowiednich warunków do ogólnego rozwoju gminy. Pełna infrastruktura techniczna i drogowa oraz społeczna jest czynnikiem warunkującym osiągnięcie wszystkich założonych celów rozwoju gminy. Realizacja zadań związanych z działaniami  inwestycyjnymi wymaga znacznych środków finansowych – budżet gminy Moszczenica nie jest w stanie samodzielnie finansować większości inwestycji. Konieczne jest podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych, pochodzących z funduszy strukturalnych UE, funduszy ochrony środowiska, budżetu państwa i innych.

Słabe Strony
Strategia Konwersyjna
Mocna Strona (Zneutralizowane Zagrożenie)

· bezrobocie i ubożenie społeczeństwa,

· brak zaplecza rekreacyjno-kulturalnego,

· brak perspektyw dla młodzieży,

· braki w infrastrukturze technicznej,

· nieopłacalność rolnictwa
Poprawa standardu życia mieszkańców gminy
· wzrost zatrudnienia,

· aktywizacja społeczeństwa,

· zatrzymanie wykształconej młodzieży,

· wystarczające środki na inwestycje  

II Cel strategiczny: Ożywianie gospodarcze gminy 

Rozwój gospodarczy gminy Moszczenica będzie uzależniony od możliwości rozwoju nowoczesnego rolnictwa, które również w tej chwili jest wiodącą gałęzią gospodarki gminy. Dodatkowa możliwość rozwoju gminy rysuje się w przetwórstwie, sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, agroturystyce.  Działania Samorządu gminy powinny wspierać wszelkie możliwości rozwoju poprzez: rozbudowę systemów infrastruktury technicznej i systemu komunikacyjnego, przygotowanie terenów pod inwestycje, stworzenia systemu ulg dla osób i firm, tworzących nowe miejsca pracy, itp. Samorząd gminy powinien preferować działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska oraz podejmować działania, które podniosą jego walory (zalesienie nieprzydatnych rolniczo gleb, ochrona wód, wprowadzenie docelowego systemu gospodarki odpadami itp.)

Mocne Strony
Odpowiadające im Szanse Rozwoju
Cel Strategiczny

· tradycje rolnicze,

· korzystne położenie,

· warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa, przetwórstwa, turystyki
· podniesienie aktywności społeczeństwa,

· możliwość ubiegania się o środki pomocowe, 

· ożywienie rolnictwa poprzez tworzenie gospodarstw  ekologicznych,  specjalistycznych i konkurencyjnych,

· rozwój infrastruktury technicznej umożliwiający rozwój podmiotów gospodarczych

· zadbanie o stan środowiska naturalnego
Ożywianie gospodarcze gminy

CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE, PROGRAMY

Cele strategiczne
Cele operacyjne
Programy

I. Poprawa standardu życia mieszkańców gminy
Kompleksowa infrastruktura techniczna
Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

Program modernizacji sieci melioracyjnej

Program gazyfikacji


Funkcjonalne zaplecze społeczne i kulturalne
Program modernizacji placówek sfery społecznej

Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

II. Ożywianie gospodarcze gminy 
Rolnictwo- podstawą rozwoju gminy
Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

Program rozwoju przetwórstwa




Tworzenie miejsc pracy
Program rozwoju sektora MŚP

Program pozyskania inwestorów


Aktywizacja społeczeństwa
Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy 

Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

Program informacyjny o Unii Europejskiej


Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji
Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych


Utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego
Program ochrony terenów leśnych

Program ochrony wód

Program gospodarki odpadami

Poniżej przedstawiono nazwy celów operacyjnych i podstawowe działania, które należy podjąć dla osiągnięcia tych celów:

· Kompleksowa infrastruktura techniczna – rozbudowa systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz oczyszczalni przyzagrodowych, gazyfikacja gminy, modernizacja dróg i systemu komunikacyjnego gminy, współpraca z Zarządem Powiatu w sprawie modernizacji dróg powiatowych, rozbudowa infrastruktury drogowej, itp.
· Funkcjonalne zaplecze społeczne i kulturalne poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, ochotniczej straży pożarnej oraz modernizacja wyposażenia placówek.
· Rolnictwo - podstawą rozwoju gminy – wspieranie tworzenia grup producenckich, ułatwienie przepływu informacji o funduszach i programach Unii Europejskiej, wsparcie działań marketingowych i promocji lokalnych produktów
· Tworzenie miejsc pracy – stworzenie systemu ulg dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy, systemu zachęt dla inwestorów, poprawa obsługi interesantów w Urzędzie Gminy (standardy ISO), promocja gminnej oferty inwestycyjnej pozyskanie i uzbrojenie i podstawową infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne, działalność gospodarczą, promocja gminnej oferty w tym zakresie
· Aktywizacja społeczeństwa – umożliwienie mieszkańcom gminy podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy m.in. w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej, nowych technologii chroniących środowisko itp
· Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji rozwój agroturystyki i ekologicznego rolnictwa, zalesienia gleb niższych klas, nieużytkowanych rolniczo, rozwój małej retencji, poprawa estetyki gminy
· Utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego – edukacja mieszkańców gminy w zakresie ekologii, popularyzacja ekologicznych źródeł energii, systemy selektywnej zbiórki odpadów, odzysk surowców wtórnych itp.
5. Programy i plan zadań

Zespoły robocze, powołane przez Wójta Gminy Moszczenica opracowały szczegółowe programy realizacyjne. Zarys programów przedstawiono poniżej:

Kompleksowa infrastruktura techniczna

1. Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie środków zewnętrznych, realizacja programu.
2. Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy -  analiza stanu dróg w gminie, analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie otoczenia dróg (chodniki, oświetlenie, oznakowanie, parkingi, ścieżki rowerowe itp.), opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie środków na inwestycje, realizacja programu.

3. Program modernizacji sieci melioracyjnej – analiza potrzeb modernizacyjnych (we współpracy ze spółkami wodnymi), opracowanie harmonogramów prac, realizacja programu

4. Program gazyfikacji – analiza zapotrzebowania społecznego, opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie środków, realizacja programu
Funkcjonalne zaplecze społeczne i kulturalne 

5. Program modernizacji placówek sfery społecznej – analiza stanu bazy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, OSP, opracowanie harmonogramu inwestycji, pozyskanie środków na inwestycje.

6. Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych – analiza potrzeb w zakresie wyposażenia placówek, opracowanie harmonogramów zakupów, pozyskanie środków na realizację programu

7.  Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży- zwiększenie oferty edukacyjnej, organizacja w oparciu o bazę placówek oświatowych zajęć np. komputerowych, kulturalnych, budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych i kulturalnych.

Rolnictwo- podstawą rozwoju gminy 

8. Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa - doprowadzenie infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na działalność usługową na rzecz rolnictwa, pomoc organizacyjna przy tworzeniu grup producenckich.

9. Program rozwoju przetwórstwa – stworzenie możliwości rozwoju przetwórstwa, pomoc organizacyjna Urzędu Gminy przy tworzeniu grup producenckich.
Tworzenie miejsc pracy 

10.  Program rozwoju sektora MŚP – pomoc finansowa, merytoryczna i organizacyjna Urzędu Gminy, opracowanie systemu ulg i zachęt dla zainteresowanych własną działalnością gospodarczą. 

11. Program pozyskania inwestorów - opracowanie i wdrożenie systemu ulg i zachęt dla inwestorów, rozpowszechnienie informacji o ulgach podniesienie standardu obsługi petentów przez Urząd Gminy (wprowadzenie standardów ISO), utworzenie komórki ds. promocji i kontaktów z inwestorami. 

Aktywizacja społeczeństwa 

12.Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy - analiza zapotrzebowania na kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, agroturystyki, współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami, pomoc organizacyjna ze strony Urzędu Gminy
13. Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych – pomoc finansowa, merytoryczna i organizacyjna Urzędu Gminy.
14. Program informacyjny o Unii Europejskiej – organizacja we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami cyklu spotkań informacyjnych o przepisach unijnych, możliwościach pozyskania środków z programów pomocowych itp.
Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji 

15. Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego – analiza możliwości stworzenia infrastruktury rekreacyjnej: budowy zbiorników retencyjnych, wyznaczenia ścieżek rowerowych, budowy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych.
16. Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych - popularyzacja dodatkowej działalności gospodarstw rolnych, pomoc organizacyjna, promocja gminnej oferty agroturystycznej
Utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego 

17. Program ochrony terenów leśnych – opracowanie – we współpracy ze Starostwem Powiatowym i rolnikami – „mapy” terenów pod zalesienia, harmonogramów zalesień, pozyskanie środków finansowych na zalesienia oraz realizacja programu.
18. Program ochrony wód – opracowanie planu ochrony istniejących zbiorników wodnych
19. Program gospodarki odpadami – wprowadzenie segregacji odpadów „u źródła”, systemu odbioru odpadów od mieszkańców, stworzenie Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, likwidacja „dzikich wysypisk”. 
6. Harmonogramy realizacji zadań

Osiągnięcie założonych celów strategicznych i celów operacyjnych gminy warunkuje realizacja konkretnych zadań inwestycyjnych. Plan zadań przedstawiono w podziale na zadania bieżące (2004-2006) opisane szczegółowo oraz na zadania długoterminowe (2007-2011), przedstawione w zarysie. 

6.1. Zadania bieżące

Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.
Nazwa zadania
Termin realizacji
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
Zgodność z planami strategicznymi







Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

1
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie

Etap I (dł.6.227,50 mb)
2004/2005
Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie-Batorówka,  

Etap II (dł.2.400 mb)
2005/2007
Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw


3
Budowa infrastruktury dla Osiedla domków jednorodzinnych w Moszczenicy


2005/2006
Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw


4
Budowa sieci wodociągowej w Lewkówce
2005
Brak pełnej sieci wodociągowej na terenie gminy


5
Odwiert studni głębinowej w Srocku
2006
Zwiększenie wydajności ujęcia , automatyzacja wyposażenia




Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

6
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
2005/2007
Zły stan techniczny dróg,  ważnych dla  gminnego systemu komunikacyjnego
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program modernizacji sieci melioracyjnej

7
Modernizacja urządzeń melioracyjnych
2005/2007
Zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych, ważnych dla równoważenia stosunków wodnych w glebie
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program gazyfikacji

8
Analiza zapotrzebowania i opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy
2005/2007
Konieczność dostępu do ekologicznych źródeł energii
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program modernizacji placówek sfery społecznej

9
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul. Piotrkowska
2004/2005
Zły stan techniczny budynku, wysokie koszty ogrzewania budynku szkoły
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

10
Docieplenie budynku SP ZOZ w Moszczenicy
2005/2006
Zły stan techniczny budynku, wysokie koszty ogrzewania budynku i starty ciepła


11
Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy.
2005/2007
Konieczność zapewnienia dostępu na Oddział Przewlekle Chorych osobom chorym w podeszłym wieku i niepełnosprawnym




Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

12
Utworzenie stanowisk z dostępem do Internetu w Urzędzie Gminy
2004/2007
Konieczność poprawy dostępu do informacji dla mieszkańców gminy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

13
Stworzenie programu organizacji czasu wolnego dla młodzieży
2005/2007
Konieczność dokształcenia, poprawy dostępności do nowoczesnych mediów dla młodzieży z terenu gminy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

14
Popularyzacja nowoczesnych technologii, ekologicznych upraw
2005/2007
Konieczność poprawy jakości i opłacalności produkcji rolnej
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju przetwórstwa

15
Analiza możliwości utworzenia na terenie gminy nowych zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego
2005/2007
Konieczność poprawy jakości i opłacalności produkcji rolnej i poparcie rozwoju gminy oraz tworzenia nowych miejsc pracy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju sektora MŚP

16

2005/2007
Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska



Program pozyskania inwestorów

17
Aktywne działania Urzędu Gminy w celu pozyskania inwestorów
2005/2007
Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy 
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

18
Zakup gruntów pod przyszłe tereny inwestycyjne
2004/2013
Brak wystarczającej ilości terenów pod inwestycje


19
Zainstalowanie w UG programu do bezpośredniej obsługi interesantów
2005/2007
Konieczność poprawy dostępu do informacji dla mieszkańców gminy


Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy

20
Organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy odnośnie własnej działalności gospodarczej, poprawy jakości produkcji rolnej, tworzenia grup producenckich, itp. 
2005/2006
Przeciwdziałanie apatii społeczeństwa
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

21
Wsparcie dla osób przejawiających inicjatywy gospodarcze
2004/2013
Konieczność aktywnej pomocy dla powstających podmiotów gospodarczych 
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program informacyjny o Unii Europejskiej

22
Organizacja punktów informacji o Unii Europejskiej oraz  szkoleń dla mieszkańców gminy odnośnie możliwości korzystania ze środków UE 
2005/2006
Właściwe korzystanie ze środków finansowych UE stwarzających możliwości dla rozwoju gminy 
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska



Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

23
Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych
2005/2008
Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

24
Rozwój gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
2005/2007
Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy, oferty dla turystów, zwiększenie dochodów ludności gminy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

25
Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
2005/2007
Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy, oferty dla turystów, zwiększenie dochodów ludności gminy


26
Popularyzacja zdrowej żywności
2005/2011
Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy, oferty dla turystów, zwiększenie dochodów ludności gminy


Program ochrony terenów leśnych

27
Poprawa lesistości
2005/2008
Zagospodarowanie gleb o niskich klasach bonitacyjnych
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

28
Tworzenie nowych terenów zielonych
2004/2008
Zwiększenie terenów zielonych




Program ochrony wód

29
Ochrona istniejących zbiorników wodnych i wód podziemnych przed negatywnymi skutkami działalności gospodarczej
2004/2013
Poprawa jakości wód w gminie
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program gospodarki odpadami

30
Modernizacja wysypiska śmieci w Moszczenicy
2004/2005
Konieczność doprowadzenie zasilania w wodę, wykonania dwóch odwiertów piezometrycznych, montaż i zakup wagi samochodowej, wykonania pasa zieleni
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

31
Wpółpraca międzygminna w realizacji założeń Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 




Zadania inwestycyjne odpowiadające programom z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Program nr 1
Nazwa programu: Program rozbudowy sieci wodociągowych i  kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie,etap I


2004/2005
Kanalizacja z rur PVC o dł. 6.227,50m, przyłącza kanalizacyjne -113 szt, . przepompownia
Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
GMINA
WFOŚiGW


3.305.400
3- Rozwój lokalny

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie,-Batorówka, etap II


2005/2006
Kanalizacja z rur PVC o dł. 2,4 km, przyłącza kanalizacyjne -    50 szt, przepompownie
Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
GMINA
WFOŚiGW


1.200.000
3- Rozwój lokalny

Budowa sieci wodociągowej w Lewkówce
2005
Wodociąg z rur PVC 110 o dł.ok. 800m , 12 szt. przyłączy
Dostarczenie wody pitnej dobrej jakości co bezpośrednio poprawi warunki sanitarne i higieniczne odbiorcom, poprawa jakości odprowadzonych ścieków technologicznych , zmniejszenie wskaźnika zachorowalności
GMINA
WFOŚiGW


50.000
3- Rozwój lokalny

Odwiert studni głębinowej w Srocku
2006
Zwiększenie wydajności ujęcia wody w Srocku o 60 m3/h, modernizacja technologii poboru  i uzdatniania wody 

(zastosowanie układu stałego ciśnienia wody w sieci)
Poprawa warunków sanitarnych i higienicznych odbiorcom, poprawa jakości odprowadzonych ścieków technologicznych, zmniejszenie wskaźnika zachorowalności
GMINA
WFOŚiGW


350.000
3- Rozwój lokalny

Budowa infrastruktury dla osiedla domków jednorodzinnych w Moszczenicy
2005/2006
Uzbrojenie w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną 30szt. działek budowlanych, budowa dróg wewnętrznych
Poprawienie jakości życia mieszkańców przynajmniej do przeciętnych standardów europejskich oraz zatrzymanie niekorzystnych tendencji demograficznych poprzez zainteresowanie zakupem działek ludzi młodych stworzenie warunków  dla potencjalnych nabywców i inwestorów dających poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, rozwój agroturystyki, rozwój MiŚP
GMINA
WFOŚiGW


2.500.000
3- Rozwój lokalny

Program nr 2
Nazwa programu: Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Przebudowa

 i modernizacja drogi w Moszczenicy,

 ul.  Poduchowna
2005
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy

o  dł. ok.750m 
 Poprawa warunków transportowych , bezpieczny dojazd do szkół, pracy, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski-FOGR
550.000
3- Rozwój lokalny

Przebudowa

 i modernizacja drogi w Babach, ul. Sieradzka, ul. Wąska
2005/2006
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy

o  dł. Ok. 760m
Poprawa warunków transportowych , bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski-FOGR
700.000
3- Rozwój lokalny

Przebudowa

 i modernizacja drogi w Gościmowice II-Powęziny-Gościmowice I
2004
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, 

o  dł. 973m + 46m skrzyżowania
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski-FOGR
319.700
3- Rozwój lokalny

Przebudowa

 i modernizacja drogi w Kosowie-Lewkówka
2004
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. 776m
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski-FOGR
180.000
3- Rozwój lokalny

Przebudowa drogi w Raciborowicach
2005
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. Ok. 1.520m
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski- FOGR
610.000
3- Rozwój lokalny

Przebudowa drogi  Pomyków-Białkowice
2004/2006
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. Ok. 2.170m
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski- FOGR
870.000
3- Rozwój lokalny

Przebudowa drogi w Jarostach, ul. Miła
2004/2006
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy, przebudowa oświetlenia ulicznego i linii telekomunikacyjnej

o  dł. ok. 1.500m
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski
640.000
3- Rozwój lokalny

Przebudowa drogi Podolin-Kolonia 
2005
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. ok. 670m
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski-FOGR
260.000
3- Rozwój lokalny

Program nr 3
Nazwa programu: Program modernizacji sieci melioracyjnej

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Modernizacja sieci melioracyjnej na terenie gminy


2004-2013
Opracowanie planu koniecznych napraw, czyszczenie rowów, wymiana urządzeń
Poprawa stosunków wodnych w glebie
Spółka wodna 

350.000
3 – rozwój lokalny

Program nr 4
Nazwa programu: Program gazyfikacji

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Opracowanie szczegółowego Programu Gazyfikacji Gminy
2005/2007
Analiza zapotrzebowania i opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy
Poprawa stanu środowiska
GMINA
Starostwo Powiatowe,  Gmina Wolbórz, Gmina Grabica
50.000
3- Rozwój lokalny

Program nr 5
Nazwa programu: Program modernizacji placówek sfery społecznej

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy
2004/2005
Techniczna modernizacja kołowni i zakup, montaż kotła 225 kW na paliwo olejowe, wymiana instalacji c.o., grzejników, wod.kan. przyłącze kan.san., instal. elektr.j,odwodnienie budynku, ocieplenie ścian i dachu. 
Zmniejszenie wielkości emitowanych substancji zanieczyszczających oraz stężeń pyłów i gazów w powietrzu, zmniejszenie nadmiernych strat ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania, zapewnienie zdrowego i przyjemnego klimatu pomieszczeń, wydłużenie okresu eksploatacji budynku,bezpieczna i łatwa obsługa kotłowni
GMINA 
WFOŚiGW

MENiS
1.200.000.
3- Rozwój lokalny

Docieplenie budynku SP ZOZ w Moszczenicy


2004/2005
Docieplenie ścian -732,42m2
 i dachu – 348,40m2wraz z wymianą pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa,  orurowanie.


Zmniejszenie nadmiernych strat ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania, zapewnienie zdrowego i przyjemnego klimatu pomieszczeń, wydłużenie okresu eksploatacji budynku
GMINA
WFOŚiGW
800.000
3- Rozwój lokalny

Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy
2005/2007
Budowa szybu windowego, dostawa i montaż dźwigu windowego, roboty elektryczne, nadzór inwestorski
Zapewnienie dostępu osobom chorym w podeszłym wieku i niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje użytkowe budynku ,przy zachowaniu dotychczasowego układu funkcjonalnego i komunikacyjnego w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia.
GMINA
WFOŚiGW
250.000
3- Rozwój lokalny

Program nr 7
Nazwa programu: Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Organizacja czasu wolnego dla młodzieży
2004/2013
Wyposażenie placówek oświatowych i kulturalnych, stworzenie klubów, kawiarenki internetowej, itp. 
Aktywizacja młodzieży
Gmina 

50.000
3 – rozwój lokalny

Program nr 8
Nazwa programu: Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Wspieranie gospodarstw rolnych
2004/2013
Wspieranie gospodarstw, popularyzacja nowoczesnych technologii, szkolenia dla rolników
Podniesienie jakości produkowanej żywności
Gmina
Rolnicy
50.000
3 – rozwój lokalny

Popularyzacja produkcji zdrowej żywności
2004/2013
Wspieranie i popularyzacja produkcji zdrowej żywności, promocja towaru
Dobrze sprzedająca się ekologiczna żywość
Gmina
Rolnicy
50 000
3 – rozwój lokalny

Program nr 9
Nazwa programu: Program rozwoju przetwórstwa

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Wspieranie rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie gminy
2004/2013
Przygotowanie terenów pod inwestycje, wsparcie dla rolników gotowych stworzyć grupy producenckie 
Przetwarzanie płodów rolnych na terenie gminy, nowe miejsca pracy, zatrzymanie dochodów
Gmina
Rolnicy

Inwestorzy 
50.000
3 – rozwój lokalny

Program nr 10
Nazwa programu: Program rozwoju sektora MŚP

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Wspieranie rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości
2004-2013


Szkolenia i wsparcie dla mieszkańców tworzących własne firmy, doradztwo, preferencyjne kredyty 
Nowe miejsca pracy
Powiatowy Urząd Pracy

Gmina 

50.000
3 –rozwój lokalny

Program nr 11
Nazwa programu: Program pozyskania inwestorów

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Pozyskanie inwestorów z zewnątrz


2004-2013
Stworzenie korzystnej oferty dla inwestorów, uzbrojenie terenów pod inwestycje, sprawna obsługa w Urzędzie Gminy
Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy
Gmina 

500.000


Poprawa obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
2004-2013
Uzyskanie przez Urząd Gminy w Moszczeznicy certyfikatu ISO
Sprawna obsługa interesantów
Gmina
Urząd Wojewódzki
50.000
3 - Rozwój lokalny




Program nr 12
Nazwa programu: Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy 

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Organizacja szkoleń dla mieszkańców

Prowadzenie profesjonalnego doradztwa, organizacja szkoleń w zakresie: prowadzenia własnej działalności, gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, stosowania w rolnictwie nowoczesnych technologii, produkcji ekologicznej żywości 
Wzrost  przedsiębiorczości mieszkańców
Gmina 


Starostwo Powiatowe

Urząd Wojewódzki
50.000
3 – rozwój lokalny

Program nr 15
Nazwa programu: Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Rozwój zaplecza turystyczno rekreacyjnego w gminie
2004/2013
Wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych, wydanie folderów i informatorów
Zwiększenie atrakcyjności terenu, liczby turystów oraz dochodów gminy i mieszkańców
Gmina 

50 0000
3 – rozwój lokalny

Program nr 16
Nazwa programu: Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Rozwój gospodarstw agroturystycznych
2004-2013
Wspieranie tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych 
Wzbogacenie oferty dla turystów
Gmina


Rolnicy 
20 000
3 – rozwój lokalny

Promocja gospodarstw agroturystycznych 
2004/2013
Opracowanie koncepcji promocji agroturystyki, wydanie folderów, stworzenie stron internetowych 
Wzbogacenie oferty dla turystów
Gmina


Rolnicy 
2 000
3 – rozwój lokalny

Program nr 17
Nazwa programu: Program ochrony terenów leśnych

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Poprawa lesistości
2005/2013
Sukcesywne powiększenie lesistości gminy, zalesianie gleb nieprzydatnych rolniczo.
Zwiększanie lesistości gminy
Starostwo Powiatowe
Gmina

ARiMR
100 000


Tworzenie nowych terenów zielonych
2004/2013
Tworzenie nowych parków i innych nasadzeń (np. pasów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych)
Zwiększenie obszaru

terenów zielonych
Gmina
Starostwo Powiatowe
250 000


Program nr 19 
Nazwa programu: Program gospodarki odpadami

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Nawiązanie współpracy międzygminnej w zakresie gospodarki odpadami
2004/2005
Doprowadzenie zasilania w wodę ,wykonania dwóch odwiertów piezometrycznych, montaż i zakup wagi samochodowej,wykonania pasa zieleni
Poprawa stanu środowiska, poprawa stanu wód gruntowych
Gmina 
Starostwo Powiatowe

Gminy
200.000
3 – rozwój lokalny

6.2. Zadania długoterminowe

Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.
Nazwa zadania
Termin realizacji
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
Zgodność z planami strategicznymi







Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

1
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, ul. Rzeczna do 

Q 2.300m3/d
2005/2007 
Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II
2008/2010
Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki


3
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II
2009/2011
Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw


4
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
2010/2013
Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw




Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

5
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
2007/2013
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program modernizacji sieci melioracyjnej

6
Modernizacja urządzeń melioracyjnych
2007/2013
Zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych, ważnych dla równoważenia stosunków wodnych w glebie
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program gazyfikacji

7
Gazyfikacja gminy
2007/2013
Dostarczenie mieszkańcom możliwości korzystania z ekologicznego paliwa
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program modernizacji placówek sfery społecznej

8
Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
2010/2011
Konieczność zakupu nowoczesnego sprzętu do badań analitycznych i diagnostycznych z możliwością wykonywania podstawowych badań na miejscu, konieczność doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny, z którego mogłyby korzystać dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne lub upośledzone.
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

9
Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy
2007/2011
Stworzenie instytucji zamierzającej prowadzenie działalności z zakresu: ochrony dziedzictwa narodowego i lokalnego t.j. muzeum, oraz powstanie instytucji promującej  rozwój młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej z zagospodarowaniem zabytkowego parku przyległego do dworku, prowadzenie działalności kulturalnej i ochrony zasobów przyrody.  


Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

10
e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu
2007/2011
Zbyt niski poziom informatyzacji UG Moszczenica, brak programów e-urząd zapewniających pełną informatyzację pracy urzędu, niedostateczny dostęp do informatyzacji publicznej 
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego

 Programu Ochrony Środowiska

11
Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych 

w gm. Moszczenica 
2007/2013
Potrzeba wspierania organizacyjnie i finansowo różnych form aktywności społecznej /zespoły ludowe, OSP, kluby sportowe/integracja i promocja Gminy oraz poprawa estetyki i bezpieczeństwa zagród wiejskich/konkurs „Czystość, porządek, ład”/, konieczność doposażenia w odpowiedni sprzęt straży pożarnej w celu zapobiegania nadzwyczajnym skażeniom środowiska.


Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

12
Realizacja programu organizacji czasu wolnego dla młodzieży
2007/2013
Konieczność dokształcenia, poprawy dostępności do nowoczesnych mediów dla młodzieży z terenu gminy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

13
Promocja regionalnego rolnictwa 
2007/2013
Konieczność promowania produktów rolnych produkowanych w gminie w celu ich łatwiejszego zbytu
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju przetwórstwa

14
Tworzenie grup producenckich
2007/2013
Konieczność specjalizacji produkcji i przetwórstwa rolnego, wyrobienie marki regionu i zapewnienie rynków zbytu
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju sektora MŚP

15
Wsparcie dla osób pragnących stworzyć własne firmy
2007/2013
Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program pozyskania inwestorów

16
Aktywne działania Urzędu Gminy w celu pozyskania inwestorów
2007/2013
Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy 
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy

17
Organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy odnośnie własnej działalności gospodarczej, poprawy jakości produkcji rolnej, tworzenia grup producenckich, itp. 
2004/2006
Przeciwdziałanie apatii społeczeństwa
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

18
Wsparcie dla osób przejawiających inicjatywy gospodarcze
2007/2013
Konieczność aktywnej pomocy dla powstających podmiotów gospodarczych 
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program informacyjny o Unii Europejskiej

19
Stała informacja o możliwościach pozyskania środków z Unii Europejskiej
2007/2013
Właściwe korzystanie ze środków finansowych UE stwarzających możliwości dla rozwoju gminy
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska



Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

20
Budowa hali sportowej w Mosczenicy
2007/2009
Likwidacja opóźnień i sprostanie nowym możliwości rozwoju aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży  oraz zwiększenie możliwości korzystania z różnych form wypoczynku, kultury i sportu społeczności z terenu Gminy i potencjalnych turystów
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

21
Promocja gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych 
2007/2013
Zachęcenie do odwiedzin gminy przez potencjalnych turystów
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program ochrony terenów leśnych

22
Zalesianie nieużytków i słabych bonitacyjnie klas ziemi
2007/2013
Zwiększenie lesistości gminy, poprawa jej wizerunku


Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska



Program ochrony wód

23
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjego w Moszczenicy
2007/2011
Konieczność regulacji rzeki Moszczanki i cieków wodnych, budowy i renowacji zbiorników wodnych celem uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gminy, stworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej, podniesienie walorów krajobrazowych, zmniejszenie zagrożenia związanych z podtopieniami, poprawienie ekosystemów wodnych.
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program gospodarki odpadami

24
Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów 
2007/2013
Realizacja założeń Planu Gospodarki Odpadami.
Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

25
Wymiana azbestowych pokryć dachowych
2007/2013
Konieczność „oczyszczenia” gminy z odpadów niebezpiecznych


26
Współpraca międzygminna w realizacji regionalnych założeń Planu gospodarki odpadami
2007/2013
Realizacja założeń Gminnego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami


Program nr 1
Nazwa programu: Program rozbudowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, 

ul. Rzeczna 

do  Q - 2.300 m3/d
2006-2011
Budowa drugiego reaktora oczyszczalni wraz z wyposażeniem, modernizacja istniejącego reaktora
Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
GMINA
WFOŚiGW
5.000.000
3 – rozwój lokalny

Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II


2008/2010
Kanalizacja z rur PVC o dł.ok. 11.5 km, przyłącza kanalizacyjne -  250 szt., przepompownie
Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
GMINA
WFOŚiGW
4.025.000
3 – rozwój lokalny

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II


2009/2012
Kanalizacja z rur PVC o dł.ok.2,9 km, przyłącza kanalizacyjne -   50 szt. przepompownie
Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
GMINA
WFOŚiGW
1.155.000
3 – rozwój lokalny

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
2010/2013
Kanalizacja z rur PVC o dł.oik.6,0 km, przyłącza kanalizacyjne - 140   szt. przepompownie
Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
GMINA
WFOŚiGW
1.015.000
3 – rozwój lokalny

Program nr 2
Nazwa programu: Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Przebudowa i modernizacja drogi Białkowice-Gazomia Nowa
2005/2008
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

 dł .ok. 2.5 km
Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
GMINA
Urząd Marszałkowski,-FOGR
1.000.000
3- rozwój lokalny

Przebudowa i modernizacja dróg w Kosowie
2006/2009
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy, odwodnienie dł .ok. 8 km
Poprawa stanu technicznego dróg
GMINA
Urząd Marszałkowski,-FOGR
3.200.000
3- rozwój lokalny

Przebudowa i modernizacja drogi w Podolin Parcela
2007/2009
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy  dł.ok.1 km
Poprawa stanu technicznego drogi
GMINA
Urząd Marszałkowski,-FOGR
400.000
3- rozwój lokalny

Przebudowa i modernizacja drogi w Gościmowicach I
2011/2013
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

 dł. Ok. 4km
Poprawa stanu technicznego drogi
GMINA
Urząd Marszałkowski,-FOGR
1.600.000
3- rozwój lokalny

Przebudowa i modernizacja drogi w Babach, 

ul. Rzemieślnicza,

ul. Sieradzka II, 
2010/2011
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy dł.ok. 1,5 km
Poprawa stanu technicznego drogi
GMINA
Urząd Marszałkowski,-FOGR
600.000
3- rozwój lokalny

Przebudowa i modernizacja drogi  Baby-Lesisko
2010/20011
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

 o dł. ok. 1.2km
Poprawa stanu technicznego drogi
GMINA
Urząd Marszałkowski,-FOGR
480.000
3- rozwój lokalny

Przebudowa i modernizacja drogi w Raciborowicach II
2006/2008
Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

  dł. ok. 1.5 km
Poprawa stanu technicznego drogi
GMINA
Urząd Marszałkowski,-FOGR
600.000
3- rozwój lokalny

Program nr 5
Nazwa programu: Program modernizacji placówek sfery społecznej

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych w gminie Moszczenica
2007/2013
Wykonanie docieplenia ścian, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki,  wyposażenie strażnic OSP, 

wyposażenie Klubów Sportowych, zakup strojów ludowych oraz doposażenie KGW, organizacja i przeprowadzenie konkursu „Czystość, ład i porządek”, organizacja festynów i zabaw ludowych .
Zwiększenie liczby przygotowanych jednostek do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w warunkach szkodliwych i zagrażających zdrowiu i życiu. Wzrost liczby  uaktywnionych  społeczności lokalnych /zespołów ludowych, KGW OSP, Klubów Sportowych/ poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa zagród wiejskich, integracji i promocji Gminy.
GMINA
WFOŚiGW
400.000
3- rozwój lokalny

Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy


2006/2011
Projekt remontu, konserwacji i renowacji.

Prace budowlano-odtworzeniowe i rekonstrukcyjne.

Zagospodarowanie  budynku.

Zagospodarowanie parku. 
Powstanie instytucji zamierzającej prowadzenie działalności z zakresu: ochrony dziedzictwa narodowego i lokalnego t.j. muzeum, oraz powstanie instytucji promującej  rozwój młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej. Powstanie instytucji zajmującej się zagospodarowaniem zabytkowego parku oraz  prowadzeniem działalności kulturalnej, edukacji przyrodniczej, ekologicznej i ochrony zasobów przyrody.
GMINA
Konserwator Zabytków
5.000.000


e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu
2007/2011
Projekt informatyzacji urzędu.

Wykonanie instalacji, zakup wraz z montażem stanowisk komputerowych
Wzrost ilości instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz wzrost liczby bezpiecznych styków z Internetem w urzędzie, wzrost stanowisk komputerowych
GMINA

1.000.000
3 – rozwój lokalny

Program nr 6
Nazwa programu: Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Budowa hali sportowej w Moszczenicy
2007/2009
Projekt techniczny, kosztorys

Roboty budowlane i konstrukcyjne

Wyposażeni hali

Nadzór inwestorski
Wzrost  prawidłowych warunków kształcenia i zdobywania wiedzy,  organizacji czasu wolnego poprzez uprawianie sportu oraz wzrost uczestnictwa rodzin w imprezach rekreacyjnych i widowiskowych oraz podniesienie konkurencyjności regionu
GMINA
Urząd Marszałkowski,

UKFiS
4.500.000
3- rozwój lokalny

Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczy i rehabilitacyjny
2007/2011
Zakup kombajnu do badania krwi, aparatura USG, autoklawy, wyposażenie gabinetu stomatologicznego, sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych i inne
Wzrost liczby ośrodków wyposażonych w sprzęt specjalistyczny oraz   zwiększenie liczby wykonanych badań sprzętem specjalistycznym
GMINA

500.000
3- rozwój lokalny

Program nr 18
Nazwa programu: Program ochrony wód

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Moszczenicy


2007/2011
Wykup gruntu, budowa zbiornika o pow. ok. 12 ha lustra wody, regulacja rzeki Moszczanki, zagospodarowanie terenu: tereny zielone, nasadzenia,  plaże,  budowa bazy gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej
Wyregulowane odpływy i dopływy rzeki Moszczanki i cieków wodnych, nowy zbiornik wodny wraz z zapleczem bazy gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej, powstanie nowych miejsc pracy, rozwój agroturystyki.
GMINA
WZMiUW

WFOŚiGW
2.020.000
3- rozwój lokalny

Program nr 19 
Nazwa programu: Program gospodarki odpadami

Nazwa zadania
Rok
Opis zadania
Oczekiwane rezultaty
Podmiot realizujący
Instytucje współpracujące
Szacunkowe koszty
Odpowiadające priorytety ZPORR

Budowa Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Moszczenicy
2007-2011
Konieczność wdrożenia planu gospodarki odpadami celem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i gmin sąsiadujących, tworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów, systemu zbiórki u „źródła”, ochrona powierzchni ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych.
Docelowe rozwiązanie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych 
Gmina 
Starostwo Powiatowe

Gminy
500.000
3 – rozwój lokalny

7. Powiązanie projektów z innymi działaniami

Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Moszczenica odpowiada celom strategicznym rozwoju województwa łódzkiego, powiatu piotrkowskiego oraz celom strategicznym rozwoju gminy Moszczenica, zapisanym w strategiach rozwoju tych samorządów. Zadania związane z rozbudową sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej odpowiadają celom wojewódzkiej, powiatowej i gminnej polityki ekologicznej opisanym w Programach Ochrony Środowiska i Planach Gospodarki Odpadami.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego definiuje następujące cele strategiczne i operacyjne: 

I. Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa
· Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój kulturowy mieszkańców,

· Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców,

· Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

II. Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa
· Zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej,

· Tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej,

· Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu, Tworzenie, w kraju i zagranicą, wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego do zamieszkania, inwestowania i współpracy
III. Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego 

        posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą
· Wspomaganie i promowanie różnych form edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

· Inicjowanie i wspomaganie rozwoju różnych form i przejawów kultury regionalnej oraz ruchów regionalistycznych,

· Stymulowanie przemian w sieci osadniczej województwa, polegających na wzroście roli miast w organizacji funkcjonalno-przestrzennej regionu.

Cele strategiczne powiatu piotrkowskiego w Strategii Rozwoju zostały zapisane w dwóch sferach: 

Sfera społeczna

1.A. Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój cywilizacyjny mieszkańców

2.A. Podniesienie jakości życia i poziomu zdrowotności mieszkańców
Sfera gospodarcza

1.B.Wykorzystanie walorów dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację infrastruktury drogowej i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej

2.B. Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego rolnictwa i stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

3.B. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i rozwoju turystyki.
Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica definiuje następujące cele strategiczne: 

· Rozwój zaplecza dla rekreacyjnego rozwoju gminy

· Tworzenie nowych miejsc pracy

· Wzmocnienie potencjału społecznego poprzez ukształtowanie silnych powiązań pomiędzy władzą lokalną, mieszkańcami gminy i przedstawicielami biznesu 

Cele operacyjne zawarte w Strategii gminy Moszczenica: 

· Poprawa stanu gospodarki

· Poprawa warunków życia mieszkańców

· Tworzenie warunków funkcjonowania rolnictwa na poziomie

standardów europejskich

· Zapewnienie miejsc pracy i dochodów ludności utrzymującej się z rolnictwa

· Uatrakcyjnienie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy

· Rozwój placówek i imprez kulturalnych na terenie gminy

· Stworzenie programu promocyjnego gminy

8. Zestawienie oczekiwanych wskaźników realizacji planu

Oczekiwane efekty realizacji zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 zamieszczono w tabeli:

Lp.
Nazwa zadania
Oczekiwane wskaźniki





1
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie, etap I
Ilość oczyszczonych ścieków =25.800m3/rok

Liczba przyłączy = 113szt

Długość sieci kanalizacji = 6.227,50m

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie, etap II
Ilość oczyszczonych ścieków =8.700m3/rok

Liczba przyłączy = 50szt

Długość sieci kanalizacji = 2.400m

3
Budowa sieci wodociągowej: Lewkówce
 Długość sieci wodociągowej = 800m

Liczba przyłączy =12 szt

4
Odwiert studni głębinowej w Srocku
Wydajność studni Q=60m3/h

5
Przebudowa drogi: Moszczenica, 

ul. Poduchowna
Długość przebudowanej drogi = 750m

6
Przebudowa drogi:Gościmowice II-Powęziny-Gościmowice I
Długość przebudowanej drogi =1.019m

7
Przebudowa drogi:Kosów-Lewkówka
Długość przebudowanej drogi = 776m

8
Przebudowa drogi :Pomyków-Białkowice
Długość przebudowanej drogi =2.170m

9
Przebudowa drogi: Jarosty, ul. Miła
Długość przebudowanej drogi =1.500m

10
Budowa drogi: Raciborowice
Długość wybudowanej drogi=1.520m

11
Przebudowa drogi: Baby, ul. Wąska i ul. Sieradzka
Długość przebudowanej drogi =760m

12
Przebudowa drogi: Podolan-Kolonia
Długość przebudowanej drogi =670m

13
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul. Piotrkowska
Powierzchnia wyremontowanego budynku =3.301,4m2

14
Docieplenie budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
Powierzchnia docieplonego budynku =1.080,8m2

15
Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy 
Liczba pacjentów i personelu korzystających z windy = 300

16
Modernizacja wysypiska śmieci w Moszczenicy
Długość sieci wodociągowej=520m



Oczekiwane efekty realizacji zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 zamieszczono w tabeli:

Lp.
Nazwa zadania
Oczekiwane wskaźniki





1
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, ul. Rzeczna do 

Q =2.300m3/d
Ilość oczyszczonych ścieków =830.000m3/rok

 

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II
Liczba przyłączy =250szt

Długość sieci kanalizacyjnej = ok. 11,5km

3
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II
Liczba przyłączy = 50sz6t

Długość sieci kanalizacyjnej = ok.2,9km

4
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
Liczba przyłączy =140szt

Długość sieci kanalizacyjnej = ok. 6,0km

5
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
Długość utwardzonej drogi =19.7km

6
Budowa hali sportowej w Moszczenicy
Powierzchnia sali =1.008m2uzytkowa

Ilość uczniów korzystających z nowej sali = 1.000

7
Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
Liczba pacjentów korzystających ze sprzętu = 2.500

8
Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy


9
e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu


10
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjego w Moszczenicy
Powierzchnia zbiornika = 12 ha lustra wody

11
Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych 

w gm. Moszczenica 


12
Budowa Międzygminnego Zakładu zagospodarowania Odpadów w Moszczenicy.


9. Plan finansowy

Zbiorcze zestawienie kosztów planowanych inwestycji przedstawiają zestawienia:

Lp.
Nazwa programu
Termin realizacji
Szacunkowe koszty całkowite (zł)






1
Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
2004-2006


7.405.400

2
Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

3.739.700

3
Program modernizacji sieci melioracyjnej

350.000

4
Program gazyfikacji

50.000

5
Program modernizacji placówek sfery społecznej

2.220.000

6
Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

50.000

7
Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

10.000

8
Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

20.000

9
Program rozwoju przetwórstwa

10.000

10
Program rozwoju sektora MŚP

10.000

11
Program pozyskania inwestorów

100.000

12
Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy

50.000

13
Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

5.000

14
Program informacyjny o Unii Europejskiej

5.000

15
Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

5.000

16
Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

4.000

17
Program ochrony terenów leśnych

125.000

18
Program ochrony wód

5.000

19
Program gospodarki odpadami

200.000


RAZEM

14.344.100

Lp.
Nazwa programu
Termin realizacji
Szacunkowe koszty całkowite (zł)






1
Program rozbudowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
2007-2013


11.195.000

2
Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

7.880.000

3
Program modernizacji sieci melioracyjnej

5.000

4
Program gazyfikacji

20.000

5
Program modernizacji placówek sfery społecznej

6.400.000

6
Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

5.000.000

7
Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

10.000

8
Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

20.000

9
Program rozwoju przetwórstwa

20.000

10
Program rozwoju sektora MŚP

20.000

11
Program pozyskania inwestorów

50.000

12
Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy

10.000

13
Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

10.000

14
Program informacyjny o Unii Europejskiej

5.000

15
Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

10.000

16
Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

5.000

17
Program ochrony terenów leśnych

5.000

18
Program ochrony wód

2.020.000

19
Program gospodarki odpadami

500.000


RAZEM

33.155.000

Zestawienie przewidywanych źródeł środków dla poszczególnych zadań:

Lata 2004-2006

Lp.
Nazwa zadania
Źródła środków
Ogółem

(tys. zł) – całość inwestycji



Budżet gminy
Budżet państwa
Środki prywatne
Środki UE
Inne











1
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie

Etap I (dł.6.227,50 mb)
499,5
330,5

2.475

3.305.

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie-Batorówka,  

Etap II (dł.2.400 mb)
190
120

890

1.200

3
Budowa infrastruktury dla Osiedla domków jednorodzinnych w Moszczenicy
400
250

1.850

2.500

4
Budowa sieci wodociągowej w Lewkówce
50




50

5
Odwiert studni głębinowej w Srocku
180


170

350

6
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
1.359,7
370

1.870
140
3.739,7

7
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul. Piotrkowska
669



531
1.200

8
Docieplenie budynku SP ZOZ w Moszczenicy
220
80

500

800

9
Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy.
60


160

220

10
Modernizacja wysypiska śmieci w Moszczenicy
100


100

200

Lata 2007-2013

Lp.
Nazwa zadania
Źródła środków
Ogółem

(tys. zł) – całość inwestycji



Budżet gminy
Budżet państwa
Środki prywatne
Środki UE
Inne











1
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, ul. Rzeczna do 

Q 2.300m3/d
755
500

3.745

5.000

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II
625
400

3.000

4.025

3
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II
175
115

865

1.155

4
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
155
100

760

1.015

5
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
3.280
700

3.900

7.880

6
Budowa hali sportowej w Moszczenicy
675
450

1.890
1.485
4.500

7
Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
125


375

500

8
Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy
755
500

2.745
1.000
5.000

9
e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu
150
100

750

1.000

10
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjego w Moszczenicy
320
200

1.100
400
2.020

11
Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych 

w gm. Moszczenica 
70
40

290

400

12
Budowa Międzygminnego Zakładu zagospodarowania Odpadów w Moszczenicy.
125


375

500

10.  System wdrażania planu

Plan Rozwoju Lokalnego określa priorytety inwestycyjne dla gminy Moszczenica na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Sposób opracowania dokumentu – przy szerokim udziale lokalnej społeczności – gwarantuje społeczną akceptację dla zakresu i ram czasowych planowanych zadań. Harmonogramy realizacyjne zadań będą stanowić wskazówkę dla Rady Gminy, uchwalającej coroczne budżety. System wdrażania planu wynika z kompetencji organów gminy, określonych w „ustawie o samorządzie gminnym”. Dla przewidzianych do realizacji zadań został sporządzony plan finansowania, z wykazem źródeł środków oraz ich udziałem w ogólnych kosztach inwestycji. Dla większości zadań udział środków zewnętrznych jest warunkiem ich rozpoczęcia – gmina samodzielnie nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru finansowania inwestycji. 

Wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego będzie kierować Wójt Gminy Moszczenica. Wójt może – dla realizacji poszczególnych programów – powoływać specjalne zespoły, złożone z pracowników Urzędu Gminy lub powierzać nadzór nad realizacją konkretnego zadania przygotowanemu merytorycznie pracownikowi. 











  Rada Gminy






Wójt



Zespół



 Zespół


Przygotowanie projektów  
Przygotowanie projektów


  Procedury przetargowe  
  Procedury przetargowe

   Realizacja inwestycji  

   Realizacja inwestycji  


    Rozliczenie zadania 

    Rozliczenie zadania

        Sprawozdanie  

        Sprawozdanie






Raport



11. Monitoring realizacji planu

Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Planie Rozwoju Lokalnego wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu jego realizacji. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

Działanie
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013













Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego
x










Raporty z realizacji planu

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aktualizacja planu


x






x

System monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego powinien być prowadzony wg następującego schematu:

· Wójt powołuje zespoły robocze złożone z pracowników Urzędu Gminy, których zadaniem jest przygotowanie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, wniosku o środki zewnętrzne na jego realizację itp.. 

· Zespoły robocze przygotują sprawozdania ze swoich działań, a na podstawie tych sprawozdań będzie sporządzany coroczny raport z realizacji planu. Raport będzie przedstawiany Radzie Gminy.

· Raport będzie zatwierdzany przez Radę Gminy.

· Aktualizacja planu będzie przeprowadzana w systemie 6-letnim, zgodnym z okresami planowania budżetu funduszy strukturalnych. W razie zaistnienia konieczności wcześniejszej nowelizacji planu Wójt powoła Zespół ds. nowelizacji, który przygotuje i przedłoży Radzie Gminy odpowiedni projekt wraz z uzasadnieniem.

Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:

· wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych itp.)

· wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekologicznego, 

· wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania, udział w realizacji zadań, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania itp.

12. Ocena realizacji planu

Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników charakteryzujących stan przed i po realizacji zadania. Przykładowe wskaźniki zamieszczono w poniższej tabeli:

Działanie
wskaźnik




                                                  Wskaźniki produktu


Długość dróg o zmodernizowanej powierzchni
km

Długość sieci wodociągowej – nowej i zmodernizowanej
mb

Długość sieci kanalizacji deszczowej– nowej i zmodernizowanej
mb

Długość sieci kanalizacji sanitarnej – nowej i zmodernizowanej
mb

Długość nowo wybudowanej sieci gazowej
mb

Powierzchnia nowych terenów pod inwestycje
ha

Powierzchnia zmodernizowanych budynków oświatowych
m2

Powierzchnia zbudowanych placówek oświatowych
m2

Powierzchnia zbudowanych placówek rekreacyjno-sportowych
m2

Ilość zmodernizowanych stacji uzdatniania wody pitnej
szt.

Ilość zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
szt.

Wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków
m3/dobę

Ilość wybudowanych zakładów utylizacji odpadów komunalnych
szt.

                                                Wskaźniki rezultatu


Ilość nowopodłączonych gospodarstw domowych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej
%

Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej do wszystkich budynków
%

Wskaźnik powierzchni dróg objęty modernizacją i ulepszeniem nawierzchni
%

Powierzchnia nowoutworzonych pomieszczeń oświatowych
m2

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku rozbudowy lub modernizacji
m3

Wskaźnik ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do jej przepustowości
%

Zwiększenie ilości segregowanych odpadów na terenie gminy
%

                                      Wskaźniki oddziaływania


Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej
szt.

Polepszenie stanu środowiska naturalnego (ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)
%

Wielkość migracji
‰

Wzrost poziomu życia mieszkańców
%

Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji i ulepszenia nawierzchni
%

 Spadek emisji niebezpiecznych związków - CO2, SO2, NO2
mg/m3

Informacja o aktualnym stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie publikowana w specjalnych biuletynach, przekazywanych radnym, sołtysom oraz upowszechniana na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
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_1157484775.xls
Wykres5

		do 2 ha

		2-5 ha

		5-7 ha

		7-15 ha

		pow. 15 ha



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie

10

24.8

14.9

37.3

12.8



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach



Arkusz3

		



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy



		



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie
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Wykres3

		2000

		2001

		2002

		2003



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w latach 2000-2003

803

979

931

951



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		0

		0

		0

		0



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach

0

0

0

0



Arkusz3

		0		0

		0		0



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie
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Wykres6

		2002		2002

		2003		2003



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpadów komunalnych 
z terenu gminy

134.18

1503.4

88.56

2045.5



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		0

		0

		0

		0



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach

0

0

0

0



Arkusz3

		0		0

		0		0



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie
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Wykres2

		od 0 do 6		od 0 do 6

		od 7 do 15		od 7 do 15

		od 16 do19		od 16 do19

		od 20 do 65		od 20 do 65

		od 20 do 60		od 20 do 60

		pow. 65		pow. 65

		pow. 60		pow. 60



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie

506

512

550

674

388

435

4202

3560

632

1476



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach



Arkusz3

		



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy



		



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie



		





		






