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    PLAN  INWESTYCYJNY NA 2005R. 



                                                      Załącznik Nr 4













                                      do Uchwały Nr XXXII/184/2004                             

.













               Rady Gminy Moszczenica

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH                    z dnia 30 grudnia 2004 r.
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Koszt szacunkowy

inwestycji

w zł
	Okres realizacji inwestycji
	Planowane nakłady inwestycyjne 


	Środki z budżetu Gminy w 2005r.

	
	
	
	
	     2005r.
	      2006r.
	2007r.
	     2008r. 

    i dalsze
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	8.305.300
	
	3.325.300
	600.000


	1.380.000


	3.000.000
	3.325.300

	1.
	  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do

Q -   2.300m3/d


	5.000.000
	Styczeń 2005r.

 - Grudzień 2011r.
	20.000
	600.000


	1.380.000
	3.000.000
	20.000

	2.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów,

gm. Moszczenica Etap I
	3.370.050

-27.150

-28.600

-9.000

3.305.300 
	Luty 2002r.

 - Listopad 2005r.
	320.740 

Budżet Gminy

443.000”P”

WFOŚiGW

2.242.200 „K”

ZPORR

299.360”K”

MGiP

-------------------

3.305.300


	
	
	
	3.305.300



	II
	TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60017
	3.515.000
	
	1.615.000
	1.900.000
	
	
	1.615.000

	1.
	Budowa drogi 

 ul. Poduchowa w Moszczenicy
	550.000

-15.000

----------

535.000
	Luty 2004r.- Wrzesień 2006r.
	135.000


	400.000
	
	
	135.000



	2.
	Budowa drogi 

w Podolin Kolonia
	260.000

-15.000

---------

245.000
	Luty 2004r. – Wrzesień 2006r.
	145.000”K”
	100.000


	
	
	145.000

	3.
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Sieradzka
	340.000

-15.000

--------

325.000


	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	125.000”K”
	200.000
	
	
	125.000

	4.
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Wąska
	360.000

-12.000

--------

348.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	148.000”K”
	200.000
	
	
	148.000

	5.
	Budowa drogi  Pomyków – Białkowice
	870.000

-20.000

--------

850.000
	Marzec- Wrzesień 2006r.
	231.000

219.000”K”

----------

450.000
	400.000
	
	
	450.000

	6.
	Budowa drogi do gruntów rolnych w Raciborowicach


	610.000

-18.000

-------------

592.000


	Marzec- Wrzesień 2006r.
	292.000”K”
	300.000
	
	
	292.000

	7.
	Budowa drogi w Jarostach,

 ul. Miła
	640.000

-20.000

----------

620.000


	Luty 2004r.

-Wrzesień 2006r.
	320.000”K”


	300.000
	
	
	320.000

	III.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	3.381.000
	
	701.000
	1.680.000
	1.000.000
	
	701.000

	1.
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul Piotrkowska  wraz z wymianą źródła ciepła,  instalacji, odwodnienie budynku
	1.200.000

-519.000

--------------

681.000


	Kwiecień 2004r. – Wrzesień 2005r.
	450.000

231.000”P”

--------

681.000
	
	
	
	681.000

	2.
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy, ul. Dworcowa
	2.700.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2007r.
	20.000
	1.680.000


	1.000.000
	
	20.000

	IV.
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	500.000
	
	500.000
	
	
	
	500.000

	1.
	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa
	555.828

-55.828

----------

500.000
	Marzec 2004r.-wrzesień 2005r.
	500.000
	
	
	
	500.000

	V.
	OCHRONA ZDROWIA

Dz.851 rozdz.85121
	211.770
	
	50.000
	161.770
	
	
	50.000

	1.
	Dobudowa szybu windy towarowo-osobowej ,zakup windy do budynku Gminnego zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy 
	211.770
	Styczeń 2005r.- Grudzień 2006r.


	50.000
	161.770
	
	
	50.000

	VI.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	401.600
	
	401.600
	
	
	
	401.600
	

	1.
	Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy
	579.043

-308.343

-20.700

-----------

250.000


	Styczeń-Grudzień

2005r.


	250.000”K”
	
	
	
	250.000

	2.
	Modernizacja wysypiska w Moszczenicy
	280.009

-128.409

---------

151.600
	Styczeń 2004r.- Wrzesień 2005r.
	151.600
	
	
	
	151.600

	
	Razem:
	16.314.670
	
	6.592.900
	4.341.770
	2.380.000
	3.000.000
	6.592.900


WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH

	I.
	WODOCIĄG

Dz. 010 rozdz. 01010
	20.000
	
	20.000
	
	
	
	20.000

	1.
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raciborowice – projekt techniczny
	20.000
	Styczeń –Grudzień 2005r.
	20.000
	
	
	
	20.000

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	60.000
	
	60.000
	
	
	
	60.000

	1.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II

(projekt techniczy)
	60.000
	Styczeń 2005r.-wrzesień 2006r.
	60.000
	
	
	
	60.000

	II.
	Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60017
	45.000
	
	45.000
	
	
	
	45.000

	1.
	Przebudowa drogi  Białkowice- Gazomia Nowa

(projekt techniczny)
	30.000
	Styczeń.- Grudzień 2005r.
	30.000
	
	
	
	30.000

	2.
	Przebudowa drogi  w Moszczenicy, ul. Cegielniana

(projekt techniczny)
	15.000
	Styczeń - Grudzień 2005r.
	15.000
	
	
	
	15.000

	III.
	GODPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 r. 70005
	260.000


	
	260.000


	
	
	
	260.000



	1.
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- grunty na cele komunalne
	260.000


	Marzec- Grudzień 2005r.
	260.000
	
	
	
	260.000

	IV.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75023
	50.000
	
	50.000
	
	
	
	50.000

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup komputerów i programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy 
	50.000
	Styczeń 2005r.- Październik 2005r.
	50.000
	
	
	
	50.000

	V.
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dz. 900 rozdz. 90015
	15.000
	
	15.000
	
	
	
	15.000

	1.
	Budowa obwodu oświetleniowego w Michałowie/projekt techniczny/
	15.000
	
	15.000
	
	
	
	 15.000

	
	RAZEM
	450.000
	
	450.000
	
	
	
	450.000


1. Dz. 010 rozdz. 01010   -    3.405.300 

2. Dz. 600.rozdz. 60017   -    1.660.000 

3. Dz. 700 rozdz. 70005   -       260.000      

4. Dz. 750 rozdz. 75023   -         50.000   

5. Dz. 801 rozdz. 80101   -       701.000

6. Dz. 801 rozdz. 80110   -       500.000  

7. Dz. 851 rozdz. 85121   -         50.000

8. Dz. 900 rozdz. 90015   -         15.000    

9 . Dz. 900 rozdz. 90095   -       401.600 

                                   -----------------------

                      GÓŁEM:        7.042.900  

