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PLAN  INWESTYCYJNY NA 2006R. 



                                                        Załącznik Nr 4 













                                          do Uchwały Nr XLI/262/2005                    

.













       Rady Gminy Moszczenica

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH              z dnia 28 grudnia 2005 r.
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Koszt szacunkowy

inwestycji

w zł
	Okres realizacji inwestycji
	Planowane nakłady inwestycyjne 


	Zwiększenia
	Zmniejszenia 
	Planowane środki z budżetu Gminy w 2006r.

	
	
	
	
	2006r.
	2007r.
	2008r.

i dalsze
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I.
	WODOCIĄGI

Dz. 010 rozdz. 01010
	11.000
	
	11.000
	
	
	
	
	11.000

	1.
	Budowa sieci wodociągowej  w Michałowie
	20.000
- 9.000

------------

           11.000
	Kwiecień-2005r.

Październik 2006r.
	11.000


	
	
	
	
	11.000

	II.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	12.128.000
	
	2.400.000
	2.028.000
	7.700.000
	
	
	2.400.000

	1.
	  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do

Q -   2.300m3/d
 (projekt techniczny)
	5.000.000

-20.000

-----------

4.980.000
	Styczeń 2005r.

 - Grudzień 2011r.
	50.000

	1.930.000
	3.000.000
	
	
	50.000

	2.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów, Gm. Moszczenica, Etap I
	641.000
	Styczeń – Marzec 2006r.
	641.000”P”

WFOŚiGW
	
	
	
	
	641.000

	3.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce, etap II


	5.100.000
-10.000

-------------

5.090.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2013r.
	292.000

	98.000
	4.700.000
	
	
	292.000

	4.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie,

 ul. Leśna,

ul. Batorówka, 
gm. Moszczenica Etap II
	1.322.000

-5.000

----------

1.317.000
	Październik 2005r. – Grudzień 2006r
	199.000

1.118.000
MFEOGiNMF
------------------

1.317.000
	
	
	
	
	1.317.000

	5.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy

ul. Dworcowa 
	142.700
-42.700

----------

100.000
	Kwiecień 2005- wrzesień 2006r.
	100.000


	
	
	
	
	100.000

	III
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60016
	4.814.000
	
	2.173.000

	2.641.000
	
	
	
	2.173.000

	1.
	Budowa drogi

w Raciborowicach


	1.623.915

-5.915
-40.000
-------------

1.578.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	78.000

359.000”K

----------

437.000
	1.141.000
	
	
	
	437.000

	2.
	Budowa drogi w Jarostach,

ul. Miła
	626.886

-6.886
-100.000
----------

520.000
	Luty 2004r.

-Wrzesień 2006r.
	20.000

500.000”K”

----------

520.000
	
	
	
	
	520.000

	3.
	Budowa drogi  Białkowice- Gazomia Nowa


	2.100.000
-25.000

---------

2.075.000
	Styczeń 2005r.- Wrzesień 2007r.
	75.000
500.000”K”

---------

575.000
	1.500.000
	
	
	
	575.000

	4.
	Budowa drogi w Babach,

ul. Sieradzka
	326.790

-1.790
-20.000
--------

305.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	5.000
300.000”K”

-----------
305.000

	
	
	
	
	305.000

	5.
	Budowa drogi w Babach,

ul. Wąska
	348.942

- 942
-12.000

--------

336.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	36.000

300.000”K”

------------

336.000

	
	
	
	
	336.000

	IV
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60017
	3.015.000
	
	1.515.000
	1.000.000
	500.000
	
	
	1.515.000

	1.
	Budowa drogi

ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z parkingami
	1.037.743
-2.743

-35.000
----------

1.000.000
	Luty 2004r.- Wrzesień 2006r.
	1.000.000

	
	
	
	
	1.000.000



	2.
	Budowa drogi  w Moszczenicy, ul. Cegielniana


	1.025.000
-15.000

----------

1.010.000
	Styczeń - Wrzesień 2007r.
	271.716
238.284”K”

----------

510.000
	500.000
	
	
	
	510.000

	3.
	Budowa drogi w Podolin Kolonia
	1.005.000
	Styczeń 2006-Grudzień 2008r.
	5.000
	500.000
	500.000
	
	
	5.000

	V.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.750 r.75023
	178.000
	
	178.000


	
	
	
	
	178.000

	1.
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu
	200.000
-22.000

----------

178.000
	Kwiecień 2005r.- wrzesień 2006r.
	178.000


	
	
	
	
	178.000



	VI.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	2.695.000
	
	60.000

	2.635.000
	
	
	
	60.000

	1.
	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy, ul. Dworcowa
	2.700.000
-5.000

 ------------------

      2.695.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2007r.
	60.000


	2.635.000
	
	
	
	60.000

	VII.
	OCHRONA ZDROWIA

Dz.851 rozdz.85121
	209.770
	
	94.770
	115.000
	
	
	
	94.770

	1.
	Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	211.770
-2.000

---------

209.770
	Styczeń 2005r.- Grudzień 2006r.


	94.770
	115.000
	
	
	
	94.770

	VIII
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dz. 900 rozdz. 90015
	150.000
	
	150.000
	
	
	
	
	150.000

	1.
	Rozbudowa obwodu oświetleniowego w Michałowie
	115.000
-5.000

---------

110.000
	Luty 2005r.  – Marzec

2006 r.
	110.000

	
	
	
	
	110.000

	2.
	Rozbudowa obwodu oświetlenia ulicznego w Michałowie
	42.000

-2.000

---------

40.000
	Październik 2005-Październik 2006r.
	40.000
	
	
	
	
	40.000     

	IX.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	130.000


	
	130.000
	
	
	
	
	130.000

	1.
	Oczyszczenie zbiornika wodnego Nr 2  w Moszczenicy
	142.000

-12.000

-----------

130.000
	Sierpień 2005r. – Maj 2006r.
	130.000
	
	
	
	
	130.000

	X.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.921 r.92109
	430.224
	
	430.224


	
	
	
	
	430.224

	1.
	Odnowa wsi- modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

w Moszczenicy
	443.400

-13.176

-------------

430.224
	Kwiecień 2005r.-Wrzesień 2006r.
	140.224

290.000

SPOdz.3.2

--------------

430.224
	
	
	
	
	430.224

	
	Razem:
	23.119.994
	
	7.141.994
	7.778.000
	8.2 00.000
	
	
	7.141.994


1. Dz. 010 rozdz. 01010   -      2.411.000 
2. Dz. 600.rozdz. 60016   -      2.173.000 

3. Dz. 600.rozdz. 60017   -      1.515.000

4. Dz. 750 rozdz. 75023   -        178.000 
5. Dz. 801 rozdz. 80101   -          60.000
6. Dz. 851 rozdz. 85121   -          94.770
7. Dz. 900 rozdz. 90015   -        150.000    
8. Dz. 900 rozdz. 90095   -        130.000 

9. Dz. 921 rozdz. 92109   -        430.224
                                   -----------------------

                     GÓŁEM:        7.141.994
