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                  PLAN INWESTYCYJNY NA 2004R. 



                                         Załącznik Nr
3












                                               do Uchwały Nr XXV/145/ /2004                             

.













            Rady Gminy Moszczenica

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH                   z dnia  11 sierpnia 2004 r.
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Koszt całkowity

w zł
	Okres realizacji inwestycji
	Planowane nakłady inwestycyjne 


	Środki z budżetu Gminy w 2004r.

	
	
	
	
	     2004r.
	      2005r.
	2006r.
	     2007r. 

    i dalsze
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	1.750.000
	
	2.000
	518.000
	1.230.000
	
	2.000

	1.
	  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków 

( falownik, zautomatyzowana stacja zlewcza, komora zlewcza)
	1.750.000
	Styczeń 2004r.

 - Październik 2006r.
	2.000
	518.000


	1.230.000
	
	2.000

	II.
	Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60013
	1.000.000
	
	200.000
	800.000
	
	
	200.000

	1.
	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego nr 716

( projekt techniczny)
	1.000.000
	Styczeń 2004r.

-Listopad 2005r.
	200.000”K”
	800.000
	
	
	200.000

	III
	Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60017
	1.790.000
	
	93.000
	1.447.000
	250.000
	
	93.000

	1.
	Budowa drogi w

 ul. Poduchownej w Moszczenicy
	260.000
	Luty 2004r.- Wrzesień 2005r.
	10.000
	250.000
	
	
	10.000

	2.
	Budowa drogi 

w Podolin Kolonia
	160.000
	Luty 2004r. – Wrzesień 2005r.
	10.000
	150.000


	
	
	10.000

	3.
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Sieradzka
	340.000


	Marzec 2004r.- Wrzesień 2005r.
	11.000
	329.000
	
	
	11.000

	4.
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Wąska
	80.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2005r.
	9.000
	71.000
	
	
	9.000

	5.
	Budowa drogi gminnej Pomyków – Białkowice
	500.000
	Marzec- Wrzesień 2006r.
	20.000
	230.000
	250.000
	
	20.000

	6.
	Budowa drogi do gruntów rolnych w Raciborowicach


	280.000
	Marzec- Wrzesień 2005r.
	13.000
	267.000
	
	
	13.000

	7.
	Przebudowa drogi w Jarostach, ul. Miła
	170.000
	Luty 2004r.

-Wrzesień 2005r.
	20.000


	150.000
	
	
	20.000

	IV.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	1.200.000
	
	892.700
	307.300
	
	
	361.700

	1.
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul Piotrkowska  wraz z wymianą źródła ciepła,  instalacji, odwodnienie budynku
	1.200.000
	Kwiecień 2004r. – Wrzesień 2005r.
	101.700

260.000”K”

531.000”P”

WFOŚiGW

892.700
	307.300
	
	
	361.700

	V.
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	600.000
	
	550.000
	50.000
	
	
	550.000

	1.
	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa
	600.000
	Marzec 2004r.-wrzesień 2005r.
	50.000
500.000”K”

550.000
	50.000
	
	
	550.000

	VI.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	300.000
	
	150.000
	150.000
	
	
	150.000

	1.
	Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy
	100.000
	Styczeń-Grudzień

2005r.


	30.000
	70.000
	
	
	30.000

	2.
	Modernizacja wysypiska w Moszczenicy
	200.000
	Styczeń 2004r.- Wrzesień 2005r.
	20.000

100.000”K”

120.000
	80.000
	
	
	120.000

	VII.
	OCHRONA ZDROWIA

Dz.851 rozdz. 85121 §6220
	164.500
	
	33.770
	130.730
	
	
	33.770

	1.
	Docieplenie dachu i ścian budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	164.500
	Sierpień 2004r. – Wrzesień 2005r. 
	33.770
	130.730
	
	
	33.770

	
	Razem:
	6.809.500
	
	1.921.470
	3.408.030 
	1.480.000
	
	1.390.470


WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	3.406.700
	
	3.406.700
	
	
	
	3.347.900

	1.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanliz.i przepompowniami oraz zasilaniem nn. przepomp. we wsi Kosów
	3.361.150

-27.150

-28.600

3.305.400
	Luty 2002r.

 - Sierpień 2004r.
	1.654.700

1.650.700

SAPARD

3.305.400
	
	
	
	155.900

2.486.500”K”

663.000”P”

3.305.400

	2.
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na sieci M-ca-Baby-Gościmowice II 


	30.000
	Grudzień 2003r.

-Wrzesień 2004r.
	30.000
	
	
	
	19.200

	3.
	Budowa przyłącza kanalizacyjne-go do budowanego Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa 
	60.000
	Luty- Październik 2004r.
	12.000

48.000”P” WFOŚiGW

60.000
	
	
	
	12.000

	4.
	Zakup gotowych dóbr inwest.n           a potrzeby oczyszczalni ścieków w Moszczenicy (czujnik pomiaru tlenu, dmuchawa) 


	11.300
	Marzec – Wrzesień 2004r.
	11.300
	
	
	
	11.300

	II.
	Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60017
	773.520
	
	773.520
	
	
	
	773.520

	1.
	Budowa drogi w ul. Smugowej w Woli Moszczenickiej
	145.500

-82.500

63.000
	Luty 2003r.

-Wrzesień 2004r.     
	63.000
	
	
	
	63.000

	2.
	Budowa drogi w ul. Leśnej w Woli Moszczenickiej
	359.320
-138.500

220.820
	Luty 2003r.

-Wrzesień 2004r.
	220.820
	
	
	
	220.820

	3.
	Przebudowa drogi do gruntów rolnych Gościmowice II- Powęziny-Gościmowice I
	321.669
-1.969

319.700
	Sierpień 2003r.-Wrzesień 2004r.
	319.700
	
	
	
	319.700

	4.
	Przebudowa- modernizacja drogi do gruntów rolnych w Kosowie – Lewkówka  
	170.000
	Marzec- Wrzesień 2005r.
	50.000

120.000”K”

170.000
	
	
	
	170.000

	III.
	GODPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 r. 70005
	6.483
	
	6.483
	
	
	
	6.483

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- grunty na cele komunalne
	 6.483
	Marzec- Grudzień 2004r.
	6.483
	
	
	
	6.483

	IV.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75023
	82.889
	
	82.889
	
	
	
	82.889

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup komputerów i programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy 
	53.629
	Styczeń 2004r.- Październik 2004r.
	53.629
	
	
	
	53.629 

	2
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup 2 szt. Ksero na potrzeby Urzędu Gminy
	29.260
	Luty- Październik 2004r.
	29.260


	
	
	
	29.260

	V.
	KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dz. 754 rozdz. 75405
	25.000
	
	25.000
	
	
	
	25.000

	1.
	Zakup samochodu dla Komendy powiatowej policji
	25.000
	Sierpień – Wrzesień 2004r.
	25.000
	
	
	
	25.000

	VI.


	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801. R.80101
	7.442
	
	7.442
	
	          
	
	7.442

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- rzutnik multimedialny do Szkoły Podstawowej w Rękoraju
	7.442
	Kwiecień – Lipiec 2004r.
	7.442
	
	
	
	7.442

	VII.         
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	372.000
	
	372.000
	
	
	
	372.000

	1.
	Budowa Gimnazjum w Moszczenicy ul. Spacerowa
	2.262.942

-830.000

-762.000

298.942

372.000 
	Styczeń 2001

-Wrzesień 2004 r.
	372.000
	
	
	
	372.000

	VIII.


	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	407.000

	
	407.000

	
	
	
	407.000


	1.
	Budowa mostu na rzece Moszczance na drodze Białkowice- Gazomia Stara


	326.000

-44.000

282.000
	Kwiecień 

2003r – Czerwiec 2004.r.
	282.000
	
	
	
	282.000

	2.
	Budowa chodnika w Moszczenicy, ul. Kosowska na odc.od ul. Fabrycznej do 

ul. Cegielnianej
	125.000
	Kwiecień –wrzesień 2004r.
	125.000
	
	
	
	125.000

	IX.
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Dz. 900 rozdz. 90015
	6.427
	
	6.427
	
	
	
	6.427

	1.
	Budowa nowych punktów świetlnych w Jarostach
	6.427
	
	6.427
	
	
	
	6.427

	
	RAZEM
	5.087.461
	
	5.087.461
	
	
	
	5.028.661


ZADANIA ZLECONE

	  I.
	POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852 rozdz. 85212
	8.824
	
	8.824
	
	
	
	8.824

	1.
	Organizacja stanowisk pracy- zakup komputera i oprogramowania
	4.000
	Marzec – Grudzień 2004r.
	4.000
	
	
	
	4.000

	2.
	Utworzenie nowego stanowiska pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania
	4.824
	Maj – Grudzień 2004r.
	4.824
	
	
	
	4.824


1. Dz. 010 rozdz. 01010   -  3.349.900

2. Dz. 600 rozdz. 60013   -     200.000

3. Dz. 600.rozdz. 60017   -     866.520
4. Dz. 700 rozdz. 70005   -         6.483
5. Dz. 750 rozdz. 75023   -       82.889
6. Dz.754 rozdz. 75405    -       25.000

7. Dz. 851 rozdz. 85121   -       33.770
8. Dz. 852 rozdz. 85212   -         8.824

9. Dz. 801 rozdz. 80101   -     369.142
10. Dz. 801 rozdz. 80110   -    922.000

11. Dz. 900 rozdz. 90015   -      6.427

12. Dz. 900 rozdz. 90095   -   557.000 

                                   -----------------------

              GÓŁEM:           -  6.427.955
