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    PLAN  INWESTYCYJNY NA 2005R. 



                                              Załącznik Nr 3 













                                          do Uchwały NrXXXVII/227/2005                    

.













       Rady Gminy Moszczenica

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH              z dnia 31 sierpnia 2005 r.
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Koszt szacunkowy

inwestycji

w zł
	Okres realizacji inwestycji
	Planowane nakłady inwestycyjne 


	Zwiększenia
	Zmniejszenia 
	Plan po zmianach-środki z budżetu Gminy w 2005r.

	
	
	
	
	     2005r.
	      2006r.
	2007r.
	     2008r. 

    i dalsze
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	12.142.700
	
	2.022.700
	740.000


	1.480.000


	7.900.000
	417.779
	716.779
	2.022.700

	1.
	  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do

Q -   2.300m3/d
	5.000.000
	Styczeń 2005r.

 - Grudzień 2011r.
	20.000
	600.000


	1.380.000
	3.000.000
	
	
	20.000

	2.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów,

gm. Moszczenica Etap I
	2.100.559
-27.422
-8.237

-164.900

niewygasające

-------------
1.900.000 
	Luty 2002r.

 -Marzec 2006r.
	730.000 

1.170.000”P”

WFOŚiGW

 ---------------

1.900.000

	
	
	
	417.779
	708.260”K”
8.519

------------

716.779
	1.900.000

	3.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy

ul. Dworcowa 
	142.700
	Kwiecień 2005- wrzesień 2006r.
	42.700
	100.000
	
	
	
	
	42.700

	4.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II

(podkłady geodezyjne)
	5.100.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2013r.
	60.000
	40.000
	100.000
	4.900.000
	
	
	60.000

	II
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60016
	7.436.000
	
	3.097.000
	3.339.000
	1.000.000
	
	685.000
	935.000
	3.097.000

	1.
	Budowa drogi

w Podolin Kolonia
	547.060

-2.060

---------

545.000
	Luty 2004r. – Październik 2005r.
	545.000
	
	
	
	185.000
	50.000

185.000”K”

-------------

235.000
	545.000

	2.
	Budowa drogi w Babach,

ul. Sieradzka
	326.790

-1.790

--------

325.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	20.000
	305.000
	
	
	
	
	20.000

	3
	Budowa drogi w Babach,

ul. Wąska
	348.942

- 942

--------

348.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	12.000
	336.000
	
	
	
	
	12.000

	4.
	Budowa drogi  Pomyków – Białkowice
	1.887.320

-7.320

--------

1.880.000
	Marzec 2004r. -Listopad
2005r.
	700.000
1.180.000 ”K
-------------
1.880.000
	
	
	
	
	200.000”K”
	1.880.000

	5.
	Budowa drogi

w Raciborowicach


	1.623.915

-5.915

-------------

1.618.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	500.000”K”
	1.118.000
	
	
	500.000”K”
	500.000
	500.000

	6.
	Budowa drogi w Jarostach,

ul. Miła
	626.886

-6.886

----------

620.000
	Luty 2004r.

-Wrzesień 2006r.
	100.000


	520.000
	
	
	
	
	100.000



	7.
	Budowa drogi  Białkowice- Gazomia Nowa

(projekt techniczny)
	2.100.000
	Styczeń 2005r.- Wrzesień 2007r.
	40.000
	1.060.000
	1.000.000
	
	
	
	40.000

	III
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60017
	1.560.000
	
	60.000


	1.000.000
	500.000
	
	
	
	60.000



	1.
	Budowa drogi

ul. Poduchowna w Moszczenicy
	537.743
-2.743
----------

535.000
	Luty 2004r.- Wrzesień 2006r.
	35.000


	500.000
	
	
	
	
	35.000



	2.
	Budowa drogi  w Moszczenicy, ul. Cegielniana

(projekt techniczny)
	1.025.000
	Styczeń - Wrzesień 2007r.
	25.000
	500.000
	500.000
	
	
	
	25.000

	IV.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.750 r.75023
	200.000
	
	22.000
	178.000
	
	
	
	100.000
	22.000

	1.
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu
	200.000
	Kwiecień 2005r.- wrzesień 2006r.
	22.000
	178.000
	
	
	
	100.000
	22.000



	V.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	3.228.300
	
	548.300
	1.680.000
	1.000.000
	
	
	
	548.300

	1.
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul Piotrkowska  wraz z wymianą źródła ciepła,  instalacji, odwodnienie budynku
	1.190.000

-558.203

-103.497

niewygasające

--------------

528.300
	Kwiecień 2004r. – Wrzesień 2005r.
	297.300

231.000”P”

--------

528.300
	
	
	
	
	
	528.300

	2.
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy, ul. Dworcowa
	2.700.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2007r.
	20.000
	1.680.000


	1.000.000
	
	
	
	20.000

	VI.
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-

	1.
	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa
	550.000

-56.328

-493.672

niewygasające
	Marzec 2004r.-wrzesień 2005r.
	-
	
	
	
	
	
	-

	VII.
	OCHRONA ZDROWIA

Dz.851 rozdz.85121
	211.770
	
	50.000
	161.770
	
	
	
	
	50.000

	1.
	Modernizacja pomieszczeń w budynku, dobudowa szybu windy Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	211.770
	Styczeń 2005r.- Grudzień 2006r.


	50.000
	161.770
	
	
	
	
	50.000

	VIII
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dz. 900 rozdz. 90015
	115.000
	
	15.000
	100.000
	
	
	
	
	15.000

	1.
	Rozbudowa obwodu oświetleniowego w Michałowie/projekt techniczny/
	115.000
	Luty 2005r.  - Marzec

2006 r.
	15.000
	100.000
	
	
	
	
	15.000

	IX.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	535.669
	
	405.669
	130.000
	
	
	12.000
	207.931
	405.669

	1.
	Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy

	609.043
-308.343

-20.700

-----------

280.000


	Styczeń-Grudzień

2005r.


	280.000
	
	
	
	
	170.000
	280.000

	2.
	Modernizacja wysypiska w Moszczenicy
	237.786
-124.117
---------

113.669
	Styczeń 2004r.- Wrzesień 2005r.
	113.669
	
	
	
	
	37.931
	113.669

	3.
	Oczyszczenie zbiornika wodnego Nr 2  w Moszczenicy
	142.000
	Sierpień 2005r. – Maj 2006r.
	12.000
	130.000
	
	
	12.000
	
	12.000

	X.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.921 r.92109
	443.400
	
	13.176
	430.224
	
	
	
	
	13.176


	1.
	Odnowa wsi- modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

w Moszczenicy
	443.400
	Kwiecień 2005r.-Wrzesień 2006r.
	13.176
	430.224
	
	
	
	
	13.176

	
	Razem:
	25.872.839
	
	6.233.845
	7.758.994
	3.980.000
	7.900.000
	1.114.779
	1.959.710
	6.233.845


WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH
	I.
	WODOCIĄG

Dz. 010 rozdz. 01010
	36.000
	
	36.000
	
	
	
	
	
	36.000

	1.
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raciborowice – projekt techniczny
	20.000
	Styczeń –Grudzień 2005r.
	20.000
	
	
	
	
	
	20.000

	2.
	Budowa sieci wodociągowej w Jarostach
	7.000
	Kwiecień-Październik 2005r.
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000

	3.
	Budowa sieci wodociągowej  Raków- Michałów
	9.000
	Kwiecień-Październik 2005r.
	9.000
	
	
	
	
	
	9.000

	II.
	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Dz.600 r. 60013
	300.000
	
	
	
	
	
	
	300.000
	

	1.
	Modernizacja chodnika w Moszczenicy,

 ul. Piotrkowska
	300.000
	Czerwiec- Grudzień 2005r.
	
	
	
	
	
	300.000”K”
	

	III.
	GODPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 r. 70005
	10.000


	
	10.000


	
	
	
	
	150.000
	10.000



	1.
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- grunty na cele komunalne
	10.000


	Marzec- Grudzień 2005r.
	10.000
	
	
	
	
	150.000
	10.000

	IV
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75023
	226.000
	
	226.000
	
	
	
	
	
	226.000

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup komputerów i programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy
 
	200.000
	Styczeń 2005r.- Październik 2005r.
	200.000
	
	
	
	
	
	200.000

	2.
	Monitoring Urzędu Gminy 
	26.000
	Luty 2005r.- Październik 2005r.
	26.000
	
	
	
	
	
	26.000

	V.
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Dz.754 r. 75412
	16.020
	
	16.020
	
	
	
	16.020
	
	16.020

	1.
	Zakup gotowych dóbr incest. – zakup drzwi garażowych dla OSP w Gajkowicach
	16.020
	Sierpień  2005
	16.020
	
	
	
	16.020
	
	16.020

	VI.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	14.405
	
	14.405
	
	
	
	10.000
	
	14.405

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup-kserokopiarki
	4.405
	Luty 2005r.
	4.405
	
	
	
	
	
	4.405

	2.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup pieca c.o. do ZS Srock
	10.000
	Sierpień 2005r.
	10.000
	
	
	
	10.000
	
	10.000

	
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	4.000


	
	4.000


	
	
	
	
	
	4.000



	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup-kserokopiarki
	4.000
	Czerwiec 2005r.
	4.000
	
	
	
	
	
	4.000

	VII
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.921 r.92109
	17.260
	
	17.260
	
	
	
	12.260
	
	17.260

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwet. – wyciąg wielofunkcyjny do siłowni w GOK w Moszczenicy
	5.000
	Czerwiec- Grudzień 2005r.
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000

	2.
	Zakup gotowych dóbr inwet. –kino domowe
	8.750
	Sierpień 2005r.
	8.750
	
	
	
	8.750
	
	8.750

	3.
	Zakup gotowych dóbr inwet. – kopiarka
	3.510
	
	3.510
	
	
	
	3.510
	
	3.510

	
	RAZEM
	623.685
	
	323.685
	
	
	
	38.280
	450.000
	323.685


1. Dz. 010 rozdz. 01010   -    2.058.700 
2. Dz. 600.rozdz. 60016   -    3.097.000 

3. Dz. 600.rozdz. 60017   -         60.000

4. Dz. 700 rozdz. 70005   -         10.000      

5. Dz. 750 rozdz. 75023   -       248.000 
6. Dz.754 rozdz. 75412    -        16.020 

7. Dz. 801 rozdz. 80101   -       562.705
8. Dz. 801 rozdz. 80110   -           4.000

9. Dz. 851 rozdz. 85121   -         50.000

10. Dz. 900 rozdz. 90015   -       15.000    
11. Dz. 900 rozdz. 90095   -      405.669 

12. Dz. 921 rozdz. 92109   -        30.436
                                   -----------------------

                      GÓŁEM:         6.557.530
