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    PLAN  INWESTYCYJNY NA 2005R. 



                                              Załącznik Nr 3 













                                          do Uchwały Nr XXXVI/216/2005                       

.













       Rady Gminy Moszczenica

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH              z dnia 15 czerwca 2005 r.
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Koszt szacunkowy

inwestycji

w zł
	Okres realizacji inwestycji
	Planowane nakłady inwestycyjne 


	Zwiększenia
	Zmniejszenia 
	Plan po zmianach-środki z budżetu Gminy w 2005r.


	
	
	
	
	     2005r.
	      2006r.
	2007r.
	     2008r. 

    i dalsze
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	12.441.700
	
	2.321.700
	740.000


	1.480.000


	7.900.000
	727.000
	1.833.300
	2.321.700

	1.
	  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do

Q -   2.300m3/d


	5.000.000
	Styczeń 2005r.

 - Grudzień 2011r.
	20.000
	600.000


	1.380.000
	3.000.000
	
	
	20.000

	2.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów,

gm. Moszczenica Etap I
	2.263.750
-27.150

-28.600

-9.000

2.199.000 
	Luty 2002r.

 - Listopad 2005r.
	320.740 

1.170.000”P”

WFOŚiGW

 708.260„K”
----------------

2.199.000

	
	
	
	727.000”P”
	1.833.300”K”
	2.199.000

	3.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy

ul. Dworcowa 
	142.700
	Kwiecień 2005- wrzesień 2006r.
	42.700
	100.000
	
	
	
	
	42.700

	4.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II

(podkłady geodezyjne)
	5.100.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2013r.
	60.000
	40.000
	100.000
	4.900.000
	
	
	60.000

	II
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60016
	7.686.000
	
	3.347.000
	3.339.000
	1.000.000
	
	1.605.000
	
	3.347.000

	1.
	Budowa drogi 

w Podolin Kolonia
	597.060

-2.060

---------

595.000
	Luty 2004r. – Październik 2005r.
	595.000
	
	
	
	185.000
	
	595.000

	2.
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Sieradzka
	326.790

   -1.790

--------

325.000


	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	20.000
	305.000
	
	
	
	
	20.000

	3
	Budowa drogi w Babach,

 ul. Wąska
	348.942

  - 942

--------

348.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	12.000
	336.000
	
	
	
	
	12.000

	4.
	Budowa drogi  Pomyków – Białkowice
	2.087.320

   -7.320

--------

2.080.000
	Marzec 2004r. -Listopad
2005r.
	700.000
1.380.000 ”K
-------------
2.080.000
	
	
	
	30.000
1.380.000”K”

-------------
1.410.000
	
	2.080.000

	5.
	Budowa drogi 

w Raciborowicach


	1.623.915

-5.915

-------------

1.618.000


	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	500.000
	1.118.000
	
	
	
	
	500.000

	6.
	Budowa drogi w Jarostach,

 ul. Miła
	626.886

 -6.886

----------

620.000


	Luty 2004r.

-Wrzesień 2006r.
	100.000


	520.000
	
	
	
	
	100.000



	7.
	Budowa drogi  Białkowice- Gazomia Nowa

(projekt techniczny)
	2.100.000
	Styczeń 2005r.- Wrzesień 2007r.
	40.000
	1.060.000
	1.000.000
	
	10.000
	
	40.000

	III
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60017
	1.560.000
	
	60.000


	1.000.000
	500.000
	
	10.000
	
	60.000



	1.
	Budowa drogi 

 ul. Poduchowna w Moszczenicy
	550.000

-15.000

----------

535.000
	Luty 2004r.- Wrzesień 2006r.
	35.000


	500.000
	
	
	
	
	35.000



	2.
	Budowa drogi  w Moszczenicy, ul. Cegielniana

(projekt techniczny)
	1.025.000
	Styczeń - Wrzesień 2007r.
	25.000
	500.000
	500.000
	
	10.000
	
	25.000

	IV.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.750 r.75023
	200.000
	
	122.000
	78.000
	
	
	
	
	  122.000

	1.
	Odwodnienie budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją pomieszczeń
	200.000
	Kwiecień 2005r.- wrzesień 2006r.
	122.000
	78.000
	
	
	
	
	122.000



	V.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	3.228.300
	
	548.300
	1.680.000
	1.000.000
	
	
	
	548.300

	1.
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul Piotrkowska  wraz z wymianą źródła ciepła,  instalacji, odwodnienie budynku
	1.190.000

-558.203

-103.497

niewygaasające

--------------

528.300


	Kwiecień 2004r. – Wrzesień 2005r.
	297.300

231.000”P”

--------

528.300
	
	
	
	
	
	528.300

	2.
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy, ul. Dworcowa
	2.700.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2007r.
	20.000
	1.680.000


	1.000.000
	
	
	
	20.000

	VI.
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-

	1.
	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa
	550.000

-56.328

-493.672

niewygasające


	Marzec 2004r.-wrzesień 2005r.
	-
	
	
	
	
	
	-

	VII.
	OCHRONA ZDROWIA

Dz.851 rozdz.85121
	211.770
	
	50.000
	161.770
	
	
	
	
	50.000

	1.
	Modernizacja pomieszczeń w budynku, dobudowa szybu windy Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy 
	211.770
	Styczeń 2005r.- Grudzień 2006r.


	50.000
	161.770
	
	
	
	
	50.000

	VIII.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	601.600
	
	601.600
	
	
	
	
	
	601.600

	1.
	Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy
	779.043

-308.343

-20.700

-----------

450.000


	Styczeń-Grudzień

2005r.


	450.000
	
	
	
	
	
	450.000

	2.
	Modernizacja wysypiska w Moszczenicy
	280.009

-128.409

---------

151.600
	Styczeń 2004r.- Wrzesień 2005r.
	151.600
	
	
	
	
	
	151.600

	IX.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.921 r.92109
	443.400
	
	13.176
	430.224
	
	
	
	336.824
	13.176


	1.
	Odnowa wsi- modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

 w Moszczenicy
	443.400
	Kwiecień 2005r.-Wrzesień 2006r.
	13.176
	430.224
	
	
	
	336.824
	13.176

	
	Razem:
	26.372.770
	
	7.063.776
	7.428.994
	3.980.000
	7.900.000
	2.342.000
	2.170.124
	7.063.776


WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH
	I.
	WODOCIĄG

Dz. 010 rozdz. 01010
	36.000
	
	36.000
	
	
	
	
	
	36.000

	1.
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raciborowice – projekt techniczny
	20.000
	Styczeń –Grudzień 2005r.
	20.000
	
	
	
	
	
	20.000

	2.
	Budowa sieci wodociągowej w Jarostach
	7.000
	Kwiecień-Październik 2005r.
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000

	3.
	Budowa sieci wodociągowej  Raków- Michałów
	9.000
	Kwiecień-Październik 2005r.
	9.000
	
	
	
	
	
	9.000

	II.
	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Dz.600 r. 60013
	300.000
	
	300.000
	
	
	
	300.000
	
	300.000

	1.
	Modernizacja chodnika w Moszczenicy,

 ul. Piotrkowska
	300.000
	Czerwiec- Grudzień 2005r.
	300.000”K”
	
	
	
	300.000”K”
	
	300.000

	III.
	GODPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dz. 700 r. 70005
	160.000


	
	160.000


	
	
	
	
	
	160.000



	1.
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- grunty na cele komunalne
	160.000


	Marzec- Grudzień 2005r.
	160.000
	
	
	
	
	
	160.000

	III
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75023
	226.000
	
	226.000
	
	
	
	
	
	226.000

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup komputerów i programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy
 
	200.000
	Styczeń 2005r.- Październik 2005r.
	200.000
	
	
	
	
	
	200.000

	2.
	Monitoring Urzędu Gminy 
	26.000
	Luty 2005r.- Październik 2005r.
	26.000
	
	
	
	
	
	26.000

	IV
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	4.405
	
	4.405
	
	
	
	
	
	4.405

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup-kserokopiarki
	4.405
	Luty 2005r.
	4.405
	
	
	
	
	
	4.405

	
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	4.000


	
	4.000


	
	
	
	4.000


	
	4.000



	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup-kserokopiarki
	4.000
	Czerwiec 2005r.
	4.00
	
	
	
	4.000
	
	4.000

	V
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dz. 900 rozdz. 90015
	15.000
	
	15.000
	
	
	
	
	
	15.000

	1.
	Rozbudowa obwodu oświetleniowego w Michałowie/projekt techniczny/
	15.000
	Luty  - Grudzień 

2005
	15.000
	
	
	
	 
	
	15.000

	VI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.921 r.92109
	5.000
	
	5.000


	
	
	
	5.000
	
	5.000

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwet. – wyciąg wielofunkcyjny do siłowni w GOK w Moszczenicy
	5.000
	Czerwiec- Grudzień 2005r.
	5.000
	
	
	
	5.000
	
	5.000

	
	RAZEM
	750.405
	
	750.405
	
	
	
	309.000
	
	750.405


1. Dz. 010 rozdz. 01010   -    2.357.700 
2. Dz. 600.rozdz. 60013   -       300.000 

3. Dz. 600.rozdz. 60016   -    3.347.000 

4. Dz. 600.rozdz. 60017   -         60.000

5. Dz. 700 rozdz. 70005   -       160.000      

6. Dz. 750 rozdz. 75023   -       348.000   

7. Dz. 801 rozdz. 80101   -       552.705
8. Dz. 801 rozdz. 80110   -           4.000
9. Dz. 851 rozdz. 85121   -         50.000

10. Dz. 900 rozdz. 90015   -         15.000    
11. Dz. 900 rozdz. 90095   -      601.600 

12. Dz. 921 rozdz. 92109   -        18.176
                                   -----------------------

                      GÓŁEM:         7.814.181
