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   PROTOKÓŁ   NR  23/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych

i Sportu Rady Gminy Moszczenica,  które  odbyło się 

w dniu  25 sierpnia  2005 roku

Obecni na posiedzeniu:  w  załączeniu lista obecności


Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji  - Grażyna Wojna,  która  powitała zebranych,   stwierdziła quorum,   a  następnie przedstawiła  proponowany porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006  
-  wizja w terenie.

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy. 

5. Sprawy różne. 

Zaproponowany porządek obrad przyjęty został jednomyślnie. 

Punkt   2


Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji wyłożony  został  do  wglądu.  Członkowie Komisji nie  wnosili do niego uwag. 

Punkt   3


Następnie Komisja w  terenie  dokonała  kontroli   stanu  przygotowania  obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego  2005/2006  w  wyniku   czego  ustalono,  że:
1.   W  Publicznym  Gimnazjum w  Moszczenicy  przy  ulicy  Piotrkowskiej  13  wykonywana  była  termomodernizacja budynku wraz z wymianą  źródła ciepła, instalacji oraz odwodnienia budynku.  Prace  te  były  prowadzone   w  okresie od  23.08.2004r.  do 20.08.2005r.   Odbiór  końcowy nastąpi  w  dniu   30.08.2005r.   W zakres tych prac wchodziły:  przebudowa kotłowni węglowej na olejową, przebudowa  instalacji centralnego ogrzewania,  instalacji elektrycznej kotłowni,  budowa schodów do kotłowni,  ułożenie płytek na posadzce i części ścian,  modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pozwalającym  na prawidłowe działanie kotłowni,  wymiana instalacji kanalizacyjnej 
w kuchni,  docieplenie dachu wraz  z wymianą pokrycia dachu,  docieplenie ścian zewnętrznych z nałożeniem tynku,  odwodnienie budynku od strony parku (na odcinku,  gdzie brak istniejącego odwodnienia),  przebudowa  przyłącza kanalizacyjnego,  wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami,  malowanie pomieszczeń: kotłowni, parteru (korytarze i klasy za wyjątkiem pomieszczeń świetlicy  oraz zaplecza  socjalno-sanitarnego sali gimnastycznej,  które w trakcie  wykonywania przedmiarów były malowane przez inne firmy) i  piętra (wszystkie klasy wraz z korytarzami),  ułożenie płytek w miejscach wymiany pionów, podejść do umywalek i baterii,   ułożenie płytek na posadzce po wymianie  pionów i podejść kanalizacyjnych w podłodze kuchni.
W  zakresie  nie było uwzględnione wykonanie montażu instalacji komputerowej  w  sali,  gdzie Ministerstwo dostarczyło komputery,  ale  zostało to wykonane. 


Podczas wakacji w   szkole  tej  wykonano również remont i modernizację  szatni szkolnej  oraz  remont  zaplecza  kuchennego.   Budowa  ogrodzenia  i  zasypanie basenu  wykonane  będzie  w trakcie planowanego zagospodarowania terenu szkoły.

2.   W Szkole Podstawowej w Gazomi Starej  wykonano:  wylewkę na dolnym korytarzu 
(ok. 130m2),  zagipsowano ubytki  w  tynku  (sufit,  ściany),  pomalowano  sufit,  dwie klasy,  pomalowano lamperię na dolnym korytarzu, klatce schodowej, górnym korytarzu.  
Do zrobienia pozostało:  pomalowanie ścian – dolny korytarz,  zakup wykładziny,  gąbki,  zakup listew przypodłogowych, malowanie sanitariatów,  wymiana stolarki okiennej - 2 okna. 
W  wymienionych pracach pomagali pracownicy szkoły  oraz  pracownicy interwencyjni zatrudnieni w  Urzędzie Gminy. 

3.   W  Szkole Podstawowej w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej wszystkie zaplanowane na okres wakacji prace  zostały wykonane. Zerwano drewnianą konstrukcję schodów,  wyrównano podłoże żelbetowe i położono płytki podłogowe.  W korytarzu przejściowym 
i w starej części zerwano zbutwiały parkiet i ułożono płytki podłogowe. W pracowni komputerowej zamontowano rolety.  Założono rolety w stołówce  szkolnej, gabinecie lekarskim, sekretariacie oraz gabinecie dyrektora. Pomalowano ściany w starej części szkoły oraz w stołówce.  Wymieniono drzwi w  8 pomieszczeniach.  Zamontowano umywalki 
w pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz gabinecie  pielęgniarsko-lekarskim. Zamontowano nową szafkę hydrantową w starej części szkoły,  ograniczniki na balustradach oraz centralę telefoniczną. Rozpoczęto montaż systemu  alarmowego w związku 
z włamaniem.  Obecnie  prowadzone  są końcowe prace  porządkowe  przy udziale  pracowników interwencyjnych zatrudnionych w  Urzędzie Gminy.  
4.   W Szkole Podstawowej w Kosowie  w ramach remontów wakacyjnych odnowiono wszystkie pomieszczenia (sale lekcyjne, pokój nauczycielski,  gabinet dyrektora, korytarz, sanitariaty).  Wymieniono wykładzinę podłogową  w sali nr 3,  odnowiono elewację  wejściową budynku,  wymieniono siatkę ogrodzeniową na długości 20m,  uporządkowano obejście szkoły.   Prace te zostały  wykonane przez pracowników Gminy zatrudnionych 
w ramach prac interwencyjnych i  pracowników obsługi  szkoły.

5.   W Szkole Podstawowej  w Jarostach prace zaplanowane  na okres wakacji zostały wykonane  przez pracowników  szkoły  i rodziców.   Pracownicy  interwencyjni  zatrudnieni  w  Urzędzie Gminy  założyli siatkę  ogrodzeniową  wokół terenu szkoły. Wybrane pomieszczenia były malowane.  Dokupiono  sprzęt i  meble.  Szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. 

6.   W Szkole Podstawowej w Rękoraju prace zaplanowane na okres wakacji wykonano  
w następującym zakresie: wykonano remont sali rekreacyjnej i szatni szkolnej,  wyłożono płytkami wejście do budynku szkoły, pomalowano ściany wejścia do budynku szkoły,  naprawiono i pomalowano ściany sali gimnastycznej, założono wentylator w sali gimnastycznej, pokryto częściowo dach budynku szkoły  około  300m2,  wybudowano 
z kamienia polnego ogrodzenie ogródka szkolnego   około  100mb,  pomalowano trzy klasopracownie, wymieniono pion elektryczny,  wymieniono główną tablicę  rozdzielczą,  malowanie trzonu kuchennego,  zainstalowanie umywalki w kuchni, malowanie wc, częściowe malowanie korytarza,  tapetowanie stołówki szkolnej, remont szatni w-f,  ocieplenie ścian sekretariatu wewnątrz. Prace  zostały  wykonane przez pracowników  szkoły  oraz  pracowników  interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy. 
W terminie późniejszym do realizacji pozostało:  budowa zielonej klasy w ogródku przyszkolnym, założenie ogrodzenia 40mb,  pomalowanie ogrodzenia   120 mb, wymiana posadzki w magazynku w-f, naprawa kanału odwadniającego, malowanie piłkochłonów,  wyłożenie płytkami wejścia do szkoły od strony boiska,  założenie ławeczek na boisku szkolnym,  remont drzwi metalowych do kotłowni. 


Dyrekcja szkoły zgłaszała  potrzebę  wybudowania jednostronnego  chodnika dla pieszych  na  odcinku  od  trasy   łódzkiej   do  strażnicy OSP  w  celu   zapewnienia  dzieciom bezpiecznej  drogi do  szkoły.   Komisja   w  pełni popiera  ten postulat. 

7.  W  Zespole Szkół w Srocku  zaplanowane na okres  wakacji prace  zostały wykonane  tj:  pomalowano ściany  w sześciu salach, kuchnię, toalety, korytarz górny, klasę  „0”;  pomalowano podłogi  w sześciu salach,  korytarz  górny;  pomalowano boazerię  w  sześciu salach;  pomalowano kaloryfery w ośmiu salach i korytarzu;  zakupiono narożniki;  wykonano malowanie ścian,  boazerii i kaloryferów:  korytarz dolny, świetlica, jadalnia, klatka schodowa do klasy  „0”.   Przy wykonywaniu prac remontowych pomagali pracownicy interwencyjni  zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
Malowanie biblioteki szkolnej, remont oświetlenia w bibliotece oraz remont ogrzewania 
i kotłowni zostaną wykonane w miesiącu wrześniu  br. 
8.  W Szkole Podstawowej w Babach  w  okresie przerwy wakacyjnej  wykonano następujące remonty i naprawy:  smołowanie dachu  budynku świetlicy i stołówki szkolnej,  ułożenie płytek w korytarzu budynku świetlicy szkolnej,  wymiana drzwi do świetlicy, malowanie korytarza świetlicy,  zamontowanie zlewozmywaka w  „brudnej”  kuchni,  odnowienie ogrodzenia oczyszczalni ścieków,  naprawa kaloryferów, malowanie lamperii w sali rekreacyjnej,  prace związane z bieżącym utrzymaniem otoczenia szkoły.
Punkt  4


Następnie przystąpiono do omawiania tematów mających być  przedmiotem obrad najbliższej  sesji Rady Gminy:

1. Po zapoznaniu się z  przedłożoną  informacją  Komisja pozytywnie oceniła realizację budżetu Gminy za I półrocze  2005 roku. 

2. Opinia  komisji  w  odniesieniu do działalności  i  wyników  finansowych Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy za okres I półrocza  2005 roku  była pozytywna. 

3. Komisja  pozytywnie zaopiniowała  również   wszystkie przedłożone projekty uchwał  ujęte w porządku dziennym  najbliższej sesji Rady Gminy. 

Punkt   5


W  tym punkcie obrad nie podejmowano innych  tematów.


Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokolant                                                                         Przewodnicząca Komisji
E. Kucharczyk

                                                                                                   Grażyna Wojna

