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    PLAN  INWESTYCYJNY NA 2005R. 



                                              Załącznik Nr 3 













                                          do Uchwały Nr XLI/260/2005                    

.













       Rady Gminy Moszczenica

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH              z dnia 28 grudnia 2005 r.
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Koszt szacunkowy

inwestycji

w zł
	Okres realizacji inwestycji
	Planowane nakłady inwestycyjne 


	Zwiększenia
	Zmniejszenia 
	Plan po zmianach-środki z budżetu Gminy w 2005r.

	
	
	
	
	     2005r.
	      2006r.
	2007r.
	     2008r. 

    i dalsze
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	I.
	WODOCIĄGI

Dz. 010 rozdz. 01010
	20.000
	
	9.000
	11.000
	
	
	
	
	9.000

	1.
	Budowa sieci wodociągowej  w Michałowie
	20.000
	Kwiecień-2005r.Październik 2006r.
	9.000
	11.000
	
	
	
	
	9.000

	II.
	KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
	13.464.700
	
	1.336.700
	2.748.000
	1.480.000
	7.900.000
	
	
	1.336.700

	1.
	  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do

Q -   2.300m3/d
	5.000.000
	Styczeń 2005r.

 - Grudzień 2011r.
	20.000
	600.000


	1.380.000
	3.000.000
	
	
	20.000

	2.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów,

gm. Moszczenica Etap I
	2.100.559
-27.422
-8.237

-164.900

Niewygasające
---------------

1.900.000 
	Luty 2002r.

 -Marzec 2006r.
	730.000 

529.000”P”

WFOŚiGW

 ---------------

1.259.000

	641.0000”P”

WFOŚiGW


	
	
	
	
	1.259.000

	3.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy

ul. Dworcowa 
	142.700
	Kwiecień 2005- wrzesień 2006r.
	42.700
	100.000
	
	
	
	
	42.700

	4.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce, etap II


	5.100.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2013r.
	10.000
	90.000
	100.000
	4.900.000
	
	
	10.000

	5.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie,

 ul. Leśna,
ul. Batorówka, 
gm. Moszczenica Etap II
	1.322.000
	Październik 2005r. – Grudzień 2006r.
	5.000
	199.000
1.118.000
MFEOGiNMF

1.317.000
	
	
	
	
	5.000

	III
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60016
	7.436.000
	
	2.622.000
	2.314.000
	2.500.000
	
	
	
	2.622.000

	1.
	Budowa drogi

w Podolin Kolonia
	547.060

-2.060
-------------

545.000
	Luty 2004r. – Październik 2005r.
	545.000
	
	
	
	
	
	545.000

	2.
	Budowa drogi w Babach,

ul. Sieradzka
	326.790

-1.790
-------------

325.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	20.000
	305.000
	
	
	
	
	20.000

	3
	Budowa drogi w Babach,

ul. Wąska
	348.942

- 942
-----------

348.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	12.000
	336.000
	
	
	
	
	12.000

	4.
	Budowa drogi  Pomyków – Białkowice
	1.887.320

-7.320
-------------

1.880.000
	Marzec 2004r. –Grudzień
2005r.
	1.480.000
400.000 ”K
1.880.000
	
	
	
	
	
	1.880.000

	5.
	Budowa drogi

w Raciborowicach


	1.623.915

-5.915
-----------

1.618.000
	Marzec 2004r.- Wrzesień 2006r.
	40.000
	578.000
	1.000.000
	
	
	
	40.000

	6.
	Budowa drogi w Jarostach,

ul. Miła
	626.886

-6.886
-----------

620.000
	Luty 2004r.

-Wrzesień 2006r.
	100.000


	520.000
	
	
	
	
	100.000



	7.
	Budowa drogi  Białkowice- Gazomia Nowa

(projekt techniczny)
	2.100.000
	Styczeń 2005r.- Wrzesień 2007r.
	25.000
	575.000
	1.500.000
	
	
	
	25.000

	IV
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60017
	1.560.000
	
	50.000


	1.010.000
	500.000
	
	
	
	50.000



	1.
	Budowa drogi

ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z parkingami
	537.743
-2.743
-----------

535.000
	Luty 2004r.- Wrzesień 2006r.
	35.000


	500.000
	
	
	
	
	35.000



	2.
	Budowa drogi  w Moszczenicy, ul. Cegielniana

(projekt techniczny)
	1.025.000
	Styczeń – Wrzesień 2007r.
	15.000
	510.000
	500.000
	
	
	
	15.000

	V.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.750 r.75023
	200.000
	
	22.000
	178.000
	
	
	
	
	22.000

	1.
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu
	200.000
	Kwiecień 2005r.- wrzesień 2006r.
	22.000
	178.000
	
	
	
	
	22.000



	VI.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	3.232.000
	
	537.000
	695.000
	1.000.000
	1.000.000
	
	
	537.000

	1.
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul Piotrkowska  wraz z wymianą źródła ciepła,  instalacji, odwodnienie budynku
	1.193.700
-558.203

-103.497

niewygasające

532.000
	Kwiecień 2004r. – Wrzesień 2005r.
	301.000
231.000”P”
-------------

532.000
	
	
	
	
	
	532.000

	2.
	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy,
 ul. Dworcowa
	2.700.000
	Styczeń 2005r.-Grudzień 2007r.
	5.000
	695.000


	1.000.000
	1.000.000
	
	
	5.000

	VII.
	Gimnazjum

Dz. 801 rozdz. 80110
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-

	1.
	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Moszczenicy,
 ul. Spacerowa
	550.000

-56.328

-493.672

niewygasające
	Marzec 2004r.-wrzesień 2005r.
	-
	
	
	
	
	
	-

	VIII.
	OCHRONA ZDROWIA

Dz.851 rozdz.85121
	211.770
	
	2.000
	209.770
	
	
	
	
	2.000

	1.
	Modernizacja pomieszczeń w budynku, dobudowa szybu windy Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	211.770
	Styczeń 2005r.- Grudzień 2006r.


	2.000
	209.770
	
	
	
	
	2.000

	IX
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dz. 900 rozdz. 90015
	157.000
	
	7.000
	150.000
	
	
	
	
	7.000

	1.
	Rozbudowa obwodu oświetleniowego w Michałowie/projekt techniczny/
	115.000
	Luty 2005r.  – Marzec

2006 r.
	5.000
	110.000
	
	
	
	
	5.000

	2.
	Rozbudowa obwodu oświetlenia ulicznego w Michałowie
	42.000
	Październik 2005-Październik 2006r.
	2.000
	40.000
	
	
	
	
	2.000

	X.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095
	535.669
	
	405.669
	130.000
	
	
	
	
	405.669

	1.
	Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy
	609.043
-308.343

-20.700
------------

280.000
	Styczeń-Grudzień

2005r.


	280.000
	
	
	
	
	
	280.000

	2.
	Modernizacja wysypiska w Moszczenicy
	237.786
-124.117
------------

113.669
	Styczeń 2004r.- Wrzesień 2005r.
	113.669
	
	
	
	
	
	113.669

	3.
	Oczyszczenie zbiornika wodnego Nr 2  w Moszczenicy
	142.000
	Sierpień 2005r. – Maj 2006r.
	12.000
	130.000
	
	
	
	
	12.000

	XI.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.921 r.92109
	443.400
	
	13.176
	430.224
	
	
	
	
	13.176


	1.
	Odnowa wsi- modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

w Moszczenicy
	443.400
	Kwiecień 2005r.-Wrzesień 2006r.
	13.176
	430.224
	
	
	
	
	13.176

	
	Razem:
	27.260.539
	
	5.004.545
	7.875.994
	5.480.000

	8.900.000
	
	
	5.004.545


WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH
	I.
	WODOCIĄG

Dz. 010 rozdz. 01010
	21.914
	
	21.914
	
	
	
	6.157
	
	21.914

	1.
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Raciborowice – projekt techniczny
	10.000
	Styczeń –Grudzień 2005r.
	10.000
	
	
	
	
	
	10.000

	2.
	Budowa sieci wodociągowej w Jarostach
	5.757
	Kwiecień-Październik 2005r.
	5.757
	
	
	
	
	
	5.757

	3.
	Zakup gotowych dóbr inwest. – odpłatne nabycie sieci wodociągowej na dz.156/1 w Michałowie 
	6.157
	Grudzień 2005r.
	6.157
	
	
	
	6.157
	
	6.157

	II.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75020
	5.000
	
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000

	1.
	Dofinansowanie do zakupu poduszkowca ratowniczego przez Komendę Miejską PSP- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Tryb
	5.000
	Październik – Grudzień 2005r.
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000

	III.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75023
	248.509
	
	248.509
	
	
	
	
	
	248.509

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.– zakup komputerów i programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy 
	200.000
	Styczeń 2005r.- Październik 2005r.
	200.000
	
	
	
	
	
	200.000

	2.
	Monitoring Urzędu Gminy 
	18.509

	Luty 2005r.- Październik 2005r.
	18.509
	
	
	
	
	
	18.509

	3.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup samochodu służbowego
	30.000
	Grudzień 2005r.
	30.000
	
	
	
	
	
	30.000

	IV.
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dz.754 r. 75412
	16.020
	
	16.020
	
	
	
	
	
	16.020

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest. – zakup drzwi garażowych dla OSP w Gajkowicach
	16.020
	Sierpień  2005r.
	16.020
	
	
	
	
	
	16.020

	V.
	SZKOŁY PODSTAWOWE

Dz. 801 r. 80101
	29.612
	
	29.612
	
	
	
	9.707
	
	29.612

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup-kserokopiarki
	4.405
	Luty 2005r.
	4.405
	
	
	
	
	
	4.405

	2.
	Zakup i montaż systemu alarmowego do
 SP  w Moszczenicy, 
ul. Dworcowa
	15.500
	Grudzień 2005r.
	15.500
	
	
	
	
	
	15.500

	3.
	Zakup i montaż systemu alarmowego do  SP  w Babach, ul. Piotrkowska
	4.707
	Grudzień 2005r.
	4.707
	
	
	
	4.707
	
	4.707

	4.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup-kserokopiarki do SP Gazomia Stara
	5.000
	Grudzień 2005r.
	5.000
	
	
	
	5.000
	
	5.000

	VI
	GIMNAZJUM
Dz. 801 rozdz. 80110

	17.400
	
	17.400
	
	
	
	
	
	17.400

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup-kserokopiarki
	4.000
	Czerwiec 2005r.
	4.000
	
	
	
	
	
	4.000

	2.
	Zakup gotowych dóbr inwest.  – zakup: komputer serwer, system operacyjny, wyposażenie
	13.400
	Październik- Listopad 2005r.
	13.400
	
	
	
	
	
	13.400



	VII
	ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dz.852 rozdz.85212
	1.450
	
	1.450
	
	
	
	
	
	1.450

	1.
	Zakup sprzętu komputerowego do Świadczeń Rodzinnych
	1.450
	Grudzień 2005r.
	1.450
	
	
	
	
	
	1.450

	VII
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854 rozdz.85401
	5.300
	
	5.300
	
	
	
	
	
	5.300

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest.- patelnia elektr. do SP w  Rękoraju 
	5.300
	Październik – Listopad

2006r.
	5.300
	
	
	
	
	
	5.300

	VIII.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.921 r.92109
	17.382
	
	17.382
	
	
	
	
	
	17.382

	1.
	Zakup gotowych dóbr inwest. – wyciąg wielofunkcyjny do siłowni w GOK w Moszczenicy
	5.000
	Czerwiec- Grudzień 2005r.
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000

	2.
	Zakup gotowych dóbr inwst. –kino domowe
	8.750
	Sierpień 
2005r.
	8.750
	
	
	
	
	
	8.750

	3.
	Zakup gotowych dóbr inwest. – kopiarka
	3.632
	Sierpień 

2005r.
	3.632
	
	
	
	
	
	3.632

	
	RAZEM
	362.587
	
	362.587
	
	
	
	15.864
	
	362.587


1. Dz. 010 rozdz. 01010   -    1.367.614 
2. Dz. 600.rozdz. 60016   -    2.622.000 

3. Dz. 600.rozdz. 60017   -         50.000

4. Dz. 750 rozdz. 75020   -           5.000     

5. Dz. 750 rozdz. 75023   -       270.509 
6. Dz.754 rozdz. 75412    -         16.020 

7. Dz. 801 rozdz. 80101   -       566.612
8. Dz. 801 rozdz. 80110   -         17.400
9. Dz. 852 rozdz. 85212   -           1.450    

10. Dz. 854 rozdz. 85401    -        5.300

11. Dz. 851 rozdz. 85121   -         2.000

12. Dz. 900 rozdz. 90015   -         7.000    
13. Dz. 900 rozdz. 90095   -     405.669 

14. Dz. 921 rozdz. 92109   -       30.558
                                   -----------------------

                     GÓŁEM:        5.367.132
