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      PLAN INWESTYCYJNY NA 2003R. 



                                        Załącznik Nr 4 

 













do uchwały Nr IV/29/2002  

.













Rady Gminy w Moszczenicy

                                                          WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH        z dnia 28 grudnia 2002 r.
L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Koszt całkowity

w zł
Okres realizacji inwestycji
Planowane nakłady inwestycyjne 


Środki z budżetu Gminy w 2003r.





     2003r.
      2004r.
2005r.
     2006r. 

    i dalsze


1
2
3
4
5
6
7
8
9

I.
Transport i łączność

Dz. 600 rozdz. 60016
659.260

20.000
639.260


20.000

1.
Budowa drogi gminnej ul. Smugowa w Woli Moszczenickiej 


174.260
Luty 2003-marzec 2004
10.000
164.260


10.000

2.
Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Woli Moszczenickiej


485.000
Luty 2003-

Marzec 2004
10.000
475.000


10.000

II.
Gimnazjum

    Dz. 801  rozdz. 80110
1.058.000

700.000
358.000


700.000

1.
Budowa gimnazjum w Moszczenicy ul. Spacerowa
2.650.000

-830.000

-762.000

1.058.000
Styczeń 2001

Wrzesień 2004 r.
700.000


358.000


700.000


Razem:
1.717.260

720.000
997.260


720.000

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH

I.
KANALIZACJA

Dz. 010 rozdz. 01010
1.842.100

1.842.100



1.739.900

1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   we wsi Kosów-

projekt techniczny
21.500
Czerwiec 2003
21.500 



21.500

2.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Poduchownej, ul. Kolejowej, w Babach i Gościmowicach
1.799.400

    -22.800

1.776.600
Luty 2002r.- Sierpień 2003r.
950.600

826.000

SAPARD

1.776.600



1.674.400

3.
Zakup gotowych dóbr – kolektor kanalizacji sanitarnej ul. Cmentarna
44.000
Marzec 2003r.
44.000



44.000



II.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.600 rozdz.60016
422.500

422.500



422.500

1.
Budowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej II, ul. Rolna
332.500
Styczeń-Sierpień 2003r.
202.500

130.000

SAPARD

332.500 „K”



332.500

2.
Budowa drogi gminnej Gościmowice II – Powęziny-Gościmowice I – projekt
10.000
Czerwiec 2003r.
10.000



10.000

3.
Budowa drogi gminnej

      ul. Łączna w Srocku
80.000
Styczeń –

Październik

2003
80.000



80.000

III.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 r. 75023
50.000

50.000



50.000

1.
Projekt techniczny modernizacji budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy
50.000
Luty –

Grudzień 2003r
50.000



50.000

IV.

1.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900 r. 90095

Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy


10.000

10.000
Styczeń-Grudzień

2003r.


10.000

10.000



10.000

10.000


RAZEM
2.324.600

2.324.600



2.222.400

1. Dz. 010 rozdz. 01010   - 1.739.900

2. Dz. 600 rozdz. 60016   -    442.500

3. Dz. 750 rozdz. 75023   -      50.000

4. Dz. 801 rozdz. 80110   -    700.000

5. Dz. 900 rozdz. 90095   -      10.000 

      OGÓŁEM:                   2.942.400

