UCHWAŁA NR XXXIX/ 246 /2005
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 9 listopada 2005 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego 

z dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759;  z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457)  Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2006 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie  ul. Leśna,  ul. Batorówka,  gm. Moszczenica  - etap II”   z  wykorzystaniem środków z  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Zestawienie rzeczowo-finansowe dotyczące zadania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ujęcia zadania, o którym mowa w ust. 1, 
w budżecie gminy na rok 2006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                   Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXIX/246/2005

                                                                                                                                                                      Rady Gminy Moszczenica 

                                                                                                                                                                          z dnia 9 listopada 2005 roku

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO  W ROKU 2006

	NAZWA ZADANIA (ŹRÓDŁA FINANSOWANIA)
	KLASYFIKACJA


	CZAS REALIZACJI
	WARTOŚĆ ZADANIA
	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

	
	DZIAŁ
	ROZDZIAŁ
	PARAGRAF


	
	
	

	Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kosowie,  ul. Leśna,  ul. Batorówka, gmina Moszczenica, 

etap II
- środki MFEOGiNMF,

- środki własne

	010
	01010
	6050
	2005/2006
	1.3117.000 PLN

     1.118.000 PLN

        199.000 PLN

	1) kolektory grawitacyjne: 
z rur PCV Ø200 o dł. 1.679 m
z rur Ø 160 o dł. 348 m

2) kolektory tłoczne:

z rur PEHD Ø 90 o dł. 222m

z rur PEHD Ø 63 o dł. 76,5m

3) 2 szt przepompownie ścieków z zasilaniem n.n.

4) przyłącza kanalizacyjne 

z rur PCV Ø 160 o dł. 536,5 m/ 46 szt




