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1. Informacje ogólne

1.1. Podstawy funkcjonowania ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z  programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

W ramach ZPORR realizowane będą następujące priorytety:

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ukierunkowany jest na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (drogowej, środowiskowej, a także społeczeństwa informacyjnego), infrastruktury turystycznej i związanej z kulturą, infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej.

Priorytet 1 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W ramach tego priorytetu działania ukierunkowane są na wspomaganie procesu dostosowawczego regionalnych zasobów ludzkich do wymogów europejskiego rynku pracy, wyrównywania  możliwości dostępu do edukacji na poziomie wyższym w mieście i na wsi, współpracy sektora badawczo-rozwojowego w regionach ze światem biznesu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

Priorytet 2 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet 3 Rozwój lokalny ukierunkowany jest na wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej oraz ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw oraz infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych, jak również rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

Priorytet 3 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 4 Pomoc techniczna dotyczy działań związanych ze wsparciem procesu realizacji całego programu operacyjnego.

Szczegółowe rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach ZPORR zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR.

Plan Rozwoju Lokalnego

Ideą wymogu przygotowania programów rozwoju jest przede wszystkim włączenie w proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności jak najszerszego spektrum odbiorców późniejszych działań, zwłaszcza dla priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Dokumenty takie powinny być tworzone przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stanowić istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.  Powinny przyczynić się do realizacji najistotniejszych celów gminy/powiatu. Celem programów rozwoju lokalnego powinno być zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządów. Środki finansowe powinny być wydawane na wcześniej zaplanowane inwestycje według zaprogramowanej w programach kolejności. Poza tym programy te mogłyby być realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, co pozwoliłoby lokalnym samorządom na konsumpcję środków z Funduszy Strukturalnych również w następnym okresie programowania. Dokumenty takie byłyby monitorowane przez partnerów społecznych i podlegałyby czasowej aktualizacji. Programy mają służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania.

* ZPORR – Ogólny podręcznik wdrażania

1.2. Procedura przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Zespół zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica nr 121/2004 z dnia  13 sierpnia 2004 r. W skład zespołu weszli:

· Urszula Świerczyńska

· Anna Kaźmierczak

· Maria Przybył

· Beata Suma

· Radosław Toszek

Harmonogram prac zespołu zadaniowego:

	Data
	Działanie



	13.08.2004
	Spotkanie organizacyjne w Urzędzie Gminy w celu omówienia harmonogramu prac nad Planem Rozwoju Lokalnego

	31.08.2004
	Warsztaty Planowania Strategicznego 

	06.09.2004
	Konsultacje w Urzędzie Gminy

	14.09.2004
	Przekazanie Raportu Diagnoza stanu obecnego

	20.09.2004
	Konsultacje w Urzędzie Gminy

	23.09.2004
	Konsultacje w Urzędzie Gminy w sprawie planowanych działań inwestycyjnych w gminie Moszczenica

	05.10.2004
	Konsultacje w Urzędzie Gminy 

	07.10.2004
	Przekazanie projektu Planu

	11.10.2004
	Podjęcie Uchwały o przyjęciu „Planu ...” przez radę Gminy


Plan Rozwoju Regionalnego gminy Moszczenica został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Moszczenicy nr XXVII/154/2004 z dnia 11.10.2004 r.

2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla Gminy Moszczenica (województwo łódzkie, powiat piotrkowski). Plan obejmuje analizę stanu obecnego gminy w sferze społecznej, sferze gospodarczej, w zakresie infrastruktury technicznej i stanu środowiska naturalnego oraz definiuje cele strategiczne (główne), cele operacyjne (pomocnicze) oraz programy realizacyjne w tych obszarach. Szczegółowy plan zadań opracowany został na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013.

3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy

3.1. Informacje ogólne

Gmina Moszczenica położona jest na granicy dwóch jednostek fizyczno-geograficznych Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej, w obrębie makroregionu Niziny Południowomazowieckiej. Pod względem tektonicznym główną jednostką występującą w obrębie obszaru gminy jest kredowa Niecka Łódzka, utworzona z: wapieni, wapieni marglistych i margli. Teren  gminy w całości pokryty jest zwartą pokrywą czwartorzędową o miąższości do 80m utworzona z glin zwałowych zwartych i piaszczystych z przewarstwieniami mułków i iłów. 

Rzeźba terenu gminy charakteryzuje się płaskim lub lekko falistym krajobrazem (wysokość 180-200 m n.p.m.) z występującymi lokalnie pagórkami  (do 230 m n.p.m) i dolinami wód roztopowych (na północny-zachód od Moszczenicy). Minimalna wysokość terenu w gminie wynosi 179,0 m n.p.m. (w rejonie Białkowic), najwyższy punkt  znajduje się w okolicach Kolonii Srock (230,2 m n.p.m.). 

Gmina Moszczenica położona jest w dorzeczu rzeki Pilicy. Jej obszar przecina dolina rzeki Moszczanki i jej dopływy. Dolina tej rzeki, obejmuje wschodnią i centralną część gminy, gdzie znajduje się jej obszar źródłowy. Wody podziemne w gminie pochodzą głównie z górno-kredowych i czwartorzędowych poziomów wodonośnych, występujących na głębokości  od 2 do 20 m. Pomiary czystości  wód głębinowych, w studni w Srocku, wykazały klasę czystości Ib.

Gmina Moszczenica położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, graniczy z następującymi gminami: 

· od zachodu: gminy Tuszyn i Grabica, 

· od północy: gminy Czarnocin i Będków, 

· od wschodu – Wolbórz, 

· od południa z miastem Piotrków Trybunalski. 

Obszar  gminy Moszczenica liczy 11163 ha, a liczba mieszkańców, skupiona w 23 sołectwach, wynosi 12 935 osób (według danych Urzędu Gminy, stan na 31grudnia 2003 roku).

Podstawową dziedziną gospodarki Gminy Moszczenica jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują ogółem powierzchnię 8943 ha, w tym grunty orne 8117 ha, sady  23 ha, łąki 776 ha i pastwiska 27 ha. Lasy i grunty leśne zajmują obszar 1322 ha, czyli ok. 12% obszaru gminy.

Moszczenica jest miejscowością gminną i lokalnym ośrodkiem społecznym. W gminie funkcjonują podstawowe placówki użyteczności publicznej: 10 placówek oświaty, Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy, biblioteka z trzema filiami, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy w skład , którego wchodzą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Srocku, Oddział Leczenia Przewlekłego, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1km2  wynosi 114 osób, przy średniej gęstości zaludnienia powiatu piotrkowskiego - 63 osoby/km2 i województwa łódzkiego -143 osoby /km2.

W skład Gminy wchodzą 26 miejscowości skupione w 23 sołectwach.w 30 obrębach geodezyjnych.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach (stan za rok 2003):

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba ludności

	1
	Moszczenica
	2610

	2
	Wola Moszczenicka
	1.975

	3
	Baby
	782

	4
	Białkowice
	185

	5
	Daszówka 
	59

	6
	Gajkowice
	852

	7
	Gazomia Nowa
	438

	8
	Gazomia Stara
	260

	9
	Gościmowice I
	237

	10
	Gościmowice II
	407

	11
	Jarosty
	463

	12
	Karlin
	300

	13
	Kiełczówka
	501

	14
	Kosów
	691

	15
	Michałów
	240

	16
	Podolin
	365

	17
	Pomyków
	179

	18
	Raków Duży
	215

	19
	Raków Kolonia
	139

	20
	Rękoraj
	611

	21
	Raciborowice
	318

	22
	Sierosław
	467

	23
	Srock
	102

	24
	Srock Prywatny
	209

	25
	Srock Rządowy
	254

	26
	Srock Dąbrówka
	76

	
	RAZEM
	12 935


* wg danych Urzędu Gminy w Moszczenicy .

3.2 . Demografia

Sytuacja demograficzna i społeczna

W układzie osadniczym gminy miejscowość Moszczenica pełni rolę lokalnego ośrodka rozwoju, funkcji obsługi ludności i rolnictwa obszaru swej gminy, cechującej się:

· korzystnym położeniem w ciągu komunikacyjnym

· ciągłością funkcjonowania administracyjnego, spółdzielczego, oświaty, zdrowia

W gminie Moszczenica obserwuje się, w ciągu ostatnich trzech lat, tendencję wzrostową liczby ludności, przy znacznych wahaniach wskaźników przyrostu naturalnego  (ujemny przyrost naturalny, jedynie w roku 2002 zanotowano wzrost o 13 osób) i salda migracji (w roku  2003 wzrost liczby zameldowanych w gminie o 38 osób). 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy

Gmina Moszczenica liczy 12 935 mieszkańców (stan na 31.12.2003) w tym  6278 mężczyzn i 6657 kobiet.

	Wiek
	0-6
	7-15
	16-19
	20-65
	20-60
	Pow.65
	Pow.60
	Razem

	Płeć
	M
	K
	M
	K
	M
	K
	M
	K
	M
	K
	M
	K
	M+K

	2003
	506


	512
	550
	674
	388
	435
	4202
	3560
	632
	1476
	6278
	6657
	12935

	Razem
	1018
	1224
	823
	7762
	2108
	12935


	wiek
	Liczba mieszkańców
	%

	od 0-6 lat
	1018
	7,8

	od 7-15 lat
	1224
	9,5

	od 16-19 lat
	823
	6,4

	od 20-60 lat
	7762
	60

	Powyżej 60 lat
	2108
	16,3

	RAZEM
	12935
	100
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Wielkość populacji w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym

· w wieku przedprodukcyjnym pozostają 3063 osoby tj. 1597 mężczyzn i  1466 kobiet (0-15 lat)

· w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lat, kobiety 18-59 lat) pozostaje 7530 osób tj. 3927 mężczyzn i 3603 kobiety

· w wieku mobilnym (mężczyźni i kobiety 18-44 lata) pozostają ogółem 4922 osoby: 2528 mężczyzn i 2394 kobiety

· w wieku niemobilnym (mężczyźni 45-64 lata, kobiety 45-59 lat) pozostaje ogółem 2608 osób, z tego 1399 to mężczyźni, 1209 to kobiety

· w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) pozostaje ogółem 2136 osób w tym 640 mężczyzn i 1496 kobiet.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada ogółem 69 osób w wieku nieprodukcyjnym – dla mężczyzn ten wskaźnik wynosi 57 osób, dla kobiet - 82.

Poziom wykształcenia

Poziom wykształcenia ludności na terenie gminy kształtuje się następująco:

Wykształceni ogółem – 10628 osób

· mężczyźni ogółem - 5064 osoby

· kobiety ogółem - 5564 osoby

Wykształcenie wyższe ogółem - 417 osób

· mężczyźni ogółem - 158 osób

· kobiety ogółem - 259 osób

Struktura osób z wykształceniem wyższym do wykształconych ogółem 10628/417 – 3,9 % ogółu wykształconych posiada wykształcenie wyższe. 

Wykształcenie policealne ogółem – 198 osób

· mężczyźni ogółem – 41 osób

· kobiety ogółem – 157 osób

Struktura osób z wykształceniem policealnym do wykształconych ogółem 198/10628 

Wykształcenie średnie ogółem - 2165 osób

· mężczyźni ogółem – 888 osób

· kobiety ogółem - 1277 osób

Struktura osób z wykształceniem średnim do wykształconych ogółem – 2165 /10628. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe ogółem – 2747 osób

· mężczyźni ogółem - 1644 osoby

· kobiety ogółem -  1103 osoby 

Wykształcenie podstawowe ogółem - 4429 osób

· mężczyźni ogółem - 2109 osób

· kobiety ogółem - 2320 osób

Wykształcenie podstawowe nieskończone i bez wykształcenia szkolnego ogółem - 634 osoby

- mężczyźni ogółem - 209 osób

- kobiety ogółem - 425 osób

Poziom bezrobocia
Na terenie gminy Moszczenica na koniec IV kwartału 2003 roku odnotowano 951 osób bezrobotnych, w tym 487 kobiet.

Struktura bezrobotnych mieszkańców gminy przedstawia się następująco:

· z prawem do zasiłku dla bezrobotnych - 94 osoby

· pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy – 527 osoby

Bezrobotni wg. wieku :

	Wiek
	2000
	2001
	2002
	2003

	18-24 lat
	249
	295
	265
	243

	25-34 lat
	232
	275
	282
	312

	35-44 lat
	195
	232
	202
	217

	45-54 lat
	113
	162
	164
	160

	55-59 lat
	12
	13
	17
	18

	60-64 lat
	2
	2
	1
	1

	Razem
	803
	979
	931
	951
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Bezrobotne kobiety:

· 2000 rok –  433 osoby

· 2001 rok – 507 osób

· 2002 rok – 449 osób

· 2003 rok – 487 osób

Bezrobotni absolwenci: 

· 2000 rok –  57 osób

· 2001 rok – 57 osób

· 2002 rok –  62 osoby

· 2003 rok – 31 osób

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia :  

· wyższe – 36 osób

· policealne i średnie zawodowe - 185 osób

· średnie ogólnokształcące - 47 osób

· zasadnicze zawodowe  - 352 osoby

· gimnazjalne i poniżej - 331 osób

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, organizowanych przez Urząd Gminy w zatrudniono:

· w 2000 roku –  23 osoby

· w 2001 roku –  27 osób

· w 2002 roku –  12 osób

· w 2003 roku –  91 osób

Dochody mieszkańców gminy systematycznie spadają. Na lokalnym rynku brakuje ofert pracy i możliwości zatrudnienia, wobec czego pogarsza się jakość życia mieszkańców gminy. Wzrasta liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy nie są w stanie zapewnić sobie i swoim bliskim godziwych warunków życia. Zwracają się więc o pomoc i wsparcie do ośrodka pomocy społecznej, którego wydatki z roku na rok wzrastają. Z pomocy GOPS korzystają przede wszystkim rodziny wielodzietne, niepełne, patologiczne, osoby przewlekle chore, niepełnosprawne. W roku 2003 z pomocy społecznej skorzystało 535 rodzin.

3.3. Sfera społeczna

Oświata i kultura

W gminie działa siedem szkół podstawowych się w  miejscowościach: Moszczenica, Baby, Srock, Rękoraj, Gazomia Stara, Kosów, Jarosty. Ponadto w Moszczenicy znajduje się Gimnazjum i Przedszkole Niepubliczne. W miejscowości Srock funkcjonuje Zespół Szkół w skład, którego wchodzą Gimnazjum i Szkoła Podstawowa. 

Niektóre placówki oświatowe wymagają modernizacji. Sale gimnastyczne posiadają szkoły w Rękoraju, Srocku i Moszczenicy. 

Stan placówek oświatowych w gminie Moszczenica przedstawia poniższa tabela:

	 Miejscowość
	Rok budowy szkoły
	Liczba sal lekcyjnych
	Sale gimnastyczne
	Liczba uczniów
	Liczba nauczycieli

	
	
	
	
	
	

	SP Moszczenica
	1973
	14
	-
	399
	31

	SP Jarosty
	-
	-
	-
	110
	14

	SP Kosów
	-
	-
	-
	45
	10

	SP Gazomia
	1920
	8
	-
	83
	12

	SP Rękoraj
	1930
	9
	1
	109
	12

	ZS Srock
	-
	10
	1
	79
	31

	SP Baby
	2000
	9
	-
	144
	14

	Gimnazjum Moszczenica
	1962
	21
	1
	432+56
	44


Funkcję upowszechniania kultury na terenie gminy prowadzi Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna znajdujące się w Moszczenicy. Filie biblioteczne znajdują się ponadto w Babach, Srocku i Rakowie. Biblioteki posiadają łącznie ok. 44 tys. woluminów, korzysta z nich ok. 1025 czytelników. 

Ochrona zdrowia

Usługi medyczne na terenie gminy świadczą:

· Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, w skład którego wchodzą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Srocku,

· Niepubliczny ZOZ Help-med w Raciborowicach.

W gminie działają również dwie apteki i jeden punkt apteczny.

Bezpieczeństwo publiczne

Komisariat Policji w Moszczenicy obsługuje również gminy sąsiednie: Wolbórz i Czarnocin. 

Na terenie gminy Moszczenica funkcjonuje 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej mających swe siedziby w miejscowościach: Moszczenica, Gajkowice, Baby, Srock, Rękoraj, Gościmowice, Jarosty, Kosów, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Sierosław, Podolin, Raciborowice, Kiełczówka. Jednostki te wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Ilość pożarów oraz ich rodzaj występujących w latach 1998-2003 przedstawia tabela:

	Rok
	Ilość zdarzeń
	 Pożar zagrażający środowisku
	Inne działania ratownicze

	1998
	51
	23
	28

	1999
	79
	59
	20

	2000
	59
	27
	32

	2001
	67
	38
	29

	2002
	74
	32
	42

	2003
	72
	31
	41
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Zasoby kulturowe

Gmina Moszczenica to obszar o dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi, zwłaszcza budownictwem murowanymi – zespołach architektonicznych o wysokich walorach artystycznych. Prawną ochroną, wpisem do ewidencji i rejestru zabytków objęto:

· obiekty architektury:  

· Baby – chałupy z ok. 1910 r., dworzec kolejowy z 1886 r., 

· Kiełczówka – chałupa z 1910 r., budynek gospodarczy  przed 1892 r., dwór ok. 1840 r., zespół dworski z XIX w., 

· Moszczenica – dwór z 1877 r., dzwonnica (XVIII/XIX), kościół parafialny z 1627 r., z przełomu XIX i XX w. : obory, plebania, dom kasjera, rządcówka, spichlerz, dom podworski, stróżówka, zespół dworski oraz zespół kościelny z XVI-XX w., 

· Raciborowice – z przełomu XIX i XX w. : czworak, 3 chałupy, stodoła, zagroda i obora oraz dwór w poł. XIX w.,

· Srock – plebania z 1913 r., kościół z 1766 r. , kaplica rzymsko-katolicka z 1627 r.  

· zabytki techniki: 

· Baby - młyn motorowy, pocz. XX w., wieża ciśnień, 1873-1895,

· Białkowice – młyn wodny, kon. XIX w.,

· Gajkowice – młyny wodne z 1927 i 1928 r.,

· Jarosty – przędzalnia, 1885 r.,  

· Kiełczówka – młyn, przed 1892 r., 

· Moszczenica – młyn wodny z 1935 r., fabryka włókiennicza z 1900 r., cegielnia z 1898 r., wieża ciśnień XIX/XX w., gorzelnia z 1 poł.XIX w.,

· Srock – Wiatrak z XIX w.

· zabytkowe cmentarze: 

· Kiełczówka (cmentarz z  I wojny światowej), 

· dwa cmentarze w Moszczenicy, 

· Srock, 

· Baby, 

· Jarosty (cmentarz ewangelicki),

· Parki z XIX w.:  

· Moszczenica,

· Kiełczówka,

· Raciborowice,

· Rękoraj.

Ponadto na obszarze gminy zlokalizowanych jest ponad 50 stanowisk archeologicznych m.in. w rejonach miejscowości: Podolin, Srock, Rękoraj, Raciborowice, Gazomia Stara i Kosów.

Ze względu na licznie występujące zabytki oraz malowniczy krajobraz część gminy – w rejonie miejscowości Moszczenica – znalazła się w strefie chronionego krajobrazu kulturowego.  

3.4. Sfera gospodarcza

Gmina Moszczenica jest gminą typowo rolniczą. Liczba podmiotów gospodarczych podejmujących działalność w ciągu roku systematycznie spada.  Na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną oraz 51 podmiotów handlowych i usługowych.

Dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Moszczenica w latach 1999-2003 przedstawia tabela:

	Rok
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Handel
	32
	34
	61
	34
	26

	Usługi
	41
	30
	65
	35
	23

	Gastronomia
	2
	6
	9
	4
	2
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Do największych pracodawców na terenie gminy należy zaliczyć:

· Huta Szkła Gospodarczego w Jarostach,

· Uprawa pieczarek „Myszkowiec” w Michałowie, 

· IKEA Hanim Poland S.A. Centrum Dystrybucji w Jarostach,

· „Formaplan Polska” Sp.z o.o., oddz. w Moszczenicy,

· P.P.H.U. „BUDREX”, Srock.

Z mniejszych zakładów, zatrudniających ok. 20 osób, należy wymienić: 

· „Kaźmierczak” Zakład Uboju Trzody, Kosów,

· „Kaźmierczak” P.R.I.I., Kosów,

· „Raków” Zakład Mięsny Sp. j., Raków Duży,

· „Zamatex” Sp z o.o., Moszczenica. 

Pozostała działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy to handel i usługi w szerokim zakresie.

Ilość osób zatrudnionych w danych sektorach 
Główni pracodawcy związani są z wymienionymi wcześniej zakładami pracy. 

Liczbę osób zatrudnionych w największych firmach działających na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

	Zakład
	Liczb osób zatrudnionych

	Huta Szkła Gospodarczego, Jarosty 99
	360

	Uprawa pieczarek „Myszkowiec”, Michałów 10A
	275

	IKEA Hanim Poland S.A. Centrum Dystrybucji, Jarosty
	195

	„Formaplan Polska” Sp.z o.o., oddz. Moszczenica
	106

	P.P.H.U. „BUDREX”, Srock 
	54


Rolnictwo

Rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki w gminie. Użytki rolne zajmują powierzchnię 8 943 ha,  w tym 8 117 ha to grunty orne. Na terenie gminy przeważają gospodarstwa indywidualne, zajmujące łącznie 8 440,86 ha gruntów, przeważają gospodarstwa o powierzchni 7-15 ha. Dominują uprawy zbożowe, w tym: pszenica, żyto, jęczmień oraz mieszanki zbożowe.   

Udział gleb ornych wg klas bonitacyjnych:

	Gmina

Moszczenica
	%-owy udział gleb w klasach

	
	III
	IV
	V i VI

	
	37,8
	39,5
	22,8
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Na terenie gminy brak jest klasy I i II gleby.

Strukturę indywidualnych gospodarstw rolnych w 2003 roku przedstawia tabela: 

	Lp.
	Wielkość

    gospodarstwa (ha)
	Liczba gospodarstw
	Łączna powierzchnia
	% łącznej powierzchni

	1
	do-2
	597
	860,63
	10,0

	2
	2-5
	626
	2 086,95
	24,8

	3
	5-7
	213
	1 259,62
	14,9

	4
	7-15
	325
	3 151,75
	37,3

	5
	Powyżej 15
	48
	1 081,91
	12,8

	
	Razem
	1 809
	8 440,86
	100
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Udział gleb wg kompleksów przydatności rolniczej w gminie Moszczenica:

	Kompleks przydatności
	% powierzchni gruntów ornych

	1 – pszenny b.dobry
	0,0

	2 – pszenny dobry
	31,8

	3 – pszenny wadliwy
	0,3

	4 – żytni b.dobry
	28,1

	5 – żytni dobry
	12,6

	6 – żytni słaby
	17,3

	7 – żytni b.słaby
	6,6

	8 – zbożowo-pastewny mocny
	2,4

	9 – zbożowo-pastewny słaby
	0,9


Gleby kompleksu pszennego dobrego i słabego stanowią 32,1% gruntów ornych i występują przede wszystkim w rejonach miejscowości: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gazomii Starej, Gajkowicach, Białkowicach, Baby i Kiełczówka. Są to gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych o dobrze wykształconym poziomie próchnicznym.

Kompleks żytni bardzo dobry i dobry  stanowiący 42% tworzą gleby wytworzone z piasków gliniastych o nadmiernej przepuszczalności i słabej zdolności zatrzymywania wody. Gleby te występują we wsiach: Gazomia Nowa, Raków, Michałów, Jarosty, Rekoraj, Raciborowice, Gościmowice I i II, Srock, Sierosław. Na glebach tych uprawia się głównie: żyto, owies, ziemniaki. 

Gleby kompleksu żytniego bardzo słabego, stanowiące 24% gruntów ornych występują w rejonach wsi Podolin i Imielnia. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe i zbyt suche, a plony z nich zależą od wysokości i rozkładu opadów. 

Kompleks zbożowo – pastewny mocny i słaby  (3,3% gruntów ornych w gminie) tworzą gleby średnio-zwięzłe i ciężkie, okresowo nadmiernie uwilgocone. 

Strukturę upraw przedstawia zestawienie:

	Rodzaj upraw
	Powierzchnia (ha)
	Wskaźnik procentowy

	
	
	

	Zboża
	5970
	87,9

	Ziemniaki
	345
	5,1

	Rośliny przemysłowe
	97
	1,4

	Pastewne
	102
	1,5

	Warzywa
	15
	0,2

	Pozostałe uprawy
	257
	3,9

	RAZEM
	6786
	100


W ostatnich latach powierzchnie upraw zbóż, ziemniaków oraz roślin przemysłowych utrzymują się na stałym poziomie.

Stan pogłowia zwierząt w latach 1996  i 2002 przedstawia tabela:

	Rok
	1996
	2002

	Bydło ogółem
	3 543
	2 362

	Trzoda chlewna
	19 424
	31 919

	Krowy
	2 032
	1 455
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Usługi na rzecz rolnictwa prowadzą firmy „Węgrol” w Babach i „Agroplan” w Moszczenicy oraz Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Moszczenicy.

3.5. Infrastruktura techniczna

Gospodarka wodno-ściekowa
System wodociągowy w gminie Moszczenica jest rozbudowany. Długość sieci wodociągowej (wg stanu na rok 2003) wynosi 160,4 km, a ilość budynków przyłączonych do sieci - 2744. Ujęcia wody zlokalizowane są w  miejscowościach: Moszczenica, Baby, Jarosty, Srock, Rękoraj.

Wskaźniki zwodociągowania gminy Moszczenica (stan na 2003 rok) przedstawiają się  następująco:

	Km sieci / km² powierzchni gminy
	Liczba przyłączy / liczba mieszkań

	1,43
	0,75


            *wg danych Urzędu Gminy oraz Rocznika Statystycznego Woj. Łódzkiego 2003

Teren gminy skanalizowany jest w ok. 17%. Sieć istnieje w obrębie miejscowości: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowie, częściowo Baby i Gościmowice. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 37,3 km, a liczba przyłączy do budynków – 790. Na pozostałym obszarze gminy ścieki gospodarcze gromadzone są w tzw. szambach i wywożone we własnym zakresie. Wywozem ścieków z obszaru gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy.

W gminie funkcjonuje biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków (typu „BIOGRADEX”) w Moszczenicy. Wydajność oczyszczalni wynosi 780 m³/dobę. 
Gospodarka energetyczna

Funkcję rozdzielni energii elektrycznej dla gminy pełni stacja PZ 15 kV w Moszczenicy. Energia dostarczana jest z głównej  stacji zasilającej GPZ 220/110/15kV „Piotrków” za pomocą trzech linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV. 

Przez obszar gminy przebiegają również linie wysokiego napięcia – 220 kV i 110 kV. Uciążliwość tych linii mieści się w strefach ochronnych – 19 m od osi linii w obie strony dla linii 220 kV i 9 m od osi linii w obie strony dla linii 110 kV.

Gospodarka odpadami stałymi

Odpady ze względu na źródło powstania dzielą się na odpady :

· odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych

· odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w przemyśle

· odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające azbest itp.)

Odpady niebezpieczne

Na terenie gminy Moszczenica nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych. Przepisy prawne pozwalają wytwórcom lub odbiorcom odpadów, przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich magazynowanie na własnym terenie oraz na organizowanie ich wywozu we własnym zakresie. W gminie decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zostały wydane kilkudziesięciu firmom .

Odpady medyczne
Odpady medyczne z terenu gminy zbierane są przez wyspecjalizowane firmy         i wywożone do spalarni zlokalizowanych poza jej granicami.

Odpady z sektora gospodarczego

Gmina Moszczenica nie posiada własnego składowiska odpadów przemysłowych, korzysta ze składowiska w miejscowości Podkałek (gm. Sulejów). Wytwórcy odpadów przemysłowych samodzielnie organizują ich wykorzystanie i odbiór.

Odpady komunalne 

Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych na peryferiach Moszczenicy, które zarządzane jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy. Składowane tu odpady nie są segregowane, ich ilość wynosi ok.104.040 m³.

Ilość odpadów komunalnych przyjętych na lokalne składowisko w latach 2002 i 2003 (w Mg):

	Rodzaj odpadów
	2002
	2003

	Odpady komunalne z gospodarstw indywidualnych
	134,18
	88,56

	Odpady komunalne z firm i zakładów
	1503,4
	2045,5
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W gospodarstwach domowych na terenach wiejskich często odpady segregowane są z przeznaczeniem na:

· kompost (odpady kuchenne, z upraw polowych, przydomowych ogrodów),

· do spalania w warunkach domowych (odpady z tworzyw sztucznych, tkaniny, papier itp.).

Ponieważ w grupie odpadów gospodarskich przeznaczonych do spalania znajdują się również odpady niebezpieczne (np.: opakowania po lekach, materiały opatrunkowe, opakowania i resztki środków chemicznych i ochrony roślin) ich samodzielna utylizacja ma degradujący wpływ na środowisko.

W gminie planuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, która ma zmniejszyć ilości odpadów deponowanych na składowisku oraz zwiększyć zagospodarowanie odpadów – recycling i odzysk surowców wtórnych. 

Zaopatrzenie w ciepło

Gmina Moszczenica nie posiada zbiorczych systemów grzewczych. Lokalne kotłownie funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej. Mieszańcy gminy posiadają indywidualne  źródła ciepła. Najczęściej są to kotłownie opalane węglem, olejem opałowym, gazem płynnym propan-butan oraz odpadami drzewnymi. 

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne w gminie zapewnia działający w Piotrkowie Trubunalskim węzeł telekomunikacyjny oraz główne połączenie przewodowe relacji Piotrków – Łódź. Na obszarze gminy działa placówka pocztowo-telekomunikacyjna znajdująca się w Moszczenicy. Liczba abonentów telefonii przewodowej w gminie wynosi 1334 (na 1000 mieszkańców gminy przypada 103,9 przyłączy). 

Na terenie gminy działa również „Telefonia Pilicka” oraz operatorzy telefonii komórkowej Era i Idea. Maszty telefonii komórkowej umiejscowione są w miejscowościach: Moszczenica, Raciborowice, Jarosty, Sierosław, Gościmowice. 

3.6. Środowisko naturalne

Mimo iż na terenie gminy Moszczenica nie występują parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody cały jej teren stanowi znaczące ogniwo wojewódzkiego systemu ekologicznego. Wschodnio-południowe granice gminy przylegają do otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Chronionego Krajobrazu Pilczańsko-Radomszczańskiego. Na obszarze gminy znajdują się cztery podworskie parki zabytkowe (Moszczenica, Kiełczówka, Rękoraj, Raciborowice) połączone naturalnymi ciągami w postaci dolin rzecznych Moszczanki, Rakówki i Wolbórki. W 2003 roku Uchwałą Rady Gminy poddano pod ochronę, w formie użytku ekologicznego, koryto rzeki Moszczanki, obejmujące odcinek o długości około 200 m w okolicy wsi Powęziny. Różnorodność krajobrazu podkreślają dodatkowo tereny wilgotnych łąk, torfowisk, lasów bagiennych i źródlisk wraz z naturalnymi formami roślinności. 

Obszar gminy Moszczenica zaliczany jest do najsłabiej zalesionych gmin w powiecie piotrkowskim. Lasy i grunty leśne zajmują tu 1322 ha, co stanowi zaledwie 11,8% ogólnej jej powierzchni. 

Głównymi surowcami mineralnymi gminy są złoża glin zwałowych, piasku, żwiru. Na skalę przemysłową prowadzi się eksploatację glin zwałowych z wierzchniej warstwy gliny do głębokości 0,5 – 0,8 m. Złoża kopalin z terenu gminy Moszczenica posiadają zarejestrowane zasoby:

· Michałów – złoże glin zwałowych – 2,9 tys. m³,

· Podolin – złoże kruszywa naturalnego – 2.572 tys. Mg,

· Rękoraj – złoże piasku – 16.630,8 Mg.

Analiza SWOT :

Mocne strony:

1. Położenie geograficzne gminy

2. Drogi tranzytowe

3. Zwodociągowanie gminy 

4. Czyste środowisko przyrodnicze 

5. Dobrej jakości gleby umożliwiające produkcję rolną

6. Działające jednostki infrastruktury społecznej

7. Istnienie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w części obszaru gminy 

8. Duże kompleksy leśne 

9. Telefonizacja gminy

10. Istnienie na terenie gminy kilku większych firm dających zatrudnienie jej mieszkańcom

Słabe strony:
1. Zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarczych działających w gminie

2. Brak kanalizacji na terenie całej gminy

3. Zły stan nawierzchni dróg

4. Brak selektywnej zbiórki odpadów, istniejące dzikie wysypiska odpadów oraz niska świadomość ekologiczna mieszkańców

5. Brak zagospodarowania i regulacji cieków wodnych

6. Nie najlepszy stan techniczny urządzeń melioracyjnych

7. Zły stan techniczny części obiektów placówek oświatowych

8. Brak obiektów sportowych przy niektórych placówkach oświatowych

9. Brak miejsc pracy dla młodzieży i osób z wyższym wykształceniem 
10. Brak sprawnego systemu przepływu informacji w gminie (informacja - społeczeństwo)

Zagrożenia:

1. Zanieczyszczenie środowiska

2. Uciążliwość ze strony transportu samochodowego (hałas, przewóz materiałów niebezpiecznych)

3. Bezrobocie, brak środków finansowych i spójności przepisów prawnych

4. Niska świadomość ekologiczna 

5. Brak współpracy pomiędzy gminami i powiatem

6. Trudności dla gospodarki wynikające z dostosowania przepisów do norm Unii Europejskiej 

7. Postępujący niż demograficzny i starzenie się społeczeństwa

Szanse:

1. Pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje ekologiczne i gospodarcze

2. Minimalizacja bezrobocia

3. Zainteresowanie gminą potencjalnych inwestorów

4. Poprawa stanu technicznego wszelkich dróg na terenie gminy 

5. Czyste środowisko przyrodnicze

6. Pełna kanalizacja gminy

7. Gazyfikacja gminy

8. Poprawa stanu nawierzchni dróg

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

10. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki

11. Koordynacja działań na szczeblu międzygminnym w zakresie poprawy stanu środowiska i gospodarki odpadami

12. Poprawa estetyki gminy (tworzenie parków, zadrzewienia i zakrzewienia) 

3.7. Główne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego

Niewystarczające środki w budżecie gminy Moszczenica (niskie dochody własne) stanowią główną barierę jej rozwoju społeczno-gospodarczego. Pozyskanie środków z funduszy strukturalnych umożliwi podjęcie działań, poprawiających sytuację mieszkańców w poszczególnych sferach życia społecznego. 

Za najważniejsze problemy społeczności gminy Moszczenica uznano:

· Niepełną infrastrukturę techniczną na terenie gminy

· Zły stan nawierzchni dróg 

· Utrudnienia związane z komunikacją 

· Wysokie bezrobocie i związane z tym ubożenie mieszkańców

· Nieopłacalność produkcji rolnej

· Zły stan techniczny części obiektów użyteczności publicznej

· Niewystarczająca oferta edukacyjna dla młodzieży i dorosłych (edukacja ekologiczna, gospodarcza)

· Brak miejsc pracy dla młodych ludzi oraz osób z wyższym wykształceniem.

· Niesprawny system przepływu informacji w gminie

4. Cele strategiczne i cele operacyjne rozwoju gminy

Planowanie rozwoju gminy

Proces planowania rozwoju gminy ma na celu ustalenie w jakim kierunku powinna zdążać gmina w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Plan oparty o przeprowadzoną analizę stanu obecnego gminy i uwzględniający wnioski z analizy SWOT pozwala na dobór optymalnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzeń wcześniej określonych i dokładnie zdefiniowanych  celów działania. Proces planowania przebiega zgodnie z przedstawionym niżej schematem. 

Dążenie strategiczne (misja) 
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Analiza pozwala zdefiniować następujące cele strategiczne gminy Moszczenica:

I Cel strategiczny: Poprawa standardu życia mieszkańców gminy 

Strategicznym celem podejmowanych przez Samorząd Gminy działań powinna być poprawa standardu życia mieszkańców gminy. Zarysowujące się różnice, pomiędzy terenami wiejskimi a miastami, w dostępności urządzeń infrastruktury społecznej i technicznej oraz kultury, sportu i rekreacji, nadal są znaczne. Należy niwelować te różnice dla stworzenia odpowiednich warunków do ogólnego rozwoju gminy. Pełna infrastruktura techniczna i drogowa oraz społeczna jest czynnikiem warunkującym osiągnięcie wszystkich założonych celów rozwoju gminy. Realizacja zadań związanych z działaniami  inwestycyjnymi wymaga znacznych środków finansowych – budżet gminy Moszczenica nie jest w stanie samodzielnie finansować większości inwestycji. Konieczne jest podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych, pochodzących z funduszy strukturalnych UE, funduszy ochrony środowiska, budżetu państwa i innych.

	Słabe Strony
	Strategia Konwersyjna
	Mocna Strona (Zneutralizowane Zagrożenie)

	· bezrobocie i ubożenie społeczeństwa,

· brak zaplecza rekreacyjno-kulturalnego,

· brak perspektyw dla młodzieży,

· braki w infrastrukturze technicznej,

· nieopłacalność rolnictwa
	Poprawa standardu życia mieszkańców gminy
	· wzrost zatrudnienia,

· aktywizacja społeczeństwa,

· zatrzymanie wykształconej młodzieży,

· wystarczające środki na inwestycje  


II Cel strategiczny: Ożywianie gospodarcze gminy 

Rozwój gospodarczy gminy Moszczenica będzie uzależniony od możliwości rozwoju nowoczesnego rolnictwa, które również w tej chwili jest wiodącą gałęzią gospodarki gminy. Dodatkowa możliwość rozwoju gminy rysuje się w przetwórstwie, sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, agroturystyce.  Działania Samorządu gminy powinny wspierać wszelkie możliwości rozwoju poprzez: rozbudowę systemów infrastruktury technicznej i systemu komunikacyjnego, przygotowanie terenów pod inwestycje, stworzenia systemu ulg dla osób i firm, tworzących nowe miejsca pracy, itp. Samorząd gminy powinien preferować działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska oraz podejmować działania, które podniosą jego walory (zalesienie nieprzydatnych rolniczo gleb, ochrona wód, wprowadzenie docelowego systemu gospodarki odpadami itp.)

	Mocne Strony
	Odpowiadające im Szanse Rozwoju
	Cel Strategiczny

	· tradycje rolnicze,

· korzystne położenie,

· warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa, przetwórstwa, turystyki
	· podniesienie aktywności społeczeństwa,

· możliwość ubiegania się o środki pomocowe, 

· ożywienie rolnictwa poprzez tworzenie gospodarstw  ekologicznych,  specjalistycznych i konkurencyjnych,

· rozwój infrastruktury technicznej umożliwiający rozwój podmiotów gospodarczych

· zadbanie o stan środowiska naturalnego
	Ożywianie gospodarcze gminy


CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE, PROGRAMY

	Cele strategiczne
	Cele operacyjne
	Programy

	I. Poprawa standardu życia mieszkańców gminy
	Kompleksowa infrastruktura techniczna
	Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

Program modernizacji sieci melioracyjnej

Program gazyfikacji

	
	Funkcjonalne zaplecze społeczne i kulturalne
	Program modernizacji placówek sfery społecznej

Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

	II. Ożywianie gospodarcze gminy 
	Rolnictwo- podstawą rozwoju gminy
	Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

Program rozwoju przetwórstwa



	
	Tworzenie miejsc pracy
	Program rozwoju sektora MŚP

Program pozyskania inwestorów

	
	Aktywizacja społeczeństwa
	Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy 

Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

Program informacyjny o Unii Europejskiej

	
	Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji
	Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

	
	Utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego
	Program ochrony terenów leśnych

Program ochrony wód

Program gospodarki odpadami


Poniżej przedstawiono nazwy celów operacyjnych i podstawowe działania, które należy podjąć dla osiągnięcia tych celów:

· Kompleksowa infrastruktura techniczna – rozbudowa systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz oczyszczalni przyzagrodowych, gazyfikacja gminy, modernizacja dróg i systemu komunikacyjnego gminy, współpraca z Zarządem Powiatu w sprawie modernizacji dróg powiatowych, rozbudowa infrastruktury drogowej, itp.
· Funkcjonalne zaplecze społeczne i kulturalne poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, ochotniczej straży pożarnej oraz modernizacja wyposażenia placówek.
· Rolnictwo - podstawą rozwoju gminy – wspieranie tworzenia grup producenckich, ułatwienie przepływu informacji o funduszach i programach Unii Europejskiej, wsparcie działań marketingowych i promocji lokalnych produktów
· Tworzenie miejsc pracy – stworzenie systemu ulg dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy, systemu zachęt dla inwestorów, poprawa obsługi interesantów w Urzędzie Gminy (standardy ISO), promocja gminnej oferty inwestycyjnej pozyskanie i uzbrojenie i podstawową infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne, działalność gospodarczą, promocja gminnej oferty w tym zakresie
· Aktywizacja społeczeństwa – umożliwienie mieszkańcom gminy podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy m.in. w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej, nowych technologii chroniących środowisko itp
· Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji rozwój agroturystyki i ekologicznego rolnictwa, zalesienia gleb niższych klas, nieużytkowanych rolniczo, rozwój małej retencji, poprawa estetyki gminy
· Utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego – edukacja mieszkańców gminy w zakresie ekologii, popularyzacja ekologicznych źródeł energii, systemy selektywnej zbiórki odpadów, odzysk surowców wtórnych itp.
5. Programy i plan zadań

Zespoły robocze, powołane przez Wójta Gminy Moszczenica opracowały szczegółowe programy realizacyjne. Zarys programów przedstawiono poniżej:

Kompleksowa infrastruktura techniczna

1. Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie środków zewnętrznych, realizacja programu.
2. Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy -  analiza stanu dróg w gminie, analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie otoczenia dróg (chodniki, oświetlenie, oznakowanie, parkingi, ścieżki rowerowe itp.), opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie środków na inwestycje, realizacja programu.

3. Program modernizacji sieci melioracyjnej – analiza potrzeb modernizacyjnych (we współpracy ze spółkami wodnymi), opracowanie harmonogramów prac, realizacja programu

4. Program gazyfikacji – analiza zapotrzebowania społecznego, opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie środków, realizacja programu
Funkcjonalne zaplecze społeczne i kulturalne 

5. Program modernizacji placówek sfery społecznej – analiza stanu bazy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, OSP, opracowanie harmonogramu inwestycji, pozyskanie środków na inwestycje.

6. Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych – analiza potrzeb w zakresie wyposażenia placówek, opracowanie harmonogramów zakupów, pozyskanie środków na realizację programu

7.  Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży- zwiększenie oferty edukacyjnej, organizacja w oparciu o bazę placówek oświatowych zajęć np. komputerowych, kulturalnych, budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych i kulturalnych.

Rolnictwo- podstawą rozwoju gminy 

8. Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa - doprowadzenie infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na działalność usługową na rzecz rolnictwa, pomoc organizacyjna przy tworzeniu grup producenckich.

9. Program rozwoju przetwórstwa – stworzenie możliwości rozwoju przetwórstwa, pomoc organizacyjna Urzędu Gminy przy tworzeniu grup producenckich.
Tworzenie miejsc pracy 

10.  Program rozwoju sektora MŚP – pomoc finansowa, merytoryczna i organizacyjna Urzędu Gminy, opracowanie systemu ulg i zachęt dla zainteresowanych własną działalnością gospodarczą. 

11. Program pozyskania inwestorów - opracowanie i wdrożenie systemu ulg i zachęt dla inwestorów, rozpowszechnienie informacji o ulgach podniesienie standardu obsługi petentów przez Urząd Gminy (wprowadzenie standardów ISO), utworzenie komórki ds. promocji i kontaktów z inwestorami. 

Aktywizacja społeczeństwa 

12.Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy - analiza zapotrzebowania na kursy i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, agroturystyki, współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami, pomoc organizacyjna ze strony Urzędu Gminy
13. Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych – pomoc finansowa, merytoryczna i organizacyjna Urzędu Gminy.
14. Program informacyjny o Unii Europejskiej – organizacja we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami cyklu spotkań informacyjnych o przepisach unijnych, możliwościach pozyskania środków z programów pomocowych itp.
Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji 

15. Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego – analiza możliwości stworzenia infrastruktury rekreacyjnej: budowy zbiorników retencyjnych, wyznaczenia ścieżek rowerowych, budowy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych.
16. Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych - popularyzacja dodatkowej działalności gospodarstw rolnych, pomoc organizacyjna, promocja gminnej oferty agroturystycznej
Utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego 

17. Program ochrony terenów leśnych – opracowanie – we współpracy ze Starostwem Powiatowym i rolnikami – „mapy” terenów pod zalesienia, harmonogramów zalesień, pozyskanie środków finansowych na zalesienia oraz realizacja programu.
18. Program ochrony wód – opracowanie planu ochrony istniejących zbiorników wodnych
19. Program gospodarki odpadami – wprowadzenie segregacji odpadów „u źródła”, systemu odbioru odpadów od mieszkańców, stworzenie Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, likwidacja „dzikich wysypisk”. 
6. Harmonogramy realizacji zadań

Osiągnięcie założonych celów strategicznych i celów operacyjnych gminy warunkuje realizacja konkretnych zadań inwestycyjnych. Plan zadań przedstawiono w podziale na zadania bieżące (2004-2006) opisane szczegółowo oraz na zadania długoterminowe (2007-2011), przedstawione w zarysie. 

6.1. Zadania bieżące

Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 przedstawia poniższe zestawienie:

	Lp.
	Nazwa zadania
	Termin realizacji
	Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
	Zgodność z planami strategicznymi

	
	
	
	
	

	Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

	1
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów 

gm. Moszczenica

Etap I (dł.6.227,50 mb)
	2004/2005
	Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie-Batorówka,  

Etap II (dł.2.400 mb)
	2005/2007
	Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
	

	3
	Budowa infrastruktury dla Osiedla domków jednorodzinnych w Moszczenicy


	2005/2006
	Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
	

	4
	Budowa sieci wodociągowej w Lewkówce
	2005
	Brak pełnej sieci wodociągowej na terenie gminy
	

	5
	Odwiert studni głębinowej w Srocku
	2006
	Zwiększenie wydajności ujęcia , automatyzacja wyposażenia
	

	

	Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

	6
	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
	2005/2007
	Zły stan techniczny dróg,  ważnych dla  gminnego systemu komunikacyjnego
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program modernizacji sieci melioracyjnej

	7
	Modernizacja urządzeń melioracyjnych
	2005/2007
	Zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych, ważnych dla równoważenia stosunków wodnych w glebie
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program gazyfikacji

	8
	Analiza zapotrzebowania i opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy
	2005/2007
	Konieczność dostępu do ekologicznych źródeł energii
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program modernizacji placówek sfery społecznej

	9
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul. Piotrkowska
	2004/2005
	Zły stan techniczny budynku, wysokie koszty ogrzewania budynku szkoły
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	10
	Docieplenie budynku SP ZOZ w Moszczenicy
	2005/2006
	Zły stan techniczny budynku, wysokie koszty ogrzewania budynku i starty ciepła
	

	11
	Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy.
	2005/2007
	Konieczność zapewnienia dostępu na Oddział Przewlekle Chorych osobom chorym w podeszłym wieku i niepełnosprawnym
	

	

	Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

	12
	Utworzenie stanowisk z dostępem do Internetu w Urzędzie Gminy
	2004/2007
	Konieczność poprawy dostępu do informacji dla mieszkańców gminy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

	13
	Stworzenie programu organizacji czasu wolnego dla młodzieży
	2005/2007
	Konieczność dokształcenia, poprawy dostępności do nowoczesnych mediów dla młodzieży z terenu gminy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

	14
	Popularyzacja nowoczesnych technologii, ekologicznych upraw
	2005/2007
	Konieczność poprawy jakości i opłacalności produkcji rolnej
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju przetwórstwa

	15
	Analiza możliwości utworzenia na terenie gminy nowych zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego
	2005/2007
	Konieczność poprawy jakości i opłacalności produkcji rolnej i poparcie rozwoju gminy oraz tworzenia nowych miejsc pracy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju sektora MŚP

	16
	
	2005/2007
	Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	

	Program pozyskania inwestorów

	17
	Aktywne działania Urzędu Gminy w celu pozyskania inwestorów
	2005/2007
	Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy 
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	18
	Zakup gruntów pod przyszłe tereny inwestycyjne
	2004/2013
	Brak wystarczającej ilości terenów pod inwestycje
	

	19
	Zainstalowanie w UG programu do bezpośredniej obsługi interesantów
	2005/2007
	Konieczność poprawy dostępu do informacji dla mieszkańców gminy
	

	Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy

	20
	Organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy odnośnie własnej działalności gospodarczej, poprawy jakości produkcji rolnej, tworzenia grup producenckich, itp. 
	2005/2006
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	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

	21
	Wsparcie dla osób przejawiających inicjatywy gospodarcze
	2004/2013
	Konieczność aktywnej pomocy dla powstających podmiotów gospodarczych 
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program informacyjny o Unii Europejskiej

	22
	Organizacja punktów informacji o Unii Europejskiej oraz  szkoleń dla mieszkańców gminy odnośnie możliwości korzystania ze środków UE 
	2005/2006
	Właściwe korzystanie ze środków finansowych UE stwarzających możliwości dla rozwoju gminy 
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	

	Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

	23
	Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych
	2005/2008
	Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

	24
	Rozwój gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
	2005/2007
	Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy, oferty dla turystów, zwiększenie dochodów ludności gminy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	25
	Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
	2005/2007
	Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy, oferty dla turystów, zwiększenie dochodów ludności gminy
	

	26
	Popularyzacja zdrowej żywności
	2005/2011
	Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy, oferty dla turystów, zwiększenie dochodów ludności gminy
	

	Program ochrony terenów leśnych

	27
	Poprawa lesistości
	2005/2008
	Zagospodarowanie gleb o niskich klasach bonitacyjnych
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	28
	Tworzenie nowych terenów zielonych
	2004/2008
	Zwiększenie terenów zielonych
	

	

	Program ochrony wód

	29
	Ochrona istniejących zbiorników wodnych i wód podziemnych przed negatywnymi skutkami działalności gospodarczej
	2004/2013
	Poprawa jakości wód w gminie
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program gospodarki odpadami

	30
	Modernizacja wysypiska śmieci w Moszczenicy
	2004/2005
	Konieczność doprowadzenie zasilania w wodę, wykonania dwóch odwiertów piezometrycznych, montaż i zakup wagi samochodowej, wykonania pasa zieleni
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

	31
	Wpółpraca międzygminna w realizacji założeń Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 
	
	
	


Zadania inwestycyjne odpowiadające programom z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

	Program nr 1
	Nazwa programu: Program rozbudowy sieci wodociągowych i  kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów,

 gm. Moszczenica

Etap I


	2004/2005
	Kanalizacja z rur PVC o dł. 6.227,50m, przyłącza kanalizacyjne -113 szt. przepompownia
	Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
	GMINA
	WFOŚiGW


	3.314.300
	1- lub 3-

	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie,-Batorówka, etap II


	2005/2006
	Kanalizacja z rur PVC o dł. 2,4 km, przyłącza kanalizacyjne -    50 szt, przepompownie
	Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
	GMINA
	WFOŚiGW


	1.200.000
	3- Rozwój lokalny

	Budowa sieci wodociągowej w Lewkówce
	2005
	Wodociąg z rur PVC 110 o dł.ok. 800m , 12 szt. przyłączy
	Dostarczenie wody pitnej dobrej jakości co bezpośrednio poprawi warunki sanitarne i higieniczne odbiorcom, poprawa jakości odprowadzonych ścieków technologicznych , zmniejszenie wskaźnika zachorowalności
	GMINA
	WFOŚiGW


	50.000
	3- Rozwój lokalny

	Odwiert studni głębinowej w Srocku
	2006
	Zwiększenie wydajności ujęcia wody w Srocku o 60 m3/h, modernizacja technologii poboru  i uzdatniania wody 

(zastosowanie układu stałego ciśnienia wody w sieci)
	Poprawa warunków sanitarnych i higienicznych odbiorcom, poprawa jakości odprowadzonych ścieków technologicznych, zmniejszenie wskaźnika zachorowalności
	GMINA
	WFOŚiGW


	350.000
	3- Rozwój lokalny

	Budowa infrastruktury dla osiedla domków jednorodzinnych w Moszczenicy
	2005/2006
	Uzbrojenie w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną 30szt. działek budowlanych, budowa dróg wewnętrznych
	Poprawienie jakości życia mieszkańców przynajmniej do przeciętnych standardów europejskich oraz zatrzymanie niekorzystnych tendencji demograficznych poprzez zainteresowanie zakupem działek ludzi młodych stworzenie warunków  dla potencjalnych nabywców i inwestorów dających poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, rozwój agroturystyki, rozwój MiŚP
	GMINA
	WFOŚiGW


	2.500.000
	3- Rozwój lokalny


	Program nr 2
	Nazwa programu: Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Przebudowa

 i modernizacja drogi w Moszczenicy,

 ul.  Poduchowna
	2005
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy

o  dł. ok.750m 
	 Poprawa warunków transportowych , bezpieczny dojazd do szkół, pracy, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski-FOGR
	550.000
	3- Rozwój lokalny

	Przebudowa

 i modernizacja drogi w Babach, ul. Sieradzka, ul. Wąska
	2005/2006
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy

o  dł. Ok. 760m
	Poprawa warunków transportowych , bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski-FOGR
	700.000
	3- Rozwój lokalny

	Przebudowa

 i modernizacja drogi w Gościmowice II-Powęziny-Gościmowice I
	2004
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, 

o  dł. 973m + 46m skrzyżowania
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski-FOGR
	319.700
	3- Rozwój lokalny

	Przebudowa

 i modernizacja drogi w Kosowie-Lewkówka
	2004
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. 776m
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski-FOGR
	180.000
	3- Rozwój lokalny

	Przebudowa drogi w Raciborowicach
	2005
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. Ok. 1.520m
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski- FOGR
	610.000
	3- Rozwój lokalny

	Przebudowa drogi  Pomyków-Białkowice
	2004/2006
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. Ok. 2.170m
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski- FOGR
	870.000
	3- Rozwój lokalny

	Przebudowa drogi w Jarostach, ul. Miła
	2004/2006
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy, przebudowa oświetlenia ulicznego i linii telekomunikacyjnej

o  dł. ok. 1.500m
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski
	640.000
	3- Rozwój lokalny

	Przebudowa drogi Podolin-Kolonia 
	2005
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

o  dł. ok. 670m
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych,  zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski-FOGR
	260.000
	3- Rozwój lokalny


	Program nr 3
	Nazwa programu: Program modernizacji sieci melioracyjnej

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Modernizacja sieci melioracyjnej na terenie gminy


	2004-2013
	Opracowanie planu koniecznych napraw, czyszczenie rowów, wymiana urządzeń
	Poprawa stosunków wodnych w glebie
	Spółka wodna 
	
	350.000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 4
	Nazwa programu: Program gazyfikacji

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Opracowanie szczegółowego Programu Gazyfikacji Gminy
	2005/2007
	Analiza zapotrzebowania i opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy
	Poprawa stanu środowiska
	GMINA
	Starostwo Powiatowe,  Gmina Wolbórz, Gmina Grabica
	50.000
	3- Rozwój lokalny


	Program nr 5
	Nazwa programu: Program modernizacji placówek sfery społecznej

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy
	2004/2005
	Techniczna modernizacja kołowni i zakup, montaż kotła 225 kW na paliwo olejowe, wymiana instalacji c.o., grzejników, wod.kan. przyłącze kan.san., instal. elektr.j,odwodnienie budynku, ocieplenie ścian i dachu. 
	Zmniejszenie wielkości emitowanych substancji zanieczyszczających oraz stężeń pyłów i gazów w powietrzu, zmniejszenie nadmiernych strat ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania, zapewnienie zdrowego i przyjemnego klimatu pomieszczeń, wydłużenie okresu eksploatacji budynku,bezpieczna i łatwa obsługa kotłowni
	GMINA 
	WFOŚiGW

MENiS
	1.200.000.
	3- Rozwój lokalny

	Docieplenie budynku SP ZOZ w Moszczenicy


	2004/2005
	Docieplenie ścian -732,42m2
 i dachu – 348,40m2wraz z wymianą pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa,  orurowanie.


	Zmniejszenie nadmiernych strat ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania, zapewnienie zdrowego i przyjemnego klimatu pomieszczeń, wydłużenie okresu eksploatacji budynku
	GMINA
	WFOŚiGW
	800.000
	3- Rozwój lokalny

	Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy
	2005/2007
	Budowa szybu windowego, dostawa i montaż dźwigu windowego, roboty elektryczne, nadzór inwestorski
	Zapewnienie dostępu osobom chorym w podeszłym wieku i niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje użytkowe budynku ,przy zachowaniu dotychczasowego układu funkcjonalnego i komunikacyjnego w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia.
	GMINA
	WFOŚiGW
	250.000
	3- Rozwój lokalny


	Program nr 7
	Nazwa programu: Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Organizacja czasu wolnego dla młodzieży
	2004/2013
	Wyposażenie placówek oświatowych i kulturalnych, stworzenie klubów, kawiarenki internetowej, itp. 
	Aktywizacja młodzieży
	Gmina 
	
	50.000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 8
	Nazwa programu: Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Wspieranie gospodarstw rolnych
	2004/2013
	Wspieranie gospodarstw, popularyzacja nowoczesnych technologii, szkolenia dla rolników
	Podniesienie jakości produkowanej żywności
	Gmina
	Rolnicy
	50.000
	3 – rozwój lokalny

	Popularyzacja produkcji zdrowej żywności
	2004/2013
	Wspieranie i popularyzacja produkcji zdrowej żywności, promocja towaru
	Dobrze sprzedająca się ekologiczna żywość
	Gmina
	Rolnicy
	50 000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 9
	Nazwa programu: Program rozwoju przetwórstwa

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Wspieranie rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie gminy
	2004/2013
	Przygotowanie terenów pod inwestycje, wsparcie dla rolników gotowych stworzyć grupy producenckie 
	Przetwarzanie płodów rolnych na terenie gminy, nowe miejsca pracy, zatrzymanie dochodów
	Gmina
	Rolnicy

Inwestorzy 
	50.000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 10
	Nazwa programu: Program rozwoju sektora MŚP

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Wspieranie rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości
	2004-2013


	Szkolenia i wsparcie dla mieszkańców tworzących własne firmy, doradztwo, preferencyjne kredyty 
	Nowe miejsca pracy
	Powiatowy Urząd Pracy

Gmina 
	
	50.000
	3 –rozwój lokalny


	Program nr 11
	Nazwa programu: Program pozyskania inwestorów

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Pozyskanie inwestorów z zewnątrz


	2004-2013
	Stworzenie korzystnej oferty dla inwestorów, uzbrojenie terenów pod inwestycje, sprawna obsługa w Urzędzie Gminy
	Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy
	Gmina 
	
	500.000
	

	Poprawa obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
	2004-2013
	Uzyskanie przez Urząd Gminy w Moszczeznicy certyfikatu ISO
	Sprawna obsługa interesantów
	Gmina
	Urząd Wojewódzki
	50.000
	3 - Rozwój lokalny


	


	Program nr 12
	Nazwa programu: Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy 

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Organizacja szkoleń dla mieszkańców
	
	Prowadzenie profesjonalnego doradztwa, organizacja szkoleń w zakresie: prowadzenia własnej działalności, gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, stosowania w rolnictwie nowoczesnych technologii, produkcji ekologicznej żywości 
	Wzrost  przedsiębiorczości mieszkańców
	Gmina 


	Starostwo Powiatowe

Urząd Wojewódzki
	50.000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 15
	Nazwa programu: Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Rozwój zaplecza turystyczno rekreacyjnego w gminie
	2004/2013
	Wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych, wydanie folderów i informatorów
	Zwiększenie atrakcyjności terenu, liczby turystów oraz dochodów gminy i mieszkańców
	Gmina 
	
	50 0000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 16
	Nazwa programu: Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Rozwój gospodarstw agroturystycznych
	2004-2013
	Wspieranie tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych 
	Wzbogacenie oferty dla turystów
	Gmina


	Rolnicy 
	20 000
	3 – rozwój lokalny

	Promocja gospodarstw agroturystycznych 
	2004/2013
	Opracowanie koncepcji promocji agroturystyki, wydanie folderów, stworzenie stron internetowych 
	Wzbogacenie oferty dla turystów
	Gmina


	Rolnicy 
	2 000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 17
	Nazwa programu: Program ochrony terenów leśnych

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Poprawa lesistości
	2005/2013
	Sukcesywne powiększenie lesistości gminy, zalesianie gleb nieprzydatnych rolniczo.
	Zwiększanie lesistości gminy
	Starostwo Powiatowe
	Gmina

ARiMR
	100 000
	

	Tworzenie nowych terenów zielonych
	2004/2013
	Tworzenie nowych parków i innych nasadzeń (np. pasów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych)
	Zwiększenie obszaru

terenów zielonych
	Gmina
	Starostwo Powiatowe
	250 000
	


	Program nr 19 
	Nazwa programu: Program gospodarki odpadami

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Nawiązanie współpracy międzygminnej w zakresie gospodarki odpadami
	2004/2005
	Doprowadzenie zasilania w wodę ,wykonania dwóch odwiertów piezometrycznych, montaż i zakup wagi samochodowej,wykonania pasa zieleni
	Poprawa stanu środowiska, poprawa stanu wód gruntowych
	Gmina 
	Starostwo Powiatowe

Gminy
	200.000
	3 – rozwój lokalny


6.2. Zadania długoterminowe

Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 przedstawia poniższe zestawienie:

	Lp.
	Nazwa zadania
	Termin realizacji
	Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
	Zgodność z planami strategicznymi

	
	
	
	
	

	Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

	1
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, ul. Rzeczna do 

Q 2.300m3/d
	2005/2007 
	Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II
	2008/2010
	Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
	

	3
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II
	2009/2011
	Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
	

	4
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
	2010/2013
	Brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw
	

	

	Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

	5
	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
	2007/2013
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program modernizacji sieci melioracyjnej

	6
	Modernizacja urządzeń melioracyjnych
	2007/2013
	Zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych, ważnych dla równoważenia stosunków wodnych w glebie
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program gazyfikacji

	7
	Gazyfikacja gminy
	2007/2013
	Dostarczenie mieszkańcom możliwości korzystania z ekologicznego paliwa
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program modernizacji placówek sfery społecznej

	8
	Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
	2010/2011
	Konieczność zakupu nowoczesnego sprzętu do badań analitycznych i diagnostycznych z możliwością wykonywania podstawowych badań na miejscu, konieczność doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny, z którego mogłyby korzystać dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne lub upośledzone.
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	9
	Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy
	2007/2011
	Stworzenie instytucji zamierzającej prowadzenie działalności z zakresu: ochrony dziedzictwa narodowego i lokalnego t.j. muzeum, oraz powstanie instytucji promującej  rozwój młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej z zagospodarowaniem zabytkowego parku przyległego do dworku, prowadzenie działalności kulturalnej i ochrony zasobów przyrody.  
	

	Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

	10
	e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu
	2007/2011
	Zbyt niski poziom informatyzacji UG Moszczenica, brak programów e-urząd zapewniających pełną informatyzację pracy urzędu, niedostateczny dostęp do informatyzacji publicznej 
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego

 Programu Ochrony Środowiska

	11
	Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych 

w gm. Moszczenica 
	2007/2013
	Potrzeba wspierania organizacyjnie i finansowo różnych form aktywności społecznej /zespoły ludowe, OSP, kluby sportowe/integracja i promocja Gminy oraz poprawa estetyki i bezpieczeństwa zagród wiejskich/konkurs „Czystość, porządek, ład”/, konieczność doposażenia w odpowiedni sprzęt straży pożarnej w celu zapobiegania nadzwyczajnym skażeniom środowiska.
	

	Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży

	12
	Realizacja programu organizacji czasu wolnego dla młodzieży
	2007/2013
	Konieczność dokształcenia, poprawy dostępności do nowoczesnych mediów dla młodzieży z terenu gminy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa

	13
	Promocja regionalnego rolnictwa 
	2007/2013
	Konieczność promowania produktów rolnych produkowanych w gminie w celu ich łatwiejszego zbytu
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju przetwórstwa

	14
	Tworzenie grup producenckich
	2007/2013
	Konieczność specjalizacji produkcji i przetwórstwa rolnego, wyrobienie marki regionu i zapewnienie rynków zbytu
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju sektora MŚP

	15
	Wsparcie dla osób pragnących stworzyć własne firmy
	2007/2013
	Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program pozyskania inwestorów

	16
	Aktywne działania Urzędu Gminy w celu pozyskania inwestorów
	2007/2013
	Konieczność poprawy gospodarczego rozwoju gminy, wzrost zamożności społeczeństwa i stworzenie nowych miejsc pracy 
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy

	17
	Organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy odnośnie własnej działalności gospodarczej, poprawy jakości produkcji rolnej, tworzenia grup producenckich, itp. 
	2004/2006
	Przeciwdziałanie apatii społeczeństwa
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych

	18
	Wsparcie dla osób przejawiających inicjatywy gospodarcze
	2007/2013
	Konieczność aktywnej pomocy dla powstających podmiotów gospodarczych 
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program informacyjny o Unii Europejskiej

	19
	Stała informacja o możliwościach pozyskania środków z Unii Europejskiej
	2007/2013
	Właściwe korzystanie ze środków finansowych UE stwarzających możliwości dla rozwoju gminy
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	

	Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego

	20
	Budowa hali sportowej w Mosczenicy
	2007/2009
	Likwidacja opóźnień i sprostanie nowym możliwości rozwoju aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży  oraz zwiększenie możliwości korzystania z różnych form wypoczynku, kultury i sportu społeczności z terenu Gminy i potencjalnych turystów
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych

	21
	Promocja gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych 
	2007/2013
	Zachęcenie do odwiedzin gminy przez potencjalnych turystów
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program ochrony terenów leśnych

	22
	Zalesianie nieużytków i słabych bonitacyjnie klas ziemi
	2007/2013
	Zwiększenie lesistości gminy, poprawa jej wizerunku


	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	

	Program ochrony wód

	23
	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjego w Moszczenicy
	2007/2011
	Konieczność regulacji rzeki Moszczanki i cieków wodnych, budowy i renowacji zbiorników wodnych celem uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gminy, stworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej, podniesienie walorów krajobrazowych, zmniejszenie zagrożenia związanych z podtopieniami, poprawienie ekosystemów wodnych.
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	Program gospodarki odpadami

	24
	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów 
	2007/2013
	Realizacja założeń Planu Gospodarki Odpadami.
	Zadania zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica, Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Programu Ochrony Środowiska

	25
	Wymiana azbestowych pokryć dachowych
	2007/2013
	Konieczność „oczyszczenia” gminy z odpadów niebezpiecznych
	

	26
	Współpraca międzygminna w realizacji regionalnych założeń Planu gospodarki odpadami
	2007/2013
	Realizacja założeń Gminnego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami
	


	Program nr 1
	Nazwa programu: Program rozbudowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, 

ul. Rzeczna 

do  Q - 2.300 m3/d
	2006-2011
	Budowa drugiego reaktora oczyszczalni wraz z wyposażeniem, modernizacja istniejącego reaktora
	Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
	GMINA
	WFOŚiGW
	5.000.000
	3 – rozwój lokalny

	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II


	2008/2010
	Kanalizacja z rur PVC o dł.ok. 11.5 km, przyłącza kanalizacyjne -  250 szt., przepompownie
	Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
	GMINA
	WFOŚiGW
	4.025.000
	3 – rozwój lokalny

	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II


	2009/2012
	Kanalizacja z rur PVC o dł.ok.2,9 km, przyłącza kanalizacyjne -   50 szt. przepompownie
	Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
	GMINA
	WFOŚiGW
	1.155.000
	3 – rozwój lokalny

	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
	2010/2013
	Kanalizacja z rur PVC o dł.oik.6,0 km, przyłącza kanalizacyjne - 140   szt. przepompownie
	Poprawienie stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych, wzrost czystości wód rzeki Moszczanki, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa bytu życia mieszkańców, uzbrojenie terenów dla potencjalnych inwestorów, rozwój agroturystyki
	GMINA
	WFOŚiGW
	1.015.000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 2
	Nazwa programu: Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Przebudowa i modernizacja drogi Białkowice-Gazomia Nowa
	2005/2008
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

 dł .ok. 2.5 km
	Poprawa warunków transportowych, bezpieczny dojazd do szkół, pracy, do gruntów rolnych, ośrodka zdrowia, kościoła, zmniejszenie kosztów przejazdu, rozwój turystyki
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,-FOGR
	1.000.000
	3- rozwój lokalny

	Przebudowa i modernizacja dróg w Kosowie
	2006/2009
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy, odwodnienie dł .ok. 8 km
	Poprawa stanu technicznego dróg
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,-FOGR
	3.200.000
	3- rozwój lokalny

	Przebudowa i modernizacja drogi w Podolin Parcela
	2007/2009
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy  dł.ok.1 km
	Poprawa stanu technicznego drogi
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,-FOGR
	400.000
	3- rozwój lokalny

	Przebudowa i modernizacja drogi w Gościmowicach I
	2011/2013
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

 dł. Ok. 4km
	Poprawa stanu technicznego drogi
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,-FOGR
	1.600.000
	3- rozwój lokalny

	Przebudowa i modernizacja drogi w Babach, 

ul. Rzemieślnicza,

ul. Sieradzka II, 
	2010/2011
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna, chodnik jednostronny, wjazdy i zjazdy dł.ok. 1,5 km
	Poprawa stanu technicznego drogi
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,-FOGR
	600.000
	3- rozwój lokalny

	Przebudowa i modernizacja drogi  Baby-Lesisko
	2010/20011
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

 o dł. ok. 1.2km
	Poprawa stanu technicznego drogi
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,-FOGR
	480.000
	3- rozwój lokalny

	Przebudowa i modernizacja drogi w Raciborowicach II
	2006/2008
	Korytowanie, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa jezdna i ścieralna,  wjazdy i zjazdy

  dł. ok. 1.5 km
	Poprawa stanu technicznego drogi
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,-FOGR
	600.000
	3- rozwój lokalny


	Program nr 5
	Nazwa programu: Program modernizacji placówek sfery społecznej

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych w gminie Moszczenica
	2007/2013
	Wykonanie docieplenia ścian, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki,  wyposażenie strażnic OSP, 

wyposażenie Klubów Sportowych, zakup strojów ludowych oraz doposażenie KGW, organizacja i przeprowadzenie konkursu „Czystość, ład i porządek”, organizacja festynów i zabaw ludowych .
	Zwiększenie liczby przygotowanych jednostek do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w warunkach szkodliwych i zagrażających zdrowiu i życiu. Wzrost liczby  uaktywnionych  społeczności lokalnych /zespołów ludowych, KGW OSP, Klubów Sportowych/ poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa zagród wiejskich, integracji i promocji Gminy.
	GMINA
	WFOŚiGW
	400.000
	3- rozwój lokalny

	Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy


	2006/2011
	Projekt remontu, konserwacji i renowacji.

Prace budowlano-odtworzeniowe i rekonstrukcyjne.

Zagospodarowanie  budynku.

Zagospodarowanie parku. 
	Powstanie instytucji zamierzającej prowadzenie działalności z zakresu: ochrony dziedzictwa narodowego i lokalnego t.j. muzeum, oraz powstanie instytucji promującej  rozwój młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej. Powstanie instytucji zajmującej się zagospodarowaniem zabytkowego parku oraz  prowadzeniem działalności kulturalnej, edukacji przyrodniczej, ekologicznej i ochrony zasobów przyrody.
	GMINA
	Konserwator Zabytków
	5.000.000
	

	e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu
	2007/2011
	Projekt informatyzacji urzędu.

Wykonanie instalacji, zakup wraz z montażem stanowisk komputerowych
	Wzrost ilości instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz wzrost liczby bezpiecznych styków z Internetem w urzędzie, wzrost stanowisk komputerowych
	GMINA
	
	1.000.000
	3 – rozwój lokalny


	Program nr 6
	Nazwa programu: Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Budowa hali sportowej w Moszczenicy
	2007/2009
	Projekt techniczny, kosztorys

Roboty budowlane i konstrukcyjne

Wyposażeni hali

Nadzór inwestorski
	Wzrost  prawidłowych warunków kształcenia i zdobywania wiedzy,  organizacji czasu wolnego poprzez uprawianie sportu oraz wzrost uczestnictwa rodzin w imprezach rekreacyjnych i widowiskowych oraz podniesienie konkurencyjności regionu
	GMINA
	Urząd Marszałkowski,

UKFiS
	4.500.000
	3- rozwój lokalny

	Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczy i rehabilitacyjny
	2007/2011
	Zakup kombajnu do badania krwi, aparatura USG, autoklawy, wyposażenie gabinetu stomatologicznego, sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych i inne
	Wzrost liczby ośrodków wyposażonych w sprzęt specjalistyczny oraz   zwiększenie liczby wykonanych badań sprzętem specjalistycznym
	GMINA
	
	500.000
	3- rozwój lokalny


	Program nr 18
	Nazwa programu: Program ochrony wód

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Moszczenicy


	2007/2011
	Wykup gruntu, budowa zbiornika o pow. ok. 12 ha lustra wody, regulacja rzeki Moszczanki, zagospodarowanie terenu: tereny zielone, nasadzenia,  plaże,  budowa bazy gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej
	Wyregulowane odpływy i dopływy rzeki Moszczanki i cieków wodnych, nowy zbiornik wodny wraz z zapleczem bazy gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej, powstanie nowych miejsc pracy, rozwój agroturystyki.
	GMINA
	WZMiUW

WFOŚiGW
	2.020.000
	3- rozwój lokalny


	Program nr 19 
	Nazwa programu: Program gospodarki odpadami

	Nazwa zadania
	Rok
	Opis zadania
	Oczekiwane rezultaty
	Podmiot realizujący
	Instytucje współpracujące
	Szacunkowe koszty
	Odpowiadające priorytety ZPORR

	Budowa Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Moszczenicy
	2007-2011
	Konieczność wdrożenia planu gospodarki odpadami celem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i gmin sąsiadujących, tworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów, systemu zbiórki u „źródła”, ochrona powierzchni ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych.
	Docelowe rozwiązanie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych 
	Gmina 
	Starostwo Powiatowe

Gminy
	500.000
	3 – rozwój lokalny


7. Powiązanie projektów z innymi działaniami

Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Moszczenica odpowiada celom strategicznym rozwoju województwa łódzkiego, powiatu piotrkowskiego oraz celom strategicznym rozwoju gminy Moszczenica, zapisanym w strategiach rozwoju tych samorządów. Zadania związane z rozbudową sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej odpowiadają celom wojewódzkiej, powiatowej i gminnej polityki ekologicznej opisanym w Programach Ochrony Środowiska i Planach Gospodarki Odpadami.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego definiuje następujące cele strategiczne i operacyjne: 

I. Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa
· Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój kulturowy mieszkańców,

· Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców,

· Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

II. Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa
· Zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej,

· Tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej,

· Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu, Tworzenie, w kraju i zagranicą, wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego do zamieszkania, inwestowania i współpracy
III. Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego 

        posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą
· Wspomaganie i promowanie różnych form edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

· Inicjowanie i wspomaganie rozwoju różnych form i przejawów kultury regionalnej oraz ruchów regionalistycznych,

· Stymulowanie przemian w sieci osadniczej województwa, polegających na wzroście roli miast w organizacji funkcjonalno-przestrzennej regionu.

Cele strategiczne powiatu piotrkowskiego w Strategii Rozwoju zostały zapisane w dwóch sferach: 

Sfera społeczna

1.A. Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój cywilizacyjny mieszkańców

2.A. Podniesienie jakości życia i poziomu zdrowotności mieszkańców
Sfera gospodarcza

1.B.Wykorzystanie walorów dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację infrastruktury drogowej i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej

2.B. Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego rolnictwa i stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

3.B. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i rozwoju turystyki.
Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica definiuje następujące cele strategiczne: 

· Rozwój zaplecza dla rekreacyjnego rozwoju gminy

· Tworzenie nowych miejsc pracy

· Wzmocnienie potencjału społecznego poprzez ukształtowanie silnych powiązań pomiędzy władzą lokalną, mieszkańcami gminy i przedstawicielami biznesu 

Cele operacyjne zawarte w Strategii gminy Moszczenica: 

· Poprawa stanu gospodarki

· Poprawa warunków życia mieszkańców

· Tworzenie warunków funkcjonowania rolnictwa na poziomie

standardów europejskich

· Zapewnienie miejsc pracy i dochodów ludności utrzymującej się z rolnictwa

· Uatrakcyjnienie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy

· Rozwój placówek i imprez kulturalnych na terenie gminy

· Stworzenie programu promocyjnego gminy

8. Zestawienie oczekiwanych wskaźników realizacji planu

Oczekiwane efekty realizacji zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 zamieszczono w tabeli:

	Lp.
	Nazwa zadania
	Oczekiwane wskaźniki

	
	
	

	1
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów, gm. Moszczenica, Etap I
	Ilość oczyszczonych ścieków =25.800m3/rok

Liczba przyłączy = 113szt

Długość sieci kanalizacji = 6.227,50m

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie, etap II
	Ilość oczyszczonych ścieków =8.700m3/rok

Liczba przyłączy = 50szt

Długość sieci kanalizacji = 2.400m

	3
	Budowa sieci wodociągowej: Lewkówce
	 Długość sieci wodociągowej = 800m

Liczba przyłączy =12 szt

	4
	Odwiert studni głębinowej w Srocku
	Wydajność studni Q=60m3/h

	5
	Przebudowa drogi: Moszczenica, 

ul. Poduchowna
	Długość przebudowanej drogi = 750m

	6
	Przebudowa drogi:Gościmowice II-Powęziny-Gościmowice I
	Długość przebudowanej drogi =1.019m

	7
	Przebudowa drogi:Kosów-Lewkówka
	Długość przebudowanej drogi = 776m

	8
	Przebudowa drogi :Pomyków-Białkowice
	Długość przebudowanej drogi =2.170m

	9
	Przebudowa drogi: Jarosty, ul. Miła
	Długość przebudowanej drogi =1.500m

	10
	Budowa drogi: Raciborowice
	Długość wybudowanej drogi=1.520m

	11
	Przebudowa drogi: Baby, ul. Wąska i ul. Sieradzka
	Długość przebudowanej drogi =760m

	12
	Przebudowa drogi: Podolan-Kolonia
	Długość przebudowanej drogi =670m

	13
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul. Piotrkowska
	Powierzchnia wyremontowanego budynku =3.301,4m2

	14
	Docieplenie budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	Powierzchnia docieplonego budynku =1.080,8m2

	15
	Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy 
	Liczba pacjentów i personelu korzystających z windy = 300

	16
	Modernizacja wysypiska śmieci w Moszczenicy
	Długość sieci wodociągowej=520m




Oczekiwane efekty realizacji zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 zamieszczono w tabeli:

	Lp.
	Nazwa zadania
	Oczekiwane wskaźniki

	
	
	

	1
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, ul. Rzeczna do 

Q =2.300m3/d
	Ilość oczyszczonych ścieków =830.000m3/rok

 

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II
	Liczba przyłączy =250szt

Długość sieci kanalizacyjnej = ok. 11,5km

	3
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II
	Liczba przyłączy = 50sz6t

Długość sieci kanalizacyjnej = ok.2,9km

	4
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
	Liczba przyłączy =140szt

Długość sieci kanalizacyjnej = ok. 6,0km

	5
	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
	Długość utwardzonej drogi =19.7km

	6
	Budowa hali sportowej w Moszczenicy
	Powierzchnia sali =1.008m2uzytkowa

Ilość uczniów korzystających z nowej sali = 1.000

	7
	Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
	Liczba pacjentów korzystających ze sprzętu = 2.500

	8
	Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy
	

	9
	e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu
	

	10
	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjego w Moszczenicy
	Powierzchnia zbiornika = 12 ha lustra wody

	11
	Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych 

w gm. Moszczenica 
	

	12
	Budowa Międzygminnego Zakładu zagospodarowania Odpadów w Moszczenicy.
	


9. Plan finansowy

Zbiorcze zestawienie kosztów planowanych inwestycji przedstawiają zestawienia:

	Lp.
	Nazwa programu
	Termin realizacji
	Szacunkowe koszty całkowite (zł)

	
	
	
	

	1
	Program rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
	2004-2006


	7.414.300

	2
	Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy
	
	4.129.700

	3
	Program modernizacji sieci melioracyjnej
	
	350.000

	4
	Program gazyfikacji
	
	50.000

	5
	Program modernizacji placówek sfery społecznej
	
	2.250.000

	6
	Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych
	
	50.000

	7
	Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży
	
	50.000

	8
	Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa
	
	100.000

	9
	Program rozwoju przetwórstwa
	
	50.000

	10
	Program rozwoju sektora MŚP
	
	50.000

	11
	Program pozyskania inwestorów
	
	550.000

	12
	Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy
	
	50.000

	13
	Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych
	
	5.000

	14
	Program informacyjny o Unii Europejskiej
	
	5.000

	15
	Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego
	
	50.000

	16
	Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych
	
	22.000

	17
	Program ochrony terenów leśnych
	
	350.000

	18
	Program ochrony wód
	
	5.000

	19
	Program gospodarki odpadami
	
	200.000

	
	RAZEM
	
	15.731.000


	Lp.
	Nazwa programu
	Termin realizacji
	Szacunkowe koszty całkowite (zł)

	
	
	
	

	1
	Program rozbudowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
	2007-2013


	11.195.000

	2
	Program rozbudowy i modernizacji dróg i sieci komunikacyjnej gminy
	
	7.880.000

	3
	Program modernizacji sieci melioracyjnej
	
	5.000

	4
	Program gazyfikacji
	
	20.000

	5
	Program modernizacji placówek sfery społecznej
	
	6.400.000

	6
	Program poprawy wyposażenia placówek społecznych i kulturalnych
	
	5.000.000

	7
	Program organizacji czasu wolnego dla młodzieży
	
	10.000

	8
	Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa
	
	20.000

	9
	Program rozwoju przetwórstwa
	
	20.000

	10
	Program rozwoju sektora MŚP
	
	20.000

	11
	Program pozyskania inwestorów
	
	50.000

	12
	Program organizacji szkoleń  dla mieszkańców gminy
	
	10.000

	13
	Program wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych
	
	10.000

	14
	Program informacyjny o Unii Europejskiej
	
	5.000

	15
	Program rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego
	
	10.000

	16
	Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych
	
	5.000

	17
	Program ochrony terenów leśnych
	
	5.000

	18
	Program ochrony wód
	
	2.020.000

	19
	Program gospodarki odpadami
	
	500.000

	
	RAZEM
	
	33.155.000


Zestawienie przewidywanych źródeł środków dla poszczególnych zadań:

Lata 2004-2006

	Lp.
	Nazwa zadania
	Źródła środków
	Ogółem

(tys. zł) – całość inwestycji

	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów, Gm. Moszczenica,

Etap I (dł.6.227,50 mb)
	329,7
	299,4
	
	2.242,2
	443
	3.314,3

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie-Batorówka,  

Etap II (dł.2.400 mb)
	190
	120
	
	890
	
	1.200

	3
	Budowa infrastruktury dla Osiedla domków jednorodzinnych w Moszczenicy
	400
	250
	
	1.850
	
	2.500

	4
	Budowa sieci wodociągowej w Lewkówce
	50
	
	
	
	
	50

	5
	Odwiert studni głębinowej w Srocku
	180
	
	
	170
	
	350

	6
	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
	1.451,7
	412
	
	2.060
	206
	4.129,7

	7
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul. Piotrkowska
	669
	
	
	
	531
	1.200

	8
	Docieplenie budynku SP ZOZ w Moszczenicy
	220
	80
	
	500
	
	800

	9
	Zakup i montaż windy zewnętrznej do SP ZOZ w Moszczenicy.
	60
	
	
	160
	
	220

	10
	Modernizacja wysypiska śmieci w Moszczenicy
	100
	
	
	100
	
	200


Lata 2007-2013

	Lp.
	Nazwa zadania
	Źródła środków
	Ogółem

(tys. zł) – całość inwestycji

	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy, ul. Rzeczna do 

Q 2.300m3/d
	755
	500
	
	3.745
	
	5.000

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babach, etap II
	625
	400
	
	3.000
	
	4.025

	3
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II
	175
	115
	
	865
	
	1.155

	4
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I
	155
	100
	
	760
	
	1.015

	5
	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
	3.280
	700
	
	3.900
	
	7.880

	6
	Budowa hali sportowej w Moszczenicy
	675
	450
	
	1.890
	1.485
	4.500

	7
	Doposażenie SP ZOZ w Moszczenicy w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
	125
	
	
	375
	
	500

	8
	Konserwacja i renowacja Pałacyku i zabytkowego parku w Moszczenicy
	755
	500
	
	2.745
	1.000
	5.000

	9
	e-Urząd informatyzacja pracy Urzędu
	150
	100
	
	750
	
	1.000

	10
	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjego w Moszczenicy
	320
	200
	
	1.100
	400
	2.020

	11
	Modernizacja Małych Wiejskich Domów Ludowych 

w gm. Moszczenica 
	70
	40
	
	290
	
	400

	12
	Budowa Międzygminnego Zakładu zagospodarowania Odpadów w Moszczenicy.
	125
	
	
	375
	
	500


10.  System wdrażania planu

Plan Rozwoju Lokalnego określa priorytety inwestycyjne dla gminy Moszczenica na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Sposób opracowania dokumentu – przy szerokim udziale lokalnej społeczności – gwarantuje społeczną akceptację dla zakresu i ram czasowych planowanych zadań. Harmonogramy realizacyjne zadań będą stanowić wskazówkę dla Rady Gminy, uchwalającej coroczne budżety. System wdrażania planu wynika z kompetencji organów gminy, określonych w „ustawie o samorządzie gminnym”. Dla przewidzianych do realizacji zadań został sporządzony plan finansowania, z wykazem źródeł środków oraz ich udziałem w ogólnych kosztach inwestycji. Dla większości zadań udział środków zewnętrznych jest warunkiem ich rozpoczęcia – gmina samodzielnie nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru finansowania inwestycji. 

Wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego będzie kierować Wójt Gminy Moszczenica. Wójt może – dla realizacji poszczególnych programów – powoływać specjalne zespoły, złożone z pracowników Urzędu Gminy lub powierzać nadzór nad realizacją konkretnego zadania przygotowanemu merytorycznie pracownikowi. 











  Rada Gminy






Wójt



Zespół



 Zespół


Przygotowanie projektów  
Przygotowanie projektów


  Procedury przetargowe  
  Procedury przetargowe

   Realizacja inwestycji  

   Realizacja inwestycji  


    Rozliczenie zadania 

    Rozliczenie zadania

        Sprawozdanie  

        Sprawozdanie






Raport



11. Monitoring realizacji planu

Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Planie Rozwoju Lokalnego wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu jego realizacji. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

	Działanie
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Raporty z realizacji planu
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktualizacja planu
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x


System monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego powinien być prowadzony wg następującego schematu:

· Wójt powołuje zespoły robocze złożone z pracowników Urzędu Gminy, których zadaniem jest przygotowanie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, wniosku o środki zewnętrzne na jego realizację itp.. 

· Zespoły robocze przygotują sprawozdania ze swoich działań, a na podstawie tych sprawozdań będzie sporządzany coroczny raport z realizacji planu. Raport będzie przedstawiany Radzie Gminy.

· Raport będzie zatwierdzany przez Radę Gminy.

· Aktualizacja planu będzie przeprowadzana w systemie 6-letnim, zgodnym z okresami planowania budżetu funduszy strukturalnych. W razie zaistnienia konieczności wcześniejszej nowelizacji planu Wójt powoła Zespół ds. nowelizacji, który przygotuje i przedłoży Radzie Gminy odpowiedni projekt wraz z uzasadnieniem.

Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:

· wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych itp.)

· wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekologicznego, 

· wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania, udział w realizacji zadań, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania itp.

12. Ocena realizacji planu

Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników charakteryzujących stan przed i po realizacji zadania. Przykładowe wskaźniki zamieszczono w poniższej tabeli:

	Działanie
	wskaźnik

	
	

	                                                  Wskaźniki produktu
	

	Długość dróg o zmodernizowanej powierzchni
	km

	Długość sieci wodociągowej – nowej i zmodernizowanej
	mb

	Długość sieci kanalizacji deszczowej– nowej i zmodernizowanej
	mb

	Długość sieci kanalizacji sanitarnej – nowej i zmodernizowanej
	mb

	Długość nowo wybudowanej sieci gazowej
	mb

	Powierzchnia nowych terenów pod inwestycje
	ha

	Powierzchnia zmodernizowanych budynków oświatowych
	m2

	Powierzchnia zbudowanych placówek oświatowych
	m2

	Powierzchnia zbudowanych placówek rekreacyjno-sportowych
	m2

	Ilość zmodernizowanych stacji uzdatniania wody pitnej
	szt.

	Ilość zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
	szt.

	Wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków
	m3/dobę

	Ilość wybudowanych zakładów utylizacji odpadów komunalnych
	szt.

	                                                Wskaźniki rezultatu
	

	Ilość nowopodłączonych gospodarstw domowych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej
	%

	Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej do wszystkich budynków
	%

	Wskaźnik powierzchni dróg objęty modernizacją i ulepszeniem nawierzchni
	%

	Powierzchnia nowoutworzonych pomieszczeń oświatowych
	m2

	Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku rozbudowy lub modernizacji
	m3

	Wskaźnik ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do jej przepustowości
	%

	Zwiększenie ilości segregowanych odpadów na terenie gminy
	%

	                                      Wskaźniki oddziaływania
	

	Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej
	szt.

	Polepszenie stanu środowiska naturalnego (ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)
	%

	Wielkość migracji
	‰

	Wzrost poziomu życia mieszkańców
	%

	Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji i ulepszenia nawierzchni
	%

	 Spadek emisji niebezpiecznych związków - CO2, SO2, NO2
	mg/m3


Informacja o aktualnym stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie publikowana w specjalnych biuletynach, przekazywanych radnym, sołtysom oraz upowszechniana na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
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_1157484775.xls
Wykres5

		do 2 ha

		2-5 ha

		5-7 ha

		7-15 ha

		pow. 15 ha



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie

10

24.8

14.9

37.3

12.8



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach



Arkusz3

		



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy



		



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie
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Wykres3

		2000

		2001

		2002

		2003



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w latach 2000-2003

803

979

931

951



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		0

		0

		0

		0



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach

0

0

0

0



Arkusz3

		0		0

		0		0



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie
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Wykres6

		2002		2002

		2003		2003



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpadów komunalnych 
z terenu gminy

134.18

1503.4

88.56

2045.5



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		0

		0

		0

		0



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach

0

0

0

0



Arkusz3

		0		0

		0		0



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie
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Wykres2

		od 0 do 6		od 0 do 6

		od 7 do 15		od 7 do 15

		od 16 do19		od 16 do19

		od 20 do 65		od 20 do 65

		od 20 do 60		od 20 do 60

		pow. 65		pow. 65

		pow. 60		pow. 60



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie

506

512

550

674

388

435

4202

3560

632

1476



Arkusz1

		

		do 2 ha		10

		2-5 ha		24.8																								mężczyźni		kobiety

		5-7 ha		14.9																						od 0 do 6		506		512

		7-15 ha		37.3																						od 7 do 15		550		674

		pow. 15 ha		12.8																						od 16 do19		388		435

																										od 20 do 65		4202

																										od 20 do 60				3560

																										pow. 65		632

																										pow. 60				1476

				liczba bezrobotnych

		2000		803

		2001		979

		2002		931

		2003		951

				86.1

		grunty orne		72.7

		sady		0.2

		łąki		7.2				2002		2003

		pastwiska		0.2		odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych		134.18		88.56

						odpady komuanlne z firm i zakładów		1503.4		2045.5





Arkusz1

		



Struktura wielkości gospodarstw 
w gminie



Arkusz2

		



liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w gminie 
w poszczególnych latach



Arkusz3

		



odpady komuanlne z gospodarstw indywidualnych

odpady komuanlne z firm i zakładów

Ilość odpaódw komunalnych 
z terenu gminy



		



mężczyźni

kobiety

Strutura wieku ludności w gminie



		





		






